## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 영업시설지원 시스템 구축 [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업(최소 기안 후 기안자만 전결근거 수정 가능하도록 수정) [LMS] ITSM-108725 엔지니어 [EAI] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청
06/30 07/31 07/12 06/28
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [MM] 영업시설지원 시스템 구축 [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 *발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가 [SD] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1차)
06/30 06/28 06/28 06/30
WEB
[e-Biz] ITSM-111832 품질점검결과서 거래처 조회 기준 보완 [E-Approval] S-imoms 작업 요청서 (CP 전자결제-공장 tab) 생성 요청 [LMS] [에쓰-오일/휴넷] 데이터 연계를 위한 진행사항 공유 및 요청사항 확인 [EWS] SP414 투자예산 장기 미집행 시나리오 로직 오류 검토 및 확인 요청
완료
06/05 06/03 06/03 06/04
ERP
[CO] PP 반제품 제조원가 검증 프로그램 생성(ZPCOR2080) [FI] 미수금/미수수익 반제전표 조회 프로그램 필드 추가(ZEAM8030) [MM] 주문 강제 삭제 요청 [HCM] [ITSM-112157] 파견직/계약직사원 연차초과사용 관련 로직 수정
완료
06/05 06/04 06/03 06/03