## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30
02/20 04/22
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-110540 ISIMS Web 서버 전환작업(API반영)
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-110540 ISIMS Web 서버 전환작업(API반영) - [e-Biz] ITSM-111832 품질점검결과서 거래처 조회 기준 보완 - [CCS] ITSM-112106 CCS 법인카드 비용정산 관련 요청
06/30 06/30 06/28 06/14
30% 95% 06/05 06/03
02/20 04/22 05/27 05/31
12/31 12/31 12/31 09/30 06/30 06/14
01/02 01/02 01/02 04/19 04/29 06/04
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [ePSMS] [ITSM-112261]Floating roof tank의 roof correcti on 적용 순서 변경 요청
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [OAS] [ITSM-110949]ePSMS 반송품 Data 검증 기능 개발 - [ePSMS] [ITSM-112261]Floating roof tank의 roof correcti on 적용 순서 변경 요청
06/05 06/05 06/05 09/30 06/30 06/30 06/14
06/05 06/05 06/05 15% 80% 06/04 30%
06/03 06/03 06/03 04/19 04/29 05/27 06/04

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30 06/30 06/30
09/05 02/15 02/21 04/12
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축
06/30 06/30 06/30 06/30
85% 88% 15% 85%
09/05 02/15 02/21 04/12
06/14
06/10
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-111472 변경결과 작성ITSM-110554 예상완료일 변경 - [Mobile] GW mobile goole push 변경 개발 및 테스트 - [ATSS] 배차 엔진 DB 작업 - [ASM] ITSM-112298 변경결과 작성ITSM-112360 데이터작업 서 삭제ITSM-112346 작업유형 변경ITSM-112046 상태변 경
06/04 06/05 06/05 06/05
06/04 06/05 06/05 06/05
06/04 06/04 06/04 06/05

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/14 12/31 07/31 06/14
06/10 06/03 05/20 05/29
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 A360 Migratio n (보류) - [EAI] EAI Upgrade 작업을 위한 미사용중인 인터페이스 사전 확 인 - [EAI] 인터페이스별 RFC/IDOC 명 재확인 및 Excel 정리
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [EAI] EAI Upgrade 작업을 위한 미사용중인 인터페이스 사전 확 인 - [EAI] 인터페이스별 RFC/IDOC 명 재확인 및 Excel 정리 - [RPA] A360 '#4 외화송금' 새벽 작업 모니터링 및 녹화 - [RPA] A11 '#3 외화입금내역 반제 자동화' 작업 OCR 개선 방향 논의 및 프로세스 메일 발송 - [RPA] A360 '법인영업팀 - 항공급유' 작업 실행 - [RPA] A11 '#3 외화입금내역 반제 자동화' 작업 OCR Update 및 재운영을 위한 작업 개선 - 전문 형식에 따라 '템플 릿 OCR' or '비정형 OCR' 찾아가도록 로직 변경 - Txt파 일명과 Excel파일명을 대조 -> 동일한 전문일 경우 데이터 결 합 - 전문 형식에 따른 데이터 추출 값 변경으로 인한 로직 추가 - SAP 데이터와의 매핑작업 삭제로 인한 PK값인 ' 거래no' 작성 불가 대체제 문의 (답 없음) - [EAI] MTE Studio 큐 정리 - [RPA] A360 '#2 외화지급계좌' 작업 오류 확인 및 재수행
07/31 06/14 06/03 06/03 06/04 06/05 06/05 06/05
60% 60% 06/03 06/03 06/04 06/05 06/05 06/05
05/20 05/29 06/03 06/03 06/03 06/04 06/05 06/05
06/30 06/28 06/28 07/31 06/28 06/30
04/15 05/22 04/24 04/17 05/30 07/20
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] ERP System 상 화학물질위험성평가(CHARM) Che ck 항목 추가 등 요청 - [E-Approval] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [E-Approval] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] Simoms 작업 요청서 (CP 전자결제-공장 tab) 생성 요청 - [E-Approval] ERP System 상 화학물질위험성평가(CHARM) Che ck 항목 추가 등 요청 - [E-Approval] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [E-Approval] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건
06/30 06/28 06/28 06/28 07/31 06/28 06/30
80% 06/03 50% 50% 30% 30% 45%
07/20 05/03 05/22 04/24 04/17 05/30 07/20

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31
06/10 03/25
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업(최소 기안 후 기안자만 전결근거 수정 가능하도록 수정)
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업완료관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업- 프론트 화면 정리중(한 글) - [E-Approval] ITSM-112154, ITSM-112132, ITSM-112173 , ITSM-112193 - [E-Approval] ITSM-112207, ITSM-112273, ITSM-112266 - [E-Approval] ITSM-112315 - [E-Approval] ITSM-112346
06/30 07/31 06/03 06/04 06/05 06/28
06/05 90% 06/03 06/04 06/05 5%
02/29 03/26 06/03 06/04 06/05 06/05
07/12 06/11
03/15 06/04
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [ERS] ITSM-112249 WO 처리절차 Numbering 수정을 위한 파일 교체
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [LMS] [에쓰-오일/휴넷] 데이터 연계를 위한 진행사항 공유 및 요 청사항 확인 - [ERS] ALK1-W-7312 개정오류 건, 재개정 처리 - [LMS] 교육훈련신청서 연계 오류 확인 및 처리방안 안내(사업자 번호없음/삭제된구매처/확정안된구매처코드) - [ERS] ITSM-112249 WO 처리절차 Numbering 수정을 위한 파일 교체
07/12 06/30 06/03 06/03 06/11
60% 06/03 06/03 06/03 90%
03/15 05/17 06/03 06/03 06/04

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/14 06/21 06/21 06/21
05/24 06/10 05/30 05/31
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 통합 테스트 및 배포- 동시 접속 제한 기능 구현 오류 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [EWS] 회계팀 요청 (재무프로세스) 전체 시나리오 10개 검출되 지 않는 시나리오 관련 점검 확인 요청 - [EWS] 맴버십마케팅팀 요청 SP062 시나리오 검출되지 않은 데 이터 확인 요청
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 통합 테스트 및 배포- 동시 접속 제한 기능 구현 오류 - [GCMS] GCMS 실행 불가 지원 (인사후생팀) - [GCMS] 제작입고 오류 확인 및 데이터 수정 요청 - [WMS] ERP Upgrade WMS 업무 프로세스 설명 및 인터페이스 설 명 지원 - [EWS] 회계팀 요청 (재무 프로세스) 전체 시나리오 10개 검출되 지 않는 시나리오 관련 점검 확인 요청 - [EWS] 맴버십마케팅팀 요청 SP062 시나리오 검출되지 않은 데 이터 확인 요청 - [EWS] SAP DataService Job : EWS_SCH_SAP1 오류 확인 - [EWS] SP414 투자예산 장기 미집행 시나리오 로직 오류 검토 및 확인 요청
06/14 06/03 06/05 06/05 06/21 06/21 06/04 06/04
60% 06/03 06/05 06/05 30% 30% 06/04 06/04
05/24 06/03 06/05 06/03 05/30 05/31 06/04 06/03

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/14 06/28 06/14 06/14 06/14 06/14
06/10 05/27 05/30 05/30 05/30 06/05
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [VOC] [ITSM-111937] (e-Biz 및 IF 관련 VOC 조회 권한) 권한 변경 적용 - [VOC] [고객센터] VOC 시스템 확인 및 개선 요청 (메일링 서비스 점검) - [VOC] [고객센터] VOC 시스템 확인 및 개선 요청 (메일링 서비스 점검) [ 커뮤니케이터 또한 VOC 처리 내 '동일부서' 담당자 확 인 ] - [VOC] [고객센터] VOC 시스템 확인 및 개선 요청 (메일링 서비스 점검 [ CX_EMAIL / VocToEms.java / VocDaoImpl.java ] - [VOC] 포인트몰 비즈마켓 인터페이스 개발 건 (06.05 회의 진행 / URL 변경 소스 배포 및 hosts 파일 수정 요청)
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 이관관리 > 해상이관오더관리 내 'BATCH재실행' Err or 500 점검 (TimeOut 사유, 배치 확인) - [LOPAS] 모니터링 > 실시간 주문/출하 현황 > 주문/출하 현황 데 이터 테이블 확인 요청 - [PRM 품질관리] 품질성적서 내 '품질적합여부' - 품질규격마스터 판단 기준 변경 (김인환 파트리더님) [ PKG_ ASSAY_CUSTM AP ] - [PRM 품질관리] PRM 백업 업무 수행 - [VOC] S02339 극동유화(주)전당앞주유소 담당자 변경 - [VOC] [고객센터] VOC 시스템 확인 및 개선 요청 (메일링 서비스 점검) [ 커뮤니케이터 또한 VOC 처리 내 '동일부서' 담당자 확 인 ] - [VOC] V240603-0000694-1 상태 변경 요청 (완료 -> 접수 2선 ) - [VOC] [고객센터] VOC 시스템 확인 및 개선 요청 (메일링 서비스 점검 [ CX_EMAIL / VocToEms.java / VocDaoImpl.java ] - [VOC] 포인트몰 비즈마켓 인터페이스 개발 건 (06.05 회의 진행 / URL 변경 소스 배포 및 hosts 파일 수정 요청)
06/05 06/03 06/05 06/05 06/05 06/03 06/14 06/04 06/14 06/14
06/05 06/03 06/05 06/03 06/05 06/03 90% 06/04 80% 50%
06/03 06/03 06/05 05/31 06/03 06/03 05/30 06/04 05/30 06/05

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 06/28 06/28 06/28 06/28 06/28
05/31 10/27 03/22 04/29 05/01 05/24
- [EIS] 5월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청 - [EAI] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - [EAI] ERP System 상 화학물질위험성평가(CHARM) Check 항목 추가
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.4월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 5월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청 - [EAI] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - [EAI] ERP System 상 화학물질위험성평가(CHARM) Check 항목 추가
07/31 07/31 06/28 06/28 06/28 06/28 06/28
06/03 50% 90% 50% 90% 50% 70%
05/17 05/31 10/27 03/22 04/29 05/01 05/24