## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30
05/31 05/03
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] [CO] PP 제조원가 검증 프로그램 개발(ZPCOR2050~ZPC OR2090)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] 외부 조사 대응을 위한 조회용 T-code 개발 요청(ZCOR66 00_D 등) - [FI] 해외이관 물량 및 판매현황 집계 프로그램 저장로직 수정(Z FIR5400) - [CO] PP 반제품 제조원가 검증(ZPCOR2080) - [CO] PP 제품 제조원가 검증 (ZPCOR2090) - 오후 반차
06/10 06/11 06/12 06/14 06/14
06/10 06/11 06/12 06/14 06/14
06/10 06/11 06/12 06/13 06/14
07/31 06/28 07/31 07/31
04/23 06/03 06/04 06/14
- [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] 원유 임차 Loss/Gain 전기 요청 - [MM] 원화 Usance 차입금 도입 관련 ERP 시스템 개발 요청 - [MM] 원유 및 제품 구입 비용문서 조회 프로그램 보완 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리 포트 개발 요청 - [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] ZLBR2050에서 구매발주 삭제 시 오류 수정 요청 - [MM] Vendor Master 요청 - [MM] UET- 울산에너지터미널 (구. 성운탱크터미널) VGO 재고- 민간 비축 보고 재고에서 확인 - [FI] 영세 신고를 위한 해외이관분 및 하역기준 판매에 대한 정산 프로그램 수정 요청 - [MM] 원유 임차 Loss/Gain 전기 요청 - [MM] 원화 Usance 차입금 도입 관련 ERP 시스템 개발 요청 - [MM] 원유 및 제품 구입 비용문서 조회 프로그램 보완 요청
06/28 06/28 07/31 06/28 06/14 06/28 06/21 06/28 07/31 07/31
[보류] 06/14 60% 06/11 06/13 06/13 06/12 70% 10% 10%
02/15 04/23 04/23 04/26 05/13 05/22 06/03 06/03 06/04 06/14

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/24 06/24
06/18 06/18
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] 2024년 상반기 DR 재해복구 모의훈련 - [BC] ERP운영 비계획운송비 MR8M 역분개 시 오류 관련 Notes 적용작업 업무지원(Note 1377622-MIRO/MR8M: M8281 wi th unplanned delivery costs) - [BC] 신규 SSL VPN 장비의 SBC/VDI DDC와의 연동 테스트에 따른 SAP 서비스 확인 야간작업 업무지원(22:00~02:00) - [BC] HCM운영 Content Server MaxDB 데이타파일 추가 및 Aut oLog 파일 삭제작업 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS) - [BC] 2024년 1st 운영평가용 내부통제 관련 증빙자료 취합 및 전달
06/17 06/17 06/11 06/11 06/11 06/12 06/14 06/18
06/17 06/17 06/11 06/11 06/11 06/12 06/14 80%
06/11 06/11 06/04 06/10 06/10 06/11 06/10 06/12
06/21
06/17
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 2 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 3
06/14 06/11 06/14
06/14 06/11 06/14
06/10 06/10 06/12

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 06/28 06/30
12/14 04/23 05/29
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청* 발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가 - [MM] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청* LLC(L ife Cycle Costing), 정성평가 관련 로직 반영 및 인터페이스 수정
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청* 발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가 - [MM] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청* LLC(L ife Cycle Costing), 정성평가 관련 로직 반영 및 인터페이스 수정
10/31 06/28 06/30
90% 90% 90%
12/14 04/23 05/29
06/28
06/17
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경 :본 평가 웹 화면 수정(20%)- [ITSM-112367] 당연퇴직자 주택자금 및 생 활안정자금 중도상환 신청 등록 - [HCM] [ITSM-112366] New Healthcare 신청시 입사일자 체크 기준 추가- [ITSM-112478] 특근명령서 작성시 결재선 안내 팝업 추가 - [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경 :본 평가 웹 화면 수정(50%)- [ITSM-112547] 중식비예외자 신청금액 수 정- 인사기록카드용 어학점수 환산로직 수정(등급연계삭제) - [HCM] ITSM-112594 국내출장 반영기간 수정- 특근명령서 작 성시, 대근사유대상자 조회 관련(공통코드(TMT1)에 '2040' 추가 안내) - [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경 :본 평 가 웹화면 수정(80%) - [HCM] 생산직 다면평가 대상자 및 평가자 리스트 작성 지원- [I TSM-112248]생산직 상반기 1/2차 평가 테스트 및 오류 수정 - 문의 대응 : 제증명 출력 오류 외
06/10 06/11 06/12 06/13 06/14
06/10 06/11 06/12 06/13 06/14
06/10 06/11 06/12 06/13 06/14

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/14 01/31 02/28 08/30 08/30
06/10 05/03 06/05 06/17 06/14
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 70% - [HCM] 생산직평가 시스템 변경 요청 30% - [HCM] SF 연동 Data 수정 - [HCM] 인사기록카드 표기 관련 수정 요청 10%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 - [HCM] 생산직평가 시스템 변경 요청 - [HCM] 정년후 재고용 대상자(박노환 계장) 근태단말기 사번 연동 요청(긴급) - [HCM] 인사기록카드 표기 관련 수정 요청
06/05 01/31 02/28 08/30 08/30
5/31 70% 30% 6/13 10%
06/03 05/03 06/05 06/12 06/14
03/29
02/19
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차) - [SD] ITSM-109418자가수송 실거리 내용 입력/수정 시 조회 내 용 수정 - [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 FNL - [SD] ITSM-111624수출신고 관련 T-CODE 에러 수정 - [SD] ITSM-111844ZPRR1000(고정자산 마스터 영업데이터 관 리) 영업5조직 매핑기준 보완 및 자동화 - [TD] ITSM-112024ZTDR5130 수송비 정산 화면 수정
03/29 05/31 06/30 06/28 07/31 06/28
90% 90% 80% 80% 90% 90%
02/19 05/01 05/17 05/21 06/12 05/31