## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 영업시설지원 시스템 구축 [E-Approval] 구매관련 기안지 RODA 자동화 [LMS] ITSM-108725 엔지니어 [EAI] 법인카드 WBS 마스터 전송 개발 CCS , EAI
06/30 07/31 07/12 07/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성 (ZCPR1050) [MM] 원화 Usance 차입금 도입 관련 ERP 시스템 개발 요청 [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 *발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가 [SD] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1차)
06/30 07/31 06/28 06/30
WEB
[Mobile] GW mobile goole push 운영 반영 [RPA] A360 '#4 외화송금' 새벽 작업 모니터링 [ERS] ITSM-112571 ERS 시스템 일부내용 개선요청 [EAI] 24년도 상반기 재해복구 모의훈련
완료
06/10 06/10 06/14 06/11
ERP
[CO] 외부 조사 대응을 위한 조회용 T-code 개발 요청(ZCOR6600_D 등) [FI] 해외이관 물량 및 판매현황 집계 프로그램 저장로직 수정(ZFIR5400) [MM] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청 [BC] 2024년 상반기 DR 재해복구 모의훈련
완료
06/10 06/11 06/14 06/11