## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30 06/28 08/30 08/30
02/20 04/22 06/10 06/13 06/13
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간 소화 추진 - [e-Biz] ITSM-110540 ISIMS Web 서버 전환작업(API 반영) - [CCS] ITSM-112407 법인카드 WBS 마스터 전송 개 발 - [e-Biz] ITSM-112364 e-Biz 장기미사용 계정 관리방안 보완 - [e-Biz] ITSM-112365 e-Biz 개인정보처리방침의 수탁 업체 변경요청
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간 소화 추진 - [e-Biz] ITSM-110540 ISIMS Web 서버 전환작업(API 반영) - [CCS] ITSM-112407 법인카드 WBS 마스터 전송 개 발 - [e-Biz] ITSM-112364 e-Biz 장기미사용 계정 관리방안 보완 - [e-Biz] ITSM-112365 e-Biz 개인정보처리방침의 수탁 업체 변경요청
06/30 06/30 06/28 08/30 08/30
75% 95% 50% 5% 95%
02/20 04/22 06/10 06/13 06/13
12/31 12/31 12/31 09/30 06/30 06/30
01/02 01/02 01/02 04/19 04/29 06/13
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [OAS] [ITSM-112593]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [ePSMS] [ITSM-112261]Floating roof tank의 roof correcti on 적용 순서 변경 요청 - [OAS] [ITSM-112548]일일 이송량 엑셀 자료 요청 - [OAS] [ITSM-112593]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청
06/14 06/14 06/14 09/30 06/30 06/14 06/12 06/30
06/14 06/14 06/14 15% 80% 06/14 06/13 20%
06/10 06/10 06/10 04/19 04/29 06/04 06/12 06/13

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30 06/30 06/30 06/21
09/05 02/15 02/21 04/12 06/13
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] CI시설물명(개업판촉물) 변경 및 자재번호 등록 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] CI시설물명(개업판촉물) 변경 및 자재번호 등록 요청
06/30 06/30 06/30 06/30 06/21
85% 88% 15% 85% 80%
09/05 02/15 02/21 04/12 06/13
06/21
06/17
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-112142 변경승인자 변경 - [Mobile] GW mobile goole push 운영 반영 - [ATSS] ITSM-107346 배포상태 변경ITSM-112404 견적서 삭 제ITSM-112490 데이터작업서 삭제ITSM-112530 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-108181 자동배포 수행 - [Mobile] IOS 협의문 출력 시 스크롤 오류 수정 - [ASM] ITSM-112624 변경결과 작성ITSM-109144 상태 변경
06/10 06/10 06/11 06/13 06/14 06/14
06/10 06/10 06/11 06/13 06/14 06/14
06/10 06/10 06/11 06/12 06/13 06/14

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/21 12/31 07/31 06/21
06/17 06/03 05/20 05/29
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 A360 Migratio n (보류) - [EAI] EAI Upgrade 작업을 위한 미사용중인 인터페이스 사전 확 인 - [EAI] 인터페이스별 RFC/IDOC 명 재확인 및 Excel 정리
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [EAI] EAI Upgrade 작업을 위한 미사용중인 인터페이스 사전 확 인 - [EAI] 인터페이스별 RFC/IDOC 명 재확인 및 Excel 정리 - [RPA] A360 '#4 외화송금' 새벽 작업 모니터링 - [EAI] DR훈련 참관 - [RPA] A11 '#3 외화입금내역 반제 자동화' 작업 신한은행 PDF 자료요청 - [RPA] A360 '#2 외화지급계좌' 작업 불가 첨부파일로 인한 작업 오류. 담당자 전달 - [RPA] A11 '#3 외화입금내역 반제 자동화' 작업 신한은행 PDF 양식 변경으로 인한 OCR 개선 - 파일 대조 및 결합 - DB/Txt파 일로 전환 후 필요 문자열 Find 및 Split - 하나은행 로직과 분 리 - 작업 완료 결과 추출물 및 완료 안내 메일 발송 - [RPA] A360 '생산조정팀-전표처리' 문의 응답 및 SAP 담당책임 연결 - [RPA] A360 '나프타 수입부과금' 작업 오류 확인 및 담당자 전 달 (기존 양식들과 다른 형식으로 인한 RPA판단 불가) - [EAI] MTE Studio 큐 정리
07/31 06/21 06/10 06/11 06/13 06/12 06/14 06/13 06/14 06/14
60% 80% 06/10 06/11 06/13 06/12 06/14 06/13 06/14 06/14
05/20 05/29 06/10 06/11 06/11 06/12 06/13 06/13 06/13 06/14

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/28 06/28 07/31 06/28 06/30 07/31
04/15 05/22 04/24 04/17 05/30 07/20 06/03
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] ERP System 상 화학물질위험성평가(CHARM) Che ck 항목 추가 등 요청 - [E-Approval] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [E-Approval] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] ERP System 상 화학물질위험성평가(CHARM) Che ck 항목 추가 등 요청 - [E-Approval] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [E-Approval] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청
06/30 06/28 06/28 07/31 06/28 06/30 07/31
80% 60% 70% 50% 50% 45% 30%
07/20 05/22 04/24 04/17 05/30 07/20 06/03
07/31 07/31 06/28
06/10 03/26 06/05
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시 저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] 구매관련 기안지 RODA 자동화 - [E-Approval] ITSM-112346 (VPN사용자 등록 신청서)
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시 저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] 구매관련 기안지 RODA 자동화 - 완료 이후 추가 수정전달 받아서 추가 - [E-Approval] ITSM-112346 - [E-Approval] ITSM-112390, ITSM-112386 - [OSPM] ITSM-112368 - [E-Approval] ITSM-112505 - [E-Approval] ITSM-112389, ITSM-112547, ITSM-112572 - [E-Approval] ITSM-112598, ITSM-112637, ITSM-112659 - [E-Approval] RODA 추가 수정사항 1. 영문 기안지의 경우 ceo만 따로 영문 전결근 거 내용으로 표기(총괄 결재 사항에서 차상위 선택시 영문표기) 2. 예외(수기입력)이 가능하도록 수정
07/31 07/31 06/28 06/10 06/10 06/11 06/12 06/13 06/14
5% 90% 10% 06/10 06/10 06/11 06/12 06/13 06/14
06/10 03/26 06/05 06/10 06/10 06/11 06/12 06/13 06/13

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/12
03/15
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [ERS] ITSM-112249 WO 처리절차 Numbering 수정을 위한 파일 교체 - [LMS] soft skill 평가인증 배치 대상 조회 조건에 맞게 데이터 수정 재실행. - [LMS] 교육훈련산청작성시 회수후 작성중인 문서 조회 오류 확 인 및 수정 처리 - [ERS] 신규 입사자 사용자 등록 오류 확인 및 HCM 사용자 연계 배치 실행 확인 - [ERS] ITSM-112571 ERS 시스템 일부내용 개선요청 - [ERS] 부서지침서 결산회계지침(ACC-A-0001) 첨부서식 다운로 드 오류 확인 및 파일명 변경 처리 - [LMS] 교육훈련신청서[가스기술사 자격증 취득] 전표생성 요청 시 교육일수로 인한 오류 확인 및 수정 재처리
07/12 06/11 06/11 06/11 06/11 06/14 06/12 06/13
60% 06/11 06/11 06/11 06/11 06/14 06/12 06/13
03/15 06/04 06/11 06/11 06/11 06/12 06/12 06/11
06/21 06/21
06/13 05/31
- [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [EWS] 맴버십마케팅팀 요청 SP062 시나리오 검출되지 않은 데 이터 확인 요청
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 통합 테스트 및 배포- 동시 접속 제한 기능 구현 오류 - [GCMS] (24년 1회차, 2회차) 제작 입고 데이터 오류 확인 요청 - [WMS] ERP Upgrade 지원 (인터페이스 확인 및 기능 확인) - [WMS] 모바일 접속 사용자 로그 데이터 확인 요청 - [WMS] 삼성 SDS 이은령 프로 IT_Admin 권한 부여 - [EWS] 맴버십마케팅팀 요청 SP062 시나리오 검출되지 않은 데 이터 확인 요청 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현
06/14 06/10 06/13 06/10 06/13 06/21 06/21
06/13 06/10 06/13 06/10 06/13 40% 20%
05/24 06/10 06/10 06/10 06/13 05/30 06/13

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/28 06/28 07/26
06/10 06/10 06/13
- [LOPAS] 2024년 2분기 웹 서비스 모의해킹 정보 회신 및 테스트 계정 생성 - [LOPAS] 2024년 2분기 웹 서비스 모의해킹 - [VOC] ITSM-112563 VOC 관리자 웹페이지내 열람/ 조회 기록 페이지 생성 -ISMS-P 권고사항 관련 개선
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 2024년 2분기 웹 서비스 모의해킹 정보 회신 및 테스트 계정 생성 (개발) - [LOPAS] SAP DS 'ROB_JOB_LOPAS_SHIPMENT_1 / ROB_JOB_SCH_LOPAS_ORDER' 배치 중단 점검 - [LOPAS] 2024년 2분기 웹 서비스 모의해킹 - [VOC] 포인트몰 비즈마켓 인터페이스 개발 건 (06.05 회의 진행 / URL 변경 소스 배포 및 hosts 파일 수정 요청) - [VOC] V240610-0000791-1 거래처 '(주)오일닷컴 다 회주유소' 조회 불가 점검 요청 - [VOC] [고객센터] VOC 시스템 확인 및 개선 요청 (메 일링 서비스 점검 및 화면이동 불편 건 개선) [ ITSM-111937 ] - [VOC] V240612-0000461-1 거래처 '북상주IC주유소' 담당자 미변경 (프로시저 에러, 점검 및 변경) - [VOC] ITSM-112563 VOC 관리자 웹페이지내 열람/ 조회 기록 페이지 생성 -ISMS-P 권고사항 관련 개선 - [CISO] KISA SW 개발보안 기본과정 교육
06/14 06/28 06/14 06/28 06/14 06/11 06/14 06/12 07/26 06/12
06/14 10% 30% 5% 06/10 06/11 06/12 06/12 10% 06/12
06/10 06/10 06/10 06/10 06/05 06/11 05/30 06/12 06/13 06/12

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/28 07/31 06/28 06/28 06/28 06/28 06/28 07/31 07/31 07/31
10/27 06/14 10/27 03/22 04/29 05/01 05/24 06/14 06/14 06/14
- [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EIS] 2024.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청 - [EAI] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - [EAI] ERP System 상 화학물질위험성평가(CHARM) Check 항목 추가 - [EAI] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청 - [EAI] 법인카드 WBS 마스터 전송 개발 CCS , EAI - [EAI] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 5월 Monthly Accountability Report 생성 - [EIS] 2024.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청 - [EAI] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - [EAI] ERP System 상 화학물질위험성평가(CHARM) Check 항목 추가 - [EAI] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청 - [EAI] 법인카드 WBS 마스터 전송 개발 CCS , EAI - [EAI] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청 - [EAI] 투자관리번호 신규요청 및 예산 할당(영업시설물) - [EAI] 24년도 상반기 재해복구 모의훈련 - [EAI] [ERP Upgrade] EAI레거시 시스템통신 리스너 Port (TCP Server/Client)정보 추출 - [EAI] [ERP Upgrade] AS400 ERP전환에 따른 OAS시스템 As- Is로직 분석
07/31 07/31 06/28 06/28 06/28 06/28 06/28 07/31 07/31 07/31 07/31 06/11 06/14 06/14
06/14 10% 90% 50% 90% 80% 90% 50% 70% 10% 06/12 06/11 06/13 06/13
05/31 06/14 10/27 03/22 04/29 05/01 05/24 06/14 06/14 06/10 06/10 06/11 06/10 06/10