## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30
05/31 05/03
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] [CO] PP 제조원가 검증 프로그램 개발(ZPCOR2050~ZPC OR2090)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] PP 제품 제조원가 검증(ZPCOR2090) - [CO] 수불 자재 관련 로직 수정- 1500 SSAD 자재 증감물량 다 른 항차에 반영(ZCOR6332) - [CO] PP 제품별 원가내역 조회 Report 레이아웃 수정(ZPCOR2 040) - [CO] 테이블 데이터 수정 및 수량 로직 수정(ZPCOR2040)
06/17 06/19 06/20 06/21
06/17 06/19 06/20 06/21
06/17 06/18 06/20 06/21
07/31 06/28 07/31 07/31 07/31
04/23 06/03 06/04 06/14 06/20
- [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] 원유 임차 Loss/Gain 전기 요청 - [MM] 원화 Usance 차입금 도입 관련 ERP 시스템 개발 요청 - [MM] 원유 및 제품 구입 비용문서 조회 프로그램 보완 요청 - [MM] 입고/납품완료 불일치 모니터링 i/f 필드 추가 (전기일, 증 빙일, 입력일)
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] 원유 임차 Loss/Gain 전기 요청 - [MM] 원화 Usance 차입금 도입 관련 ERP 시스템 개발 요청 - [MM] 원유 및 제품 구입 비용문서 조회 프로그램 보완 요청 - [MM] 신규 신고세관과 Code 추가요청 - [MM] 수입 첨가제 비용 문서 수정 - [MM] 입고/납품완료 불일치 모니터링 i/f 필드 추가 (전기일, 증 빙일, 입력일)
06/28 07/31 06/28 07/31 07/31 06/28 06/24 07/31
[보류] 60% 70% 60% 60% 06/19 06/19 40%
02/15 04/23 06/03 06/04 06/14 06/18 06/19 06/20

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/01 07/01
06/25 06/25
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] 2024년 1st 운영평가용 내부통제 관련 증빙자료 취합 및 전달 - [BC] 2024년 6월 SAP시스템 인프라 취약점 조치 작업 업무지 원 - [BC] SAP S/4HANA(ERP)에 이관된 기존 ZDBC 패키지 BC사용 프로그램 확인 정리 및 전달 - [BC] 신규 SSL VPN 장비의 SBC/VDI DDC와의 연동 테스트에 따른 SAP 서비스 확인 야간작업 업무지원(22:00~02:00) - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
06/24 06/24 06/18 06/20 06/19 06/21 06/21
06/24 06/24 06/18 06/19 06/19 06/21 06/21
06/18 06/18 06/12 06/13 06/17 06/20 06/17
06/28
06/24
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 4 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 5
06/21 06/18 06/24
06/14 06/19 20%
06/17 06/17 06/19

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 08/16
12/14 05/29
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청* LLC(L ife Cycle Costing), 정성평가 관련 로직 반영 및 인터페이스 수정
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청* 발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가 - [MM] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청* LLC(L ife Cycle Costing), 정성평가 관련 로직 반영 및 인터페이스 수정
10/31 06/28 08/16
90% 06/20 90%
12/14 04/23 05/29
06/28
06/24
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] [ITSM-112248]생산직 상반기 1/2차 평가 테스트 및 오 류 수정- [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 EA I연동 개발 - [HCM] ERP 업그레이드 프로젝트팀에 UI5관련 설명 및 소스 전 달- [ITSM-112248]생산직 상반기 1/2차 평가 테스트 및 오류 수정- [ITSM-112796] 생활안정자금 추가 대출확정시 보험가 입기간 계산기준 변경(대출총액->대출잔액) - [HCM] [ITSM-112760] 의료비/학자금 무급휴직기간 신청제한 해제- ERP 업그레이드 프로젝트 일정소개 회의참석- [ITSM- 112248]생산직 상반기 평가항목별 상세현황 화면 개발(50%) - 연차 - [HCM] [ITSM-112884] 자격/면허등록 신청시 필수입력값 조정 - 제 증명 출력오류 외 문의 대응- 2024년 공장휴양소 신청 및 당첨 관련 세팅 및 관련로직 점검
06/17 06/18 06/19 06/20 06/21
06/17 06/18 06/19 06/20 06/21
06/17 06/18 06/19 06/20 06/21

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/28 01/31 02/28 09/27
06/24 05/03 06/05 06/21
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 80% - [HCM] 생산직평가 시스템 변경 요청 40% - [HCM] 교대근무 대근자 정보 Interface Table Attribute로 추가 70%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 - [HCM] 생산직평가 시스템 변경 요청 - [HCM] 인사기록카드 표기 관련 수정 요청 - [HCM] SF 연동 Data 수정 - [HCM] 사용당시 정보 표기 및 신청자 직위 정보 점검 요청 - [HCM] 평균임금 조회 화면 개발 - [HCM] 노조회비 공제비율 조정요청 - [HCM] 교대근무 대근자 정보 Interface Table Attribute로 추가
06/21 01/31 02/28 08/30 08/30 08/30 09/27 09/27 09/27
6/21 80% 40% 6/19 6/17 6/21 10% 6/19 70%
06/17 05/03 06/05 06/14 06/17 06/18 06/19 06/19 06/21
03/29
02/19
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차) - [SD] ITSM-109418자가수송 실거리 내용 입력/수정 시 조회 내 용 수정 - [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-111624수출신고 관련 T-CODE 에러 수정 - [SD] ITSM-111844ZPRR1000(고정자산 마스터 영업데이터 관 리) 영업5조직 매핑기준 보완 및 자동화 - [SD] ITSM-112761소매가격지원제도 개선에 따른 시스템 보완 작업 요청 - [TD] ITSM-112024ZTDR5130 수송비 정산 화면 수정
03/29 05/31 06/30 06/28 07/31 07/31 06/28
90% 90% 90% 90% 06/20 90% 06/18
02/19 05/01 05/17 05/21 06/12 06/18 05/31