## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 영업시설지원 시스템 구축 [E-Approval] 구매관련 기안지 RODA 자동화 [LMS] ITSM-108725 엔지니어 [EAI] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청
06/30 07/31 07/12 07/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [MM] 원화 Usance 차입금 도입 관련 ERP 시스템 개발 요청 [MM] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청 *LLC(Life Cycle Costing), 정성평가 관련 로직 반영 및 인터페이스 수정 [SD] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1차)
06/30 07/31 08/16 06/30
WEB
[e-Biz] ITSM-112365 e-Biz 개인정보처리방침의 수탁업체 변경요청 [Mobile] 학력 정보 조회 시 구분 설정 [E-Approval] ERP System 상 화학물질위험성평가(CHARM) Check 항목 추가 등 요청 [EAI] 법인카드 WBS 마스터 전송 개발 CCS , EAI
완료
06/19 06/21 06/20 06/20
ERP
[CO] 수불 자재 관련 로직 수정- 1500 SSAD 자재 증감물량 다른 항차에 반영(ZCOR6332) [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 *발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가 [SD] ZPRR1000(고정자산 마스터 영업데이터 관리) 영업5조직 매핑기준 보완 및 자동화 [TD] ZTDR5130 수송비 정산 화면 수정
완료
06/19 06/20 06/20 06/18