## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30 08/30
02/20 04/22 06/13
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-110540 ISIMS Web 서버 전환작업(API반영) - [e-Biz] ITSM-112364 e-Biz 장기미사용 계정 관리방안 보완
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-110540 ISIMS Web 서버 전환작업(API반영) - [CCS] ITSM-112407 법인카드 WBS 마스터 전송 개발 - [e-Biz] ITSM-112364 e-Biz 장기미사용 계정 관리방안 보완 - [e-Biz] ITSM-112365 e-Biz 개인정보처리방침의 수탁업체 변 경요청
06/30 06/30 06/28 08/30 08/30
75% 95% 06/20 5% 06/19
02/20 04/22 06/10 06/13 06/13
12/31 12/31 12/31 12/31 09/30 07/31 07/31
01/02 01/02 01/02 06/13 04/19 04/29 06/20
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [OAS] [ITSM-112945]일일 출하업무 Data 검증 기능 개발
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [OAS] [ITSM-112945]일일 출하업무 Data 검증 기능 개발
06/21 06/21 06/21 12/31 09/30 07/31 07/31
06/21 06/21 06/21 50% 15% 80% 30%
06/17 06/17 06/17 06/13 04/19 04/29 06/20

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30 06/30 06/30
09/05 02/15 02/21 04/12
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] CI시설물명(개업판촉물) 변경 및 자재번호 등록 요청
06/30 06/30 06/30 06/30 06/21
85% 88% 15% 90% 06/20
09/05 02/15 02/21 04/12 06/13
06/28 06/28
06/24 06/24
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 학력 정보 조회 시 구분 설정
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] 운영평가 관련 모집단 자료 회신 - [Mobile] ITSM-112620 배포상태 변경 - [ATSS] 배차 엔진 장애 - [Mobile] IOS 협의문 출력 시 스크롤 오류 수정 및 배포 - [ASM] ITSM-112438 변경결과 작성ITSM-111940 변경요청서 삭제ITSM-109154 변경요청서 삭제 - [ASM] SAP 개발 소스 git 사용 지원 - [ASM] ITSM-109244 상태 변경ITSM-107063 서비스 종료IT SM-112586 작업유형 변경결과ITSM-112946 변경요청서 삭 제 - [ASM] ITSM-110821 상태 변경ITSM-113021 견적서 삭제 - [Mobile] 학력 정보 조회 시 구분 설정
06/17 06/18 06/18 06/20 06/19 06/19 06/20 06/21 06/21
06/17 06/18 06/18 06/20 06/19 06/19 06/20 06/21 06/21
06/17 06/18 06/18 06/18 06/19 06/19 06/20 06/21 06/21

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/28 12/31 07/31 06/28
06/24 06/03 05/20 05/29
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 A360 Migratio n (보류) - [EAI] EAI Upgrade 작업을 위한 미사용중인 인터페이스 사전 확 인 - [EAI] 인터페이스별 RFC/IDOC 명 재확인 및 Excel 정리
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [EAI] EAI Upgrade 작업을 위한 미사용중인 인터페이스 사전 확 인 - [EAI] 인터페이스별 RFC/IDOC 명 재확인 및 Excel 정리 - [RPA] A360 '#4 외화송금' 새벽 작업 모니터링 - [RPA] A360 '법인영업팀 - 항공급유' 작업 실행 - [EAI] '배우자 동반 휴가 신청서' 작업 - [EAI] 'ERP와 e-Pro간 입고/납품' 작업 - [RPA] A360 RPA 작업 완료 메일 중복 발송 발생 논의 - [EAI] MTE Studio 큐 정리
07/31 06/28 06/17 06/18 06/18 06/20 06/21 06/21
60% 80% 06/17 06/18 06/18 06/20 06/21 06/21
05/20 05/29 06/17 06/17 06/18 06/20 06/21 06/21
06/30 07/31 06/28 06/30 07/31
04/15 04/17 05/30 07/20 06/03
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [E-Approval] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] ERP System 상 화학물질위험성평가(CHARM) Che ck 항목 추가 등 요청 - [E-Approval] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [E-Approval] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청
06/30 06/28 06/28 07/31 06/28 06/30 07/31
80% 06/20 06/20 50% 50% 45% 40%
07/20 05/22 04/24 04/17 05/30 07/20 06/03

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 06/28
06/10 03/26 06/05
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] 구매관련 기안지 RODA 자동화 - [E-Approval] ITSM-112346(VPN사용자 등록 신청서)
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] 구매관련 기안지 RODA 자동화- 완료 이후 추가 수 정전달 받아서 추가 - [E-Approval] ITSM-112346(VPN사용자 등록 신청서) - [E-Approval] ITSM-112766별도 메일요청(최상원책임) - 기안 지 내용 수정 - [E-Approval] VPN사용사 등록신청서(협력업체) 수정(계약기간 필드 추가 및 사용기간 설정과 연계) - [E-Approval] ITSM-112837, ITSM-112847, ITSM-112872 - [E-Approval] ITSM-112913, ITSM-112948, ITSM-112960 , ITSM-112973, ITSM-112961 - [E-Approval] ITSM-113007메일요청 - 기안지 내용 수정(A56 -24-0171)
07/31 07/31 06/28 06/17 06/18 06/19 06/20 06/21
5% 90% 10% 06/17 06/18 06/19 06/20 06/21
06/10 03/26 06/05 06/17 06/18 06/19 06/20 06/21
07/12
03/15
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [LMS] 휴넷 스마트러닝 교육이력 배치 재실행 - [LMS] 교육결과보고 및 교육출장비신청서 메뉴얼 교체요청(이상 준 계장님) - [ERS] 부서지침서'정기적검토를 통한 CDU3-P-3246 U-6460 0 정상 운전 절차외 17건 개정 품의 - [LMS] ITSM-108725 엔지니어 기능개선 관련하여 관련부서 Z OOM 화상회의 - [ERS] SOM-1-100 대기오염관리절차 기존 개정목록 다운 받아 메일로 전달
07/12 06/17 06/17 06/21 06/21 06/21
65% 06/17 06/17 06/21 06/21 06/21
03/15 06/17 06/17 06/21 06/21 06/21

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/27 06/27 06/24
06/13 05/31 06/24
- [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [EWS] 맴버십마케팅팀 요청 SP062 시나리오 검출되지 않은 데 이터 확인 요청 - SAP DS Upgrade 회의 (8층회의실 오전10시)
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 지류 상품권 회수 현황 ERP 연계 오류 확인 요청 - [GCMS] 지류 미회수 현황 데이터 수정 요청 - [WMS] WMS 입고 예정 정보 배치 오류 확인 요청 - [WMS] IAMS IT Process 운영 평가 모집단 자료 요청 - [WMS] ERP Upgrade 업무 프로세스 문의 내용 확인 요청 (자재마 스터 IF, E-IOM IF) - [WMS] ERP Upgrade 담당자 운영 서버 접속 오류 지원 - [EWS] 맴버십마케팅팀 요청 SP062 시나리오 검출되지 않은 데 이터 확인 요청 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - 06/18 휴가
06/20 06/20 06/17 06/19 06/20 06/20 06/27 06/27 06/18
06/20 06/20 06/17 06/19 06/20 06/20 80% 30% 06/18
06/19 06/20 06/17 06/17 06/19 06/20 05/30 06/13 06/18
06/27 06/28 07/26 06/24
06/24 06/10 06/13 06/24
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 2024년 2분기 웹 서비스 모의해킹 - [VOC] ITSM-112563 VOC 관리자 웹페이지내 열람/조회 기록 페이지 생성 -ISMS-P 권고사항 관련 개선 - [LOPAS] SAP DS 이전 계획 회의 (ERP Upgrade 프로젝트)
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 2024년 2분기 웹 서비스 모의해킹 정보 회신 및 테스 트 계정 생성 (개발서버 / 운영 필요 시, 요청) - [LOPAS] SAP DS 'ROB_JOB_LOPAS_SHIPMENT_1 / ROB_J OB_SCH_LOPAS_ORDER' 배치 중단 점검 (SAP DS 회의를 통 해 개선될 예정) - [LOPAS] 2024년 2분기 웹 서비스 모의해킹 - [VOC] ITSM-112563 VOC 관리자 웹페이지내 열람/조회 기록 페이지 생성 -ISMS-P 권고사항 관련 개선 - [VOC] V240612-0000082-1 처리부서 최종의견 미등록 확인 및 변경 (최종의견 여부 변경) - [VOC] [문서번호 : Z11-24-0188] 모의해킹 취약점 테스트를 위한 임시계정 권한 부여 및 안내 - [VOC] PKG_ERP_ETL 내 프로시저 'MERGE_ACCOUNT_MAST ER' 수정 (ON 조건 중, 누락된 PK로 인해 에러 발생)
06/21 06/28 06/21 06/28 07/26 06/17 06/17 06/17
06/21 06/21 06/21 10% 20% 06/17 06/17 06/17
06/17 06/10 06/10 06/10 06/13 06/17 06/17 06/17

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 06/28 06/28 06/28 06/28 07/31 07/31 07/31
06/14 10/27 03/22 05/01 05/24 06/14 06/14 06/21
- [EIS] 2024.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - [EAI] ERP System 상 화학물질위험성평가(CHARM) Check 항목 추가 - [EAI] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청 - [EAI] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청 - [EAI] 입고/납품완료 불일치 모니터링 i/f 필드 추가
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청 - [EAI] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - [EAI] ERP System 상 화학물질위험성평가(CHARM) Check 항목 추가 - [EAI] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청 - [EAI] 법인카드 WBS 마스터 전송 개발 CCS , EAI - [EAI] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청 - [EAI] 입고/납품완료 불일치 모니터링 i/f 필드 추가
07/31 06/28 06/28 06/28 06/28 06/28 07/31 07/31 07/31 07/31
10% 90% 50% 06/17 90% 90% 90% 06/20 50% 10%
06/14 10/27 03/22 04/29 05/01 05/24 06/14 06/14 06/10 06/21