## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2024.05.28 ~ 2024.06.03]
6월 1주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
2 | 3 | 4 | 5 | 6 현충일 | 7 Off Duty Day | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 에쓰오일 창립기념일 | 29
30 |  |  |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 06월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 영업시설지원 시스템 구축 [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업 [LMS] ITSM-108725 엔지니어 [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트
06/30 07/31 07/12 06/28
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [MM] 영업시설지원 시스템 구축 [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 *발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가 [SD] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1차)
06/30 06/30 06/28 06/30
WEB
[e-Biz] ITSM-111233 유니폼 수량 제한 예외 처리 신청 [RPA] A360 '금융정보 취합 및 보고' 작업 수행 [E-Approval] 1. 풋살장 신청서(마곡)2. 주차 신청서(마곡) [LMS] PSM 주요절차 동영상 제작 이후 LMS 등록관련 문의에 대한 검토 및 회신
완료
05/31 05/28 05/27 05/29
ERP
[FI] 미수금/미수수익 계정의 반제항목 조회 프로그램 신규 생성(ZEAM8030) [TR] 대여잔액 및 연체현황 특별케이스 로직 추가 신규 생성(ZFIR1085) [TD] T-Code ZPLER0200 검색속도 개선 [HCM] New Pension 가입가입자 선정 대상기간로직 변경
완료
05/27 05/30 05/30 05/28

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30
05/31 05/03
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] [CO] PP 제조원가 검증 프로그램 개발(ZPCOR2050~ZPC OR2090)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 미수금/미수수익 계정의 반제항목 조회 프로그램 신규 생성 (ZEAM8030) - [FI] 수출 체선료 집계 및 전표별 생성 로직 수정(ZFIR9114) - [FI] 수출체선료 지급 전표 생성 로직 수정(ZFIR9124) - [TR] 대여잔액 및 연체현황 특별케이스 로직 추가 신규 생성(ZF IR1085) - [FI] 법인세 신고 관련 업무용 승용차 비용집계 프로그램 SELE CT 로직 변경(ZFIR6070)
05/27 05/28 05/29 05/30 05/31
05/27 05/28 05/29 05/30 05/31
05/27 05/28 05/29 05/30 05/31
05/30 05/31 07/31 06/28 05/31 06/28
02/15 04/23 04/23 04/26 05/13 05/22
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리 포트 개발 요청 - [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] ZLBR2050에서 구매발주 삭제 시 오류 수정 요청 - [MM] Vendor Master 요청 - [MM] UET- 울산에너지터미널 (구. 성운탱크터미널) VGO 재고- 민간 비축 보고 재고에서 확인
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리 포트 개발 요청 - [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] ZLBR2050에서 구매발주 삭제 시 오류 수정 요청 - [MM] Vendor Master 요청 - [MM] UET- 울산에너지터미널 (구. 성운탱크터미널) VGO 재고- 민간 비축 보고 재고에서 확인
05/30 05/31 07/31 06/28 05/31 06/28
60% 70% 10% 50% 70% 70%
02/15 04/23 04/23 04/26 05/13 05/22

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/10 06/10 06/05
06/04 06/04 06/03
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] SAP BW시스템 프로젝트 관련 Request 전송 파일 확인 및 전달(SHD -> BWD) - [BC] SAP PCE 프로젝트 BW시스템 SDA 설정 관련 요청 건 업무 지원 - [BC] ERP운영 기존 배치잡에 프로그램 STEP 추가 및 재설정 작 업(ZTD_40_D_DELETE SHIP SCHEDULE) - [BC] ERP QA테스트 프로젝트중인 CTS 파일의 계속적인 크기 증가로 삭제작업 업무지원(삼성SDS)
06/03 06/03 05/31 05/28 05/31 05/31
06/03 06/03 05/31 05/28 05/31 05/31
05/28 05/28 05/27 05/28 05/31 05/31
06/07
06/03
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍:CH 5 공부하기 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍:CH 6 공부하기
05/31 05/28 [보류]
05/24 05/29 10%
05/27 05/24 05/30

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 06/28 06/30
12/14 04/23 05/29
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청* 발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가 - [MM] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청* LLC(L ife Cycle Costing), 정성평가 관련 로직 반영 및 인터페이스 수정
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청* 발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가 - [MM] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청* LLC(L ife Cycle Costing), 정성평가 관련 로직 반영 및 인터페이스 수정
10/31 06/28 06/30
90% 90% 0%
12/14 04/23 05/29
06/28
06/03
- [HCM] [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발- [] 주택자금 / 생활안정자금 승인/반려시 메일발송
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] [ITSM-111797] 경조금신청서 항목 숨김 및 정렬순서 변 경- 2024년 특별휴가 보상 데이터 전수 검사(1443건) - [HCM] [ITSM-111843] 퇴직자 생활안정자금 중도상환 신청 등 록- [ITSM-111789]New Pension 가입가입자 선정 대상기간로 직 변경- 단축근무자의 연차발생갯수 점검 - [HCM] [ITSM-111787] 자격면허등록 2차 결재요청 이메일 알 림- [ITSM-111969] New healthcare 결재 문서 삭제 - [HCM] 변동공제 조회 관련 문의 안내- 특근과다발생 안내 메일 발송 문의 대응- 인사원장 variant 운영관련 문의 대응 - 연차
05/27 05/28 05/29 05/30 05/31
05/27 05/28 05/29 05/30 05/31
05/27 05/28 05/29 05/30 05/31

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/07 01/31
06/03 05/03
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 50%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 - [HCM] PA30 - 0105 (통신) 일부 수정 - [HCM] Total Reward Dashboard 데이터 다운로드 요청
05/31 01/31 07/31 07/31
5/31 50% 5/27 5/27
05/27 05/03 05/27 05/27
03/29
02/19
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차) - [SD] ITSM-109418자가수송 실거리 내용 입력/수정 시 조회 내 용 수정 - [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 FNL - [SD] ITSM-111624수출신고 관련 T-CODE 에러 수정 - [TD] ITSM-111867T-Code ZPLER0200 검색속도 개선 - [TD] ITSM-112024ZTDR5130 수송비 정산 화면 수정
03/29 05/31 06/30 06/28 06/28 06/28
90% 90% 80% 80% 05/30 90%
02/19 05/01 05/17 05/21 05/27 05/31

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/14 06/28 06/14
02/20 04/22 05/27 05/31
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-110540 ISIMS Web 서버 전환작업(API반영) - [e-Biz] ITSM-111832 품질점검결과서 거래처 조회 기준 보완 - [CCS] ITSM-112106 CCS 법인카드 비용정산 관련 요청
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-110540 ISIMS Web 서버 전환작업(API반영) - [e-Biz] ITSM-111233 유니폼 수량 제한 예외 처리 신청 - [e-Biz] ITSM-111832 품질점검결과서 거래처 조회 기준 보완 - [CCS] ITSM-112106 CCS 법인카드 비용정산 관련 요청
06/30 06/14 06/28 06/28 06/14
30% 95% 05/31 30% 50%
02/20 04/22 05/21 05/27 05/31
12/31 12/31 12/31 09/30 06/30 06/30
01/02 01/02 01/02 04/19 04/29 05/27
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [OAS] [ITSM-110949]ePSMS 반송품 Data 검증 기능 개발
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [OAS] [ITSM-110949]ePSMS 반송품 Data 검증 기능 개발
05/31 05/31 05/31 09/30 06/30 06/30
05/31 05/31 05/31 10% 80% 50%
05/27 05/27 05/27 04/19 04/29 05/27

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30 06/30 06/30
09/05 02/15 02/21 04/12
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 유니폼 수량 제한 예외 처리 신청
06/30 06/30 06/30 06/30 06/28
85% 88% 15% 85% 05/29
09/05 02/15 02/21 04/12 05/21
06/05
06/04
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-111856 변경결과 작성 - [Mobile] GW mobile goole push 변경 개발 및 테스트 - [ASM] ITSM-107346 배포상태 변경 - [ASM] ITSM-107346 배포상태 변경 - [ATSS] 배차 엔진 DB PK 중복 에러 - [ASM] ITSM-112006 배포 수행
05/27 05/31 05/28 05/29 05/31 05/31
05/27 05/31 05/28 05/29 05/31 05/31
05/27 05/27 05/28 05/29 05/30 05/31

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/07 12/31 07/31 06/14
06/03 06/03 05/20 05/29
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 A360 Migratio n (보류) - [EAI] EAI Upgrade 작업을 위한 미사용중인 인터페이스 사전 확 인 - [EAI] 인터페이스별 RFC/IDOC 명 재확인 및 Excel 정리
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [EAI] EAI Upgrade 작업을 위한 미사용중인 인터페이스 사전 확 인 - [RPA] A360 '#4 외화송금' 새벽 작업 모니터링 및 녹화 - [PPS] IAM 및 서버 접속 연장 신청 및 정보보호서약서 요청 - [RPA] A360 '금융정보 취합 및 보고' 작업 수행 - [RPA] RPA 계정 'ocr_admin' PW 만료 예외 번복으로 인한 로직 수정 - [EAI] MTE Studio 큐 정리 - [EAI] 모든 인터페이스 RFC/IDOC 명 재확인 및 Excel 정리 - [RPA] A360 'CCS 사전 점검' 작업 에러 확인 및 Outlook 재발 송
07/31 05/27 05/27 05/28 05/28 05/31 06/14 05/31
60% 05/27 05/27 05/28 05/28 05/31 50% 05/31
05/20 05/27 05/27 05/28 05/28 05/28 05/29 05/31
06/30 06/30 06/28 06/28 06/28 07/31 06/28
07/20 04/15 05/03 05/22 04/24 04/17 05/30
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] Simoms 작업 요청서 (CP 전자결제-공장 tab) 생성 요청 - [E-Approval] ERP System 상 화학물질위험성평가(CHARM) Che ck 항목 추가 등 요청 - [E-Approval] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [E-Approval] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] Simoms 작업 요청서 (CP 전자결제-공장 tab) 생성 요청 - [E-Approval] ERP System 상 화학물질위험성평가(CHARM) Che ck 항목 추가 등 요청 - [E-Approval] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [E-Approval] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청
06/30 06/30 06/28 06/28 06/28 07/31 06/28
45% 80% 90% 50% 10% 10% 10%
07/20 04/15 05/03 05/22 04/24 04/17 05/30

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 07/31
02/29 03/25
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업계획리스트, 승인요청) -> 프로 시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업(최소 기안 후 기안자만 전결근거 수정 가능하도록 수정)
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업완료관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업- 프론트 화면 정리중(한 글) - [E-Approval] 1. 풋살장 신청서(마곡)2. 주차 신청서(마곡) 연락 처 삭제(개인정보라고 안된다고함), 사용일자체크, 사용예약내 역리스트, 동의서 변경, 메일내용 수정, 결재시 사용일정이 2 일 이상인 내역 팀장 결재라인 체크 - [E-Approval] ITSM-111894, ITSM-111905, ITSM-111918 , ITSM-111924 - [E-Approval] ITSM-111947, ITSM-111969 - [E-Approval] ITSM-112047, ITSM-112045, ITSM-112051 , ITSM-112096, ITSM-112108
06/30 07/31 05/27 05/28 05/29 05/31
10% 90% 05/27 05/28 05/29 05/31
02/29 03/26 05/27 05/28 05/29 05/31
07/12 06/30
03/15 05/17
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [LMS] [에쓰-오일/휴넷] 데이터 연계를 위한 진행사항 공유 및 요 청사항 확인
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [LMS] [에쓰-오일/휴넷] 데이터 연계를 위한 진행사항 공유 및 요 청사항 확인 - [LMS] Soft skill 최종인증 평가 배치 대상 조회 조건 수정 , 수 동 실행 - [LMS] [교육훈련 신청서] PSM 자체감사원 양성 및 Skill 향상을 위한 전문화 공급가액 수정 - [ERS] ARO11-W-1002 Compressor 운전 지침 개정오류 확인 및 재개정 처리 - [LMS] 출장비신청서 전자결재 요청시 오류 확인 요청. - [LMS] PSM 주요절차 동영상 제작 이후 LMS 등록관련 문의에 대 한 검토 및 회신 - [ERS] ERS 등재요청(SOC-02-010) , 감사로 인한 긴급 개정 및 공지사항 게시 처리 요청.
07/12 06/30 05/28 05/29 05/30 05/29 05/29 05/31
50% 90% 05/28 05/29 05/30 05/29 05/29 05/31
03/15 05/17 05/28 05/29 05/30 05/29 05/29 05/31

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/14 06/14 06/14 06/14
05/24 06/05 05/30 05/31
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 통합 테스트 및 배포- 동시 접속 제한 기능 구현 오류 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [EWS] 회계팀 요청 (재무프로세스) 전체 시나리오 10개 검출되 지 않는 시나리오 관련 점검 확인 요청 - [EWS] 맴버십마케팅팀 요청 SP062 시나리오 검출되지 않은 데 이터 확인 요청
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 통합 테스트 및 배포- 동시 접속 제한 기능 구현 오류 - [GCMS] 재고 현황 리포트에 금액 단위 수정 및 표기 요청 - [GCMS] 인사후생팀 GCMS 프로그램 설치 오류 지원 - [GCMS] 부산지사 판독기 회수 후 GCMS 에 데이터 가져올 때 오 류 확인 요청 - [GCMS] 상태 값이 회수 인 상품권 데이터에서 회수 정보 없는 상 품권 원인 확인 요청 및 데이터 정리 요청 - [WMS] ERP Upgrade 담당자 미팅 (업무 프로세스 및 인터페이스 관련 지원) - [WMS] 24년 어플리케이션 계정 유효성 검증 결과 처리 요청 (데 이터 제공 및 처리) - [WMS] 입고 취소 권한 부여 및 공구실 자재 관련 재고 폐기 처리 - [EWS] SP414 시나리오 실무 담당자 지정일 및 당시 소속 부서 확인 요청 - [EWS] 회계팀 요청 (재무 프로세스) 전체 시나리오 10개 검출되 지 않는 시나리오 관련 점검 확인 요청 - [EWS] 맴버십마케팅팀 요청 SP062 시나리오 검출되지 않은 데 이터 확인 요청
06/14 05/31 05/31 05/30 05/27 05/31 05/29 05/30 05/27 06/14 06/14
60% 05/31 05/31 05/30 05/27 05/31 05/29 05/30 05/27 30% 20%
05/24 05/29 05/31 05/30 05/27 05/21 05/27 05/29 05/27 05/30 05/31

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/05 06/28 06/14 06/05 06/05
06/03 05/27 05/30 05/31 06/03
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [VOC] [ITSM-111937] (e-Biz 및 IF 관련 VOC 조회 권한) 권한 변경 적용 - [VOC] [고객센터] VOC 시스템 확인 및 개선 요청 (메일링 서비스 점검) - [PRM 품질관리] 품질성적서 내 '품질적합여부' - 품질규격마스터 범위 기준 계산 (김인환 파트리더님) [ PKG_ ASSAY_CUSTM AP ] - [PRM 품질관리] PRM 백업 업무 수행
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM 품질관리] ITSM-109350 PRM 품질성적서 제공 시스템 추 가 보완 요청 (품질규격 마스터 및 메일링 서비스) - [PRM 품질관리] 품질성적서 내 '품질적합여부' - 품질규격마스터 범위 기준 계산 (김인환 파트리더님) [ PKG_ ASSAY_CUSTM AP ] - [PRM 품질관리] SAP DS 가이드 및 인수인계 - [VOC] 수정('중복 및 광고') 및 삭제 시, 서버 Error 발생 확인 및 변경 [ 2024. 05. 27 적용 완료 ] - [VOC] HMP(홈페이지) 'Reply to your inquiry from S-OIL' VO C 지속 발생 건 확인 요청 (점검사항 공유 및 담당자 안내 후 종 료) - [VOC] V240525-0000003-1 처리 담당자 메일 미수신 관련 점 검 및 조치 - [VOC] [ITSM-111937] (e-Biz 및 IF 관련 VOC 조회 권한) 권한 변경 적용 - [VOC] [고객센터] VOC 시스템 확인 및 개선 요청 (메일링 서비스 점검) - [LOPAS] [EMRO] LOPAS 애플리케이션 레벨 정기점검
05/31 05/31 06/05 05/31 05/31 05/31 05/31 06/28 06/14 05/31
05/31 05/31 80% 05/30 05/27 05/27 05/27 70% 10% 05/31
05/27 03/25 05/31 04/29 05/14 05/27 05/27 05/27 05/30 05/31

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 06/28 06/28 06/28 06/28 06/28
05/10 05/31 10/27 03/22 04/29 05/01 05/24
- [EIS] 2024.4월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 5월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청 - [EAI] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - [EAI] ERP System 상 화학물질위험성평가(CHARM) Check 항목 추가
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.4월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 5월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청 - [EAI] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - [EAI] ERP System 상 화학물질위험성평가(CHARM) Check 항목 추가 - [EAI] EAI ACE12 업그레이드를 위한 신규테스트 서버 구성 및 hostname, ip설정 협의
07/31 07/31 06/28 06/28 06/28 06/28 06/28 05/31
90% 10% 90% 50% 90% 50% 70% 05/31
05/17 05/31 10/27 03/22 04/29 05/01 05/24 05/27

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 20
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
2 | 3 ● 남대현 ● 박민우 | 4 ● 남대현 ● 황보람 | 5 ● 남대현 ● 순현국 ● 황보람 | 6 현충일 | 7 Off Duty Day | 8
9 | 10 ● 순현국 | 11 | 12 | 13 | 14 ● 이병준 | 15
16 | 17 ● 최진우 ● 공현호 | 18 | 19 ● 박남신 | 20 ● 이재원 | 21 ◑ 배영식 | 22
23 | 24 ● 강민경 | 25 | 26 | 27 ◑ 이지은 | 28 에쓰오일 창립기념일 | 29
30 |  |  |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 06월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet