## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2024.06.04 ~ 2024.06.10]
6월 2주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
2 | 3 | 4 | 5 | 6 현충일 | 7 Off Duty Day | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 에쓰오일 창립기념일 | 29
30 |  |  |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 06월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 영업시설지원 시스템 구축 [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업(최소 기안 후 기안자만 전결근거 수정 가능하도록 수정) [LMS] ITSM-108725 엔지니어 [EAI] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청
06/30 07/31 07/12 06/28
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [MM] 영업시설지원 시스템 구축 [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 *발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가 [SD] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1차)
06/30 06/28 06/28 06/30
WEB
[e-Biz] ITSM-111832 품질점검결과서 거래처 조회 기준 보완 [E-Approval] S-imoms 작업 요청서 (CP 전자결제-공장 tab) 생성 요청 [LMS] [에쓰-오일/휴넷] 데이터 연계를 위한 진행사항 공유 및 요청사항 확인 [EWS] SP414 투자예산 장기 미집행 시나리오 로직 오류 검토 및 확인 요청
완료
06/05 06/03 06/03 06/04
ERP
[CO] PP 반제품 제조원가 검증 프로그램 생성(ZPCOR2080) [FI] 미수금/미수수익 반제전표 조회 프로그램 필드 추가(ZEAM8030) [MM] 주문 강제 삭제 요청 [HCM] [ITSM-112157] 파견직/계약직사원 연차초과사용 관련 로직 수정
완료
06/05 06/04 06/03 06/03

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30
05/31 05/03
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] [CO] PP 제조원가 검증 프로그램 개발(ZPCOR2050~ZPC OR2090)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] PP신규 프로세스 생성 테스트 피드백 수정(ZPCOR2050~ ZPCOR2070) - [FI] 미수금/미수수익 반제전표 조회 프로그램 필드 추가(ZEAM 8030) - [CO] PP 반제품 제조원가 검증 프로그램 생성(ZPCOR2080) - 공휴일, Off duty
06/03 06/04 06/05 06/07
06/03 06/04 06/05 06/07
06/03 06/04 06/05 06/06
06/28 06/28 07/31 06/28 06/14 06/28 06/21 06/28 07/31
02/15 04/23 04/23 04/26 05/13 05/22 06/03 06/03 06/04
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리 포트 개발 요청 - [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] ZLBR2050에서 구매발주 삭제 시 오류 수정 요청 - [MM] Vendor Master 요청 - [MM] UET- 울산에너지터미널 (구. 성운탱크터미널) VGO 재고- 민간 비축 보고 재고에서 확인 - [FI] 영세 신고를 위한 해외이관분 및 하역기준 판매에 대한 정산 프로그램 수정 요청 - [MM] 원유 임차 Loss/Gain 전기 요청 - [MM] 원화 Usance 차입금 도입 관련 ERP 시스템 개발 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리 포트 개발 요청 - [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] ZLBR2050에서 구매발주 삭제 시 오류 수정 요청 - [MM] Vendor Master 요청 - [MM] UET- 울산에너지터미널 (구. 성운탱크터미널) VGO 재고- 민간 비축 보고 재고에서 확인 - [FI] 영세 신고를 위한 해외이관분 및 하역기준 판매에 대한 정산 프로그램 수정 요청 - [MM] 원유 임차 Loss/Gain 전기 요청 - [MM] 주문 강제 삭제 요청 - [MM] 결재일 수정요청 - [MM] 최종 검수일 변경요청 - [MM] 원화 Usance 차입금 도입 관련 ERP 시스템 개발 요청
06/28 06/28 07/31 06/28 06/14 06/28 06/21 06/28 06/28 06/10 06/10 07/31
60% 70% 10% 50% 70% 70% 10% 60% 06/03 06/04 06/04 10%
02/15 04/23 04/23 04/26 05/13 05/22 06/03 06/03 06/03 06/04 06/04 06/04

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/17 06/17 06/11
06/11 06/11 06/04
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] 2024년 상반기 DR 재해복구 모의훈련
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업 - [BC] BW개발 비정상적으로 큰 아카이브 로그파일들 강제 삭제작 업 - [BC] SAP ERP/BW시스템 프로젝트 관련 Request 전송 파일 확 인 및 전달 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
06/10 06/10 06/05 06/04 06/05 06/05
06/10 06/10 06/05 06/04 06/05 06/05
06/04 06/04 06/03 06/03 06/03 06/03
06/14
06/10
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍:CH 2~4 복습하기
06/07 06/03
05/24 06/03
06/03 06/03

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 06/28 06/30
12/14 04/23 05/29
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청* 발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가 - [MM] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청* LLC(L ife Cycle Costing), 정성평가 관련 로직 반영 및 인터페이스 수정
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청* 발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가 - [MM] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청* LLC(L ife Cycle Costing), 정성평가 관련 로직 반영 및 인터페이스 수정
10/31 06/28 06/30
90% 90% 10%
12/14 04/23 05/29
06/28
06/03
- [HCM] [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발- [] 주택자금 / 생활안정자금 승인/반려시 메일발송
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] HCM근태수정시 CP공용일정반영 문의대응- [ITSM-112 157] 파견직/계약직사원 연차초과사용 관련 로직 수정- 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발관련 회의(CP결재관련) - [HCM] New Healthcare Program 비용 신청서 로직 문의 대응- 생 산직 평가 개편 관련 회의 - [HCM] 생산직 평가 개편 관련 업무로직 분석 :본 평가 웹화면 및 테이블(ZTHR5010, ZTHR5011) 분석- Newhealthcare 신 청시 입사일자 체크로직 추가
06/03 06/04 06/05
06/03 06/04 06/05
06/03 06/04 06/05

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/14 01/31 02/28
06/10 05/03 06/05
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 60% - [HCM] 생산직평가 시스템 변경 요청 10%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 - [HCM] 생산직평가 시스템 변경 요청
06/05 01/31 02/28
5/31 60% 10%
06/03 05/03 06/05
03/29
02/19
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차) - [SD] ITSM-109418자가수송 실거리 내용 입력/수정 시 조회 내 용 수정 - [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 FNL - [SD] ITSM-111624수출신고 관련 T-CODE 에러 수정 - [SD] ITSM-112187인사명령에 따른 Smart-ERP 팀리더 사인 변 경 요청 - [TD] ITSM-112024ZTDR5130 수송비 정산 화면 수정
03/29 05/31 06/30 06/28 06/28 06/28
90% 90% 80% 80% 06/04 90%
02/19 05/01 05/17 05/21 06/03 05/31

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30
02/20 04/22
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-110540 ISIMS Web 서버 전환작업(API반영)
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-110540 ISIMS Web 서버 전환작업(API반영) - [e-Biz] ITSM-111832 품질점검결과서 거래처 조회 기준 보완 - [CCS] ITSM-112106 CCS 법인카드 비용정산 관련 요청
06/30 06/30 06/28 06/14
30% 95% 06/05 06/03
02/20 04/22 05/27 05/31
12/31 12/31 12/31 09/30 06/30 06/14
01/02 01/02 01/02 04/19 04/29 06/04
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [ePSMS] [ITSM-112261]Floating roof tank의 roof correcti on 적용 순서 변경 요청
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [OAS] [ITSM-110949]ePSMS 반송품 Data 검증 기능 개발 - [ePSMS] [ITSM-112261]Floating roof tank의 roof correcti on 적용 순서 변경 요청
06/05 06/05 06/05 09/30 06/30 06/30 06/14
06/05 06/05 06/05 15% 80% 06/04 30%
06/03 06/03 06/03 04/19 04/29 05/27 06/04

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30 06/30 06/30
09/05 02/15 02/21 04/12
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축
06/30 06/30 06/30 06/30
85% 88% 15% 85%
09/05 02/15 02/21 04/12
06/14
06/10
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-111472 변경결과 작성ITSM-110554 예상완료일 변경 - [Mobile] GW mobile goole push 변경 개발 및 테스트 - [ATSS] 배차 엔진 DB 작업 - [ASM] ITSM-112298 변경결과 작성ITSM-112360 데이터작업 서 삭제ITSM-112346 작업유형 변경ITSM-112046 상태변 경
06/04 06/05 06/05 06/05
06/04 06/05 06/05 06/05
06/04 06/04 06/04 06/05

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/14 12/31 07/31 06/14
06/10 06/03 05/20 05/29
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 A360 Migratio n (보류) - [EAI] EAI Upgrade 작업을 위한 미사용중인 인터페이스 사전 확 인 - [EAI] 인터페이스별 RFC/IDOC 명 재확인 및 Excel 정리
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [EAI] EAI Upgrade 작업을 위한 미사용중인 인터페이스 사전 확 인 - [EAI] 인터페이스별 RFC/IDOC 명 재확인 및 Excel 정리 - [RPA] A360 '#4 외화송금' 새벽 작업 모니터링 및 녹화 - [RPA] A11 '#3 외화입금내역 반제 자동화' 작업 OCR 개선 방향 논의 및 프로세스 메일 발송 - [RPA] A360 '법인영업팀 - 항공급유' 작업 실행 - [RPA] A11 '#3 외화입금내역 반제 자동화' 작업 OCR Update 및 재운영을 위한 작업 개선 - 전문 형식에 따라 '템플 릿 OCR' or '비정형 OCR' 찾아가도록 로직 변경 - Txt파 일명과 Excel파일명을 대조 -> 동일한 전문일 경우 데이터 결 합 - 전문 형식에 따른 데이터 추출 값 변경으로 인한 로직 추가 - SAP 데이터와의 매핑작업 삭제로 인한 PK값인 ' 거래no' 작성 불가 대체제 문의 (답 없음) - [EAI] MTE Studio 큐 정리 - [RPA] A360 '#2 외화지급계좌' 작업 오류 확인 및 재수행
07/31 06/14 06/03 06/03 06/04 06/05 06/05 06/05
60% 60% 06/03 06/03 06/04 06/05 06/05 06/05
05/20 05/29 06/03 06/03 06/03 06/04 06/05 06/05
06/30 06/28 06/28 07/31 06/28 06/30
04/15 05/22 04/24 04/17 05/30 07/20
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] ERP System 상 화학물질위험성평가(CHARM) Che ck 항목 추가 등 요청 - [E-Approval] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [E-Approval] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] Simoms 작업 요청서 (CP 전자결제-공장 tab) 생성 요청 - [E-Approval] ERP System 상 화학물질위험성평가(CHARM) Che ck 항목 추가 등 요청 - [E-Approval] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [E-Approval] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건
06/30 06/28 06/28 06/28 07/31 06/28 06/30
80% 06/03 50% 50% 30% 30% 45%
07/20 05/03 05/22 04/24 04/17 05/30 07/20

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31
06/10 03/25
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업(최소 기안 후 기안자만 전결근거 수정 가능하도록 수정)
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업완료관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] 기안지 전결근거 관련 작업- 프론트 화면 정리중(한 글) - [E-Approval] ITSM-112154, ITSM-112132, ITSM-112173 , ITSM-112193 - [E-Approval] ITSM-112207, ITSM-112273, ITSM-112266 - [E-Approval] ITSM-112315 - [E-Approval] ITSM-112346
06/30 07/31 06/03 06/04 06/05 06/28
06/05 90% 06/03 06/04 06/05 5%
02/29 03/26 06/03 06/04 06/05 06/05
07/12 06/11
03/15 06/04
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [ERS] ITSM-112249 WO 처리절차 Numbering 수정을 위한 파일 교체
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [LMS] [에쓰-오일/휴넷] 데이터 연계를 위한 진행사항 공유 및 요 청사항 확인 - [ERS] ALK1-W-7312 개정오류 건, 재개정 처리 - [LMS] 교육훈련신청서 연계 오류 확인 및 처리방안 안내(사업자 번호없음/삭제된구매처/확정안된구매처코드) - [ERS] ITSM-112249 WO 처리절차 Numbering 수정을 위한 파일 교체
07/12 06/30 06/03 06/03 06/11
60% 06/03 06/03 06/03 90%
03/15 05/17 06/03 06/03 06/04

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/14 06/21 06/21 06/21
05/24 06/10 05/30 05/31
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 통합 테스트 및 배포- 동시 접속 제한 기능 구현 오류 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [EWS] 회계팀 요청 (재무프로세스) 전체 시나리오 10개 검출되 지 않는 시나리오 관련 점검 확인 요청 - [EWS] 맴버십마케팅팀 요청 SP062 시나리오 검출되지 않은 데 이터 확인 요청
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 통합 테스트 및 배포- 동시 접속 제한 기능 구현 오류 - [GCMS] GCMS 실행 불가 지원 (인사후생팀) - [GCMS] 제작입고 오류 확인 및 데이터 수정 요청 - [WMS] ERP Upgrade WMS 업무 프로세스 설명 및 인터페이스 설 명 지원 - [EWS] 회계팀 요청 (재무 프로세스) 전체 시나리오 10개 검출되 지 않는 시나리오 관련 점검 확인 요청 - [EWS] 맴버십마케팅팀 요청 SP062 시나리오 검출되지 않은 데 이터 확인 요청 - [EWS] SAP DataService Job : EWS_SCH_SAP1 오류 확인 - [EWS] SP414 투자예산 장기 미집행 시나리오 로직 오류 검토 및 확인 요청
06/14 06/03 06/05 06/05 06/21 06/21 06/04 06/04
60% 06/03 06/05 06/05 30% 30% 06/04 06/04
05/24 06/03 06/05 06/03 05/30 05/31 06/04 06/03

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/14 06/28 06/14 06/14 06/14 06/14
06/10 05/27 05/30 05/30 05/30 06/05
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [VOC] [ITSM-111937] (e-Biz 및 IF 관련 VOC 조회 권한) 권한 변경 적용 - [VOC] [고객센터] VOC 시스템 확인 및 개선 요청 (메일링 서비스 점검) - [VOC] [고객센터] VOC 시스템 확인 및 개선 요청 (메일링 서비스 점검) [ 커뮤니케이터 또한 VOC 처리 내 '동일부서' 담당자 확 인 ] - [VOC] [고객센터] VOC 시스템 확인 및 개선 요청 (메일링 서비스 점검 [ CX_EMAIL / VocToEms.java / VocDaoImpl.java ] - [VOC] 포인트몰 비즈마켓 인터페이스 개발 건 (06.05 회의 진행 / URL 변경 소스 배포 및 hosts 파일 수정 요청)
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 이관관리 > 해상이관오더관리 내 'BATCH재실행' Err or 500 점검 (TimeOut 사유, 배치 확인) - [LOPAS] 모니터링 > 실시간 주문/출하 현황 > 주문/출하 현황 데 이터 테이블 확인 요청 - [PRM 품질관리] 품질성적서 내 '품질적합여부' - 품질규격마스터 판단 기준 변경 (김인환 파트리더님) [ PKG_ ASSAY_CUSTM AP ] - [PRM 품질관리] PRM 백업 업무 수행 - [VOC] S02339 극동유화(주)전당앞주유소 담당자 변경 - [VOC] [고객센터] VOC 시스템 확인 및 개선 요청 (메일링 서비스 점검) [ 커뮤니케이터 또한 VOC 처리 내 '동일부서' 담당자 확 인 ] - [VOC] V240603-0000694-1 상태 변경 요청 (완료 -> 접수 2선 ) - [VOC] [고객센터] VOC 시스템 확인 및 개선 요청 (메일링 서비스 점검 [ CX_EMAIL / VocToEms.java / VocDaoImpl.java ] - [VOC] 포인트몰 비즈마켓 인터페이스 개발 건 (06.05 회의 진행 / URL 변경 소스 배포 및 hosts 파일 수정 요청)
06/05 06/03 06/05 06/05 06/05 06/03 06/14 06/04 06/14 06/14
06/05 06/03 06/05 06/03 06/05 06/03 90% 06/04 80% 50%
06/03 06/03 06/05 05/31 06/03 06/03 05/30 06/04 05/30 06/05

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 06/28 06/28 06/28 06/28 06/28
05/31 10/27 03/22 04/29 05/01 05/24
- [EIS] 5월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청 - [EAI] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - [EAI] ERP System 상 화학물질위험성평가(CHARM) Check 항목 추가
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.4월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 5월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청 - [EAI] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - [EAI] ERP System 상 화학물질위험성평가(CHARM) Check 항목 추가
07/31 07/31 06/28 06/28 06/28 06/28 06/28
06/03 50% 90% 50% 90% 50% 70%
05/17 05/31 10/27 03/22 04/29 05/01 05/24

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 20
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
2 | 3 ● 남대현 ● 박민우 | 4 ● 남대현 ● 황보람 | 5 ● 남대현 ● 순현국 ● 황보람 | 6 현충일 | 7 Off Duty Day | 8
9 | 10 ● 순현국 | 11 | 12 | 13 | 14 ● 이병준 | 15
16 | 17 ● 최진우 ● 공현호 | 18 | 19 ● 박남신 | 20 ● 이재원 | 21 ◑ 배영식 | 22
23 | 24 ● 강민경 | 25 | 26 | 27 ◑ 이지은 | 28 에쓰오일 창립기념일 | 29
30 |  |  |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 06월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet