## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2024.06.11 ~ 2024.06.17]
6월 3주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
2 | 3 | 4 | 5 | 6 현충일 | 7 Off Duty Day | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 에쓰오일 창립기념일 | 29
30 |  |  |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 06월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 영업시설지원 시스템 구축 [E-Approval] 구매관련 기안지 RODA 자동화 [LMS] ITSM-108725 엔지니어 [EAI] 법인카드 WBS 마스터 전송 개발 CCS , EAI
06/30 07/31 07/12 07/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성 (ZCPR1050) [MM] 원화 Usance 차입금 도입 관련 ERP 시스템 개발 요청 [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 *발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가 [SD] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1차)
06/30 07/31 06/28 06/30
WEB
[Mobile] GW mobile goole push 운영 반영 [RPA] A360 '#4 외화송금' 새벽 작업 모니터링 [ERS] ITSM-112571 ERS 시스템 일부내용 개선요청 [EAI] 24년도 상반기 재해복구 모의훈련
완료
06/10 06/10 06/14 06/11
ERP
[CO] 외부 조사 대응을 위한 조회용 T-code 개발 요청(ZCOR6600_D 등) [FI] 해외이관 물량 및 판매현황 집계 프로그램 저장로직 수정(ZFIR5400) [MM] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청 [BC] 2024년 상반기 DR 재해복구 모의훈련
완료
06/10 06/11 06/14 06/11

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30
05/31 05/03
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] [CO] PP 제조원가 검증 프로그램 개발(ZPCOR2050~ZPC OR2090)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] 외부 조사 대응을 위한 조회용 T-code 개발 요청(ZCOR66 00_D 등) - [FI] 해외이관 물량 및 판매현황 집계 프로그램 저장로직 수정(Z FIR5400) - [CO] PP 반제품 제조원가 검증(ZPCOR2080) - [CO] PP 제품 제조원가 검증 (ZPCOR2090) - 오후 반차
06/10 06/11 06/12 06/14 06/14
06/10 06/11 06/12 06/14 06/14
06/10 06/11 06/12 06/13 06/14
07/31 06/28 07/31 07/31
04/23 06/03 06/04 06/14
- [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] 원유 임차 Loss/Gain 전기 요청 - [MM] 원화 Usance 차입금 도입 관련 ERP 시스템 개발 요청 - [MM] 원유 및 제품 구입 비용문서 조회 프로그램 보완 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리 포트 개발 요청 - [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] ZLBR2050에서 구매발주 삭제 시 오류 수정 요청 - [MM] Vendor Master 요청 - [MM] UET- 울산에너지터미널 (구. 성운탱크터미널) VGO 재고- 민간 비축 보고 재고에서 확인 - [FI] 영세 신고를 위한 해외이관분 및 하역기준 판매에 대한 정산 프로그램 수정 요청 - [MM] 원유 임차 Loss/Gain 전기 요청 - [MM] 원화 Usance 차입금 도입 관련 ERP 시스템 개발 요청 - [MM] 원유 및 제품 구입 비용문서 조회 프로그램 보완 요청
06/28 06/28 07/31 06/28 06/14 06/28 06/21 06/28 07/31 07/31
[보류] 06/14 60% 06/11 06/13 06/13 06/12 70% 10% 10%
02/15 04/23 04/23 04/26 05/13 05/22 06/03 06/03 06/04 06/14

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/24 06/24
06/18 06/18
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] 2024년 상반기 DR 재해복구 모의훈련 - [BC] ERP운영 비계획운송비 MR8M 역분개 시 오류 관련 Notes 적용작업 업무지원(Note 1377622-MIRO/MR8M: M8281 wi th unplanned delivery costs) - [BC] 신규 SSL VPN 장비의 SBC/VDI DDC와의 연동 테스트에 따른 SAP 서비스 확인 야간작업 업무지원(22:00~02:00) - [BC] HCM운영 Content Server MaxDB 데이타파일 추가 및 Aut oLog 파일 삭제작업 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS) - [BC] 2024년 1st 운영평가용 내부통제 관련 증빙자료 취합 및 전달
06/17 06/17 06/11 06/11 06/11 06/12 06/14 06/18
06/17 06/17 06/11 06/11 06/11 06/12 06/14 80%
06/11 06/11 06/04 06/10 06/10 06/11 06/10 06/12
06/21
06/17
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 2 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 3
06/14 06/11 06/14
06/14 06/11 06/14
06/10 06/10 06/12

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 06/28 06/30
12/14 04/23 05/29
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청* 발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가 - [MM] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청* LLC(L ife Cycle Costing), 정성평가 관련 로직 반영 및 인터페이스 수정
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청* 발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가 - [MM] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청* LLC(L ife Cycle Costing), 정성평가 관련 로직 반영 및 인터페이스 수정
10/31 06/28 06/30
90% 90% 90%
12/14 04/23 05/29
06/28
06/17
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경 :본 평가 웹 화면 수정(20%)- [ITSM-112367] 당연퇴직자 주택자금 및 생 활안정자금 중도상환 신청 등록 - [HCM] [ITSM-112366] New Healthcare 신청시 입사일자 체크 기준 추가- [ITSM-112478] 특근명령서 작성시 결재선 안내 팝업 추가 - [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경 :본 평가 웹 화면 수정(50%)- [ITSM-112547] 중식비예외자 신청금액 수 정- 인사기록카드용 어학점수 환산로직 수정(등급연계삭제) - [HCM] ITSM-112594 국내출장 반영기간 수정- 특근명령서 작 성시, 대근사유대상자 조회 관련(공통코드(TMT1)에 '2040' 추가 안내) - [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경 :본 평 가 웹화면 수정(80%) - [HCM] 생산직 다면평가 대상자 및 평가자 리스트 작성 지원- [I TSM-112248]생산직 상반기 1/2차 평가 테스트 및 오류 수정 - 문의 대응 : 제증명 출력 오류 외
06/10 06/11 06/12 06/13 06/14
06/10 06/11 06/12 06/13 06/14
06/10 06/11 06/12 06/13 06/14

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/14 01/31 02/28 08/30 08/30
06/10 05/03 06/05 06/17 06/14
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 70% - [HCM] 생산직평가 시스템 변경 요청 30% - [HCM] SF 연동 Data 수정 - [HCM] 인사기록카드 표기 관련 수정 요청 10%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 - [HCM] 생산직평가 시스템 변경 요청 - [HCM] 정년후 재고용 대상자(박노환 계장) 근태단말기 사번 연동 요청(긴급) - [HCM] 인사기록카드 표기 관련 수정 요청
06/05 01/31 02/28 08/30 08/30
5/31 70% 30% 6/13 10%
06/03 05/03 06/05 06/12 06/14
03/29
02/19
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차) - [SD] ITSM-109418자가수송 실거리 내용 입력/수정 시 조회 내 용 수정 - [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 FNL - [SD] ITSM-111624수출신고 관련 T-CODE 에러 수정 - [SD] ITSM-111844ZPRR1000(고정자산 마스터 영업데이터 관 리) 영업5조직 매핑기준 보완 및 자동화 - [TD] ITSM-112024ZTDR5130 수송비 정산 화면 수정
03/29 05/31 06/30 06/28 07/31 06/28
90% 90% 80% 80% 90% 90%
02/19 05/01 05/17 05/21 06/12 05/31

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30 06/28 08/30 08/30
02/20 04/22 06/10 06/13 06/13
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간 소화 추진 - [e-Biz] ITSM-110540 ISIMS Web 서버 전환작업(API 반영) - [CCS] ITSM-112407 법인카드 WBS 마스터 전송 개 발 - [e-Biz] ITSM-112364 e-Biz 장기미사용 계정 관리방안 보완 - [e-Biz] ITSM-112365 e-Biz 개인정보처리방침의 수탁 업체 변경요청
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간 소화 추진 - [e-Biz] ITSM-110540 ISIMS Web 서버 전환작업(API 반영) - [CCS] ITSM-112407 법인카드 WBS 마스터 전송 개 발 - [e-Biz] ITSM-112364 e-Biz 장기미사용 계정 관리방안 보완 - [e-Biz] ITSM-112365 e-Biz 개인정보처리방침의 수탁 업체 변경요청
06/30 06/30 06/28 08/30 08/30
75% 95% 50% 5% 95%
02/20 04/22 06/10 06/13 06/13
12/31 12/31 12/31 09/30 06/30 06/30
01/02 01/02 01/02 04/19 04/29 06/13
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [OAS] [ITSM-112593]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [ePSMS] [ITSM-112261]Floating roof tank의 roof correcti on 적용 순서 변경 요청 - [OAS] [ITSM-112548]일일 이송량 엑셀 자료 요청 - [OAS] [ITSM-112593]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청
06/14 06/14 06/14 09/30 06/30 06/14 06/12 06/30
06/14 06/14 06/14 15% 80% 06/14 06/13 20%
06/10 06/10 06/10 04/19 04/29 06/04 06/12 06/13

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30 06/30 06/30 06/21
09/05 02/15 02/21 04/12 06/13
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] CI시설물명(개업판촉물) 변경 및 자재번호 등록 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] CI시설물명(개업판촉물) 변경 및 자재번호 등록 요청
06/30 06/30 06/30 06/30 06/21
85% 88% 15% 85% 80%
09/05 02/15 02/21 04/12 06/13
06/21
06/17
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-112142 변경승인자 변경 - [Mobile] GW mobile goole push 운영 반영 - [ATSS] ITSM-107346 배포상태 변경ITSM-112404 견적서 삭 제ITSM-112490 데이터작업서 삭제ITSM-112530 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-108181 자동배포 수행 - [Mobile] IOS 협의문 출력 시 스크롤 오류 수정 - [ASM] ITSM-112624 변경결과 작성ITSM-109144 상태 변경
06/10 06/10 06/11 06/13 06/14 06/14
06/10 06/10 06/11 06/13 06/14 06/14
06/10 06/10 06/11 06/12 06/13 06/14

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/21 12/31 07/31 06/21
06/17 06/03 05/20 05/29
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 A360 Migratio n (보류) - [EAI] EAI Upgrade 작업을 위한 미사용중인 인터페이스 사전 확 인 - [EAI] 인터페이스별 RFC/IDOC 명 재확인 및 Excel 정리
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [EAI] EAI Upgrade 작업을 위한 미사용중인 인터페이스 사전 확 인 - [EAI] 인터페이스별 RFC/IDOC 명 재확인 및 Excel 정리 - [RPA] A360 '#4 외화송금' 새벽 작업 모니터링 - [EAI] DR훈련 참관 - [RPA] A11 '#3 외화입금내역 반제 자동화' 작업 신한은행 PDF 자료요청 - [RPA] A360 '#2 외화지급계좌' 작업 불가 첨부파일로 인한 작업 오류. 담당자 전달 - [RPA] A11 '#3 외화입금내역 반제 자동화' 작업 신한은행 PDF 양식 변경으로 인한 OCR 개선 - 파일 대조 및 결합 - DB/Txt파 일로 전환 후 필요 문자열 Find 및 Split - 하나은행 로직과 분 리 - 작업 완료 결과 추출물 및 완료 안내 메일 발송 - [RPA] A360 '생산조정팀-전표처리' 문의 응답 및 SAP 담당책임 연결 - [RPA] A360 '나프타 수입부과금' 작업 오류 확인 및 담당자 전 달 (기존 양식들과 다른 형식으로 인한 RPA판단 불가) - [EAI] MTE Studio 큐 정리
07/31 06/21 06/10 06/11 06/13 06/12 06/14 06/13 06/14 06/14
60% 80% 06/10 06/11 06/13 06/12 06/14 06/13 06/14 06/14
05/20 05/29 06/10 06/11 06/11 06/12 06/13 06/13 06/13 06/14

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/28 06/28 07/31 06/28 06/30 07/31
04/15 05/22 04/24 04/17 05/30 07/20 06/03
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] ERP System 상 화학물질위험성평가(CHARM) Che ck 항목 추가 등 요청 - [E-Approval] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [E-Approval] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] ERP System 상 화학물질위험성평가(CHARM) Che ck 항목 추가 등 요청 - [E-Approval] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [E-Approval] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청
06/30 06/28 06/28 07/31 06/28 06/30 07/31
80% 60% 70% 50% 50% 45% 30%
07/20 05/22 04/24 04/17 05/30 07/20 06/03
07/31 07/31 06/28
06/10 03/26 06/05
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시 저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] 구매관련 기안지 RODA 자동화 - [E-Approval] ITSM-112346 (VPN사용자 등록 신청서)
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시 저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] 구매관련 기안지 RODA 자동화 - 완료 이후 추가 수정전달 받아서 추가 - [E-Approval] ITSM-112346 - [E-Approval] ITSM-112390, ITSM-112386 - [OSPM] ITSM-112368 - [E-Approval] ITSM-112505 - [E-Approval] ITSM-112389, ITSM-112547, ITSM-112572 - [E-Approval] ITSM-112598, ITSM-112637, ITSM-112659 - [E-Approval] RODA 추가 수정사항 1. 영문 기안지의 경우 ceo만 따로 영문 전결근 거 내용으로 표기(총괄 결재 사항에서 차상위 선택시 영문표기) 2. 예외(수기입력)이 가능하도록 수정
07/31 07/31 06/28 06/10 06/10 06/11 06/12 06/13 06/14
5% 90% 10% 06/10 06/10 06/11 06/12 06/13 06/14
06/10 03/26 06/05 06/10 06/10 06/11 06/12 06/13 06/13

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/12
03/15
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [ERS] ITSM-112249 WO 처리절차 Numbering 수정을 위한 파일 교체 - [LMS] soft skill 평가인증 배치 대상 조회 조건에 맞게 데이터 수정 재실행. - [LMS] 교육훈련산청작성시 회수후 작성중인 문서 조회 오류 확 인 및 수정 처리 - [ERS] 신규 입사자 사용자 등록 오류 확인 및 HCM 사용자 연계 배치 실행 확인 - [ERS] ITSM-112571 ERS 시스템 일부내용 개선요청 - [ERS] 부서지침서 결산회계지침(ACC-A-0001) 첨부서식 다운로 드 오류 확인 및 파일명 변경 처리 - [LMS] 교육훈련신청서[가스기술사 자격증 취득] 전표생성 요청 시 교육일수로 인한 오류 확인 및 수정 재처리
07/12 06/11 06/11 06/11 06/11 06/14 06/12 06/13
60% 06/11 06/11 06/11 06/11 06/14 06/12 06/13
03/15 06/04 06/11 06/11 06/11 06/12 06/12 06/11
06/21 06/21
06/13 05/31
- [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [EWS] 맴버십마케팅팀 요청 SP062 시나리오 검출되지 않은 데 이터 확인 요청
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 통합 테스트 및 배포- 동시 접속 제한 기능 구현 오류 - [GCMS] (24년 1회차, 2회차) 제작 입고 데이터 오류 확인 요청 - [WMS] ERP Upgrade 지원 (인터페이스 확인 및 기능 확인) - [WMS] 모바일 접속 사용자 로그 데이터 확인 요청 - [WMS] 삼성 SDS 이은령 프로 IT_Admin 권한 부여 - [EWS] 맴버십마케팅팀 요청 SP062 시나리오 검출되지 않은 데 이터 확인 요청 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현
06/14 06/10 06/13 06/10 06/13 06/21 06/21
06/13 06/10 06/13 06/10 06/13 40% 20%
05/24 06/10 06/10 06/10 06/13 05/30 06/13

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/28 06/28 07/26
06/10 06/10 06/13
- [LOPAS] 2024년 2분기 웹 서비스 모의해킹 정보 회신 및 테스트 계정 생성 - [LOPAS] 2024년 2분기 웹 서비스 모의해킹 - [VOC] ITSM-112563 VOC 관리자 웹페이지내 열람/ 조회 기록 페이지 생성 -ISMS-P 권고사항 관련 개선
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 2024년 2분기 웹 서비스 모의해킹 정보 회신 및 테스트 계정 생성 (개발) - [LOPAS] SAP DS 'ROB_JOB_LOPAS_SHIPMENT_1 / ROB_JOB_SCH_LOPAS_ORDER' 배치 중단 점검 - [LOPAS] 2024년 2분기 웹 서비스 모의해킹 - [VOC] 포인트몰 비즈마켓 인터페이스 개발 건 (06.05 회의 진행 / URL 변경 소스 배포 및 hosts 파일 수정 요청) - [VOC] V240610-0000791-1 거래처 '(주)오일닷컴 다 회주유소' 조회 불가 점검 요청 - [VOC] [고객센터] VOC 시스템 확인 및 개선 요청 (메 일링 서비스 점검 및 화면이동 불편 건 개선) [ ITSM-111937 ] - [VOC] V240612-0000461-1 거래처 '북상주IC주유소' 담당자 미변경 (프로시저 에러, 점검 및 변경) - [VOC] ITSM-112563 VOC 관리자 웹페이지내 열람/ 조회 기록 페이지 생성 -ISMS-P 권고사항 관련 개선 - [CISO] KISA SW 개발보안 기본과정 교육
06/14 06/28 06/14 06/28 06/14 06/11 06/14 06/12 07/26 06/12
06/14 10% 30% 5% 06/10 06/11 06/12 06/12 10% 06/12
06/10 06/10 06/10 06/10 06/05 06/11 05/30 06/12 06/13 06/12

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/28 07/31 06/28 06/28 06/28 06/28 06/28 07/31 07/31 07/31
10/27 06/14 10/27 03/22 04/29 05/01 05/24 06/14 06/14 06/14
- [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EIS] 2024.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청 - [EAI] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - [EAI] ERP System 상 화학물질위험성평가(CHARM) Check 항목 추가 - [EAI] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청 - [EAI] 법인카드 WBS 마스터 전송 개발 CCS , EAI - [EAI] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 5월 Monthly Accountability Report 생성 - [EIS] 2024.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청 - [EAI] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - [EAI] ERP System 상 화학물질위험성평가(CHARM) Check 항목 추가 - [EAI] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청 - [EAI] 법인카드 WBS 마스터 전송 개발 CCS , EAI - [EAI] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청 - [EAI] 투자관리번호 신규요청 및 예산 할당(영업시설물) - [EAI] 24년도 상반기 재해복구 모의훈련 - [EAI] [ERP Upgrade] EAI레거시 시스템통신 리스너 Port (TCP Server/Client)정보 추출 - [EAI] [ERP Upgrade] AS400 ERP전환에 따른 OAS시스템 As- Is로직 분석
07/31 07/31 06/28 06/28 06/28 06/28 06/28 07/31 07/31 07/31 07/31 06/11 06/14 06/14
06/14 10% 90% 50% 90% 80% 90% 50% 70% 10% 06/12 06/11 06/13 06/13
05/31 06/14 10/27 03/22 04/29 05/01 05/24 06/14 06/14 06/10 06/10 06/11 06/10 06/10

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 20
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
2 | 3 ● 남대현 ● 박민우 | 4 ● 남대현 ● 황보람 | 5 ● 남대현 ● 순현국 ● 황보람 | 6 현충일 | 7 Off Duty Day | 8
9 | 10 ● 순현국 | 11 | 12 | 13 | 14 ● 이병준 | 15
16 | 17 ● 최진우 ● 공현호 | 18 | 19 ● 박남신 | 20 ● 이재원 | 21 ◑ 배영식 | 22
23 | 24 ● 강민경 | 25 | 26 | 27 ◑ 이지은 | 28 에쓰오일 창립기념일 | 29
30 |  |  |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 06월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet