## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2024.06.18 ~ 2024.06.24]
6월 4주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
2 | 3 | 4 | 5 | 6 현충일 | 7 Off Duty Day | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 에쓰오일 창립기념일 | 29
30 |  |  |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 06월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 영업시설지원 시스템 구축 [E-Approval] 구매관련 기안지 RODA 자동화 [LMS] ITSM-108725 엔지니어 [EAI] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청
06/30 07/31 07/12 07/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [MM] 원화 Usance 차입금 도입 관련 ERP 시스템 개발 요청 [MM] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청 *LLC(Life Cycle Costing), 정성평가 관련 로직 반영 및 인터페이스 수정 [SD] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1차)
06/30 07/31 08/16 06/30
WEB
[e-Biz] ITSM-112365 e-Biz 개인정보처리방침의 수탁업체 변경요청 [Mobile] 학력 정보 조회 시 구분 설정 [E-Approval] ERP System 상 화학물질위험성평가(CHARM) Check 항목 추가 등 요청 [EAI] 법인카드 WBS 마스터 전송 개발 CCS , EAI
완료
06/19 06/21 06/20 06/20
ERP
[CO] 수불 자재 관련 로직 수정- 1500 SSAD 자재 증감물량 다른 항차에 반영(ZCOR6332) [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 *발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가 [SD] ZPRR1000(고정자산 마스터 영업데이터 관리) 영업5조직 매핑기준 보완 및 자동화 [TD] ZTDR5130 수송비 정산 화면 수정
완료
06/19 06/20 06/20 06/18

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30
05/31 05/03
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] [CO] PP 제조원가 검증 프로그램 개발(ZPCOR2050~ZPC OR2090)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] PP 제품 제조원가 검증(ZPCOR2090) - [CO] 수불 자재 관련 로직 수정- 1500 SSAD 자재 증감물량 다 른 항차에 반영(ZCOR6332) - [CO] PP 제품별 원가내역 조회 Report 레이아웃 수정(ZPCOR2 040) - [CO] 테이블 데이터 수정 및 수량 로직 수정(ZPCOR2040)
06/17 06/19 06/20 06/21
06/17 06/19 06/20 06/21
06/17 06/18 06/20 06/21
07/31 06/28 07/31 07/31 07/31
04/23 06/03 06/04 06/14 06/20
- [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] 원유 임차 Loss/Gain 전기 요청 - [MM] 원화 Usance 차입금 도입 관련 ERP 시스템 개발 요청 - [MM] 원유 및 제품 구입 비용문서 조회 프로그램 보완 요청 - [MM] 입고/납품완료 불일치 모니터링 i/f 필드 추가 (전기일, 증 빙일, 입력일)
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] 원유 임차 Loss/Gain 전기 요청 - [MM] 원화 Usance 차입금 도입 관련 ERP 시스템 개발 요청 - [MM] 원유 및 제품 구입 비용문서 조회 프로그램 보완 요청 - [MM] 신규 신고세관과 Code 추가요청 - [MM] 수입 첨가제 비용 문서 수정 - [MM] 입고/납품완료 불일치 모니터링 i/f 필드 추가 (전기일, 증 빙일, 입력일)
06/28 07/31 06/28 07/31 07/31 06/28 06/24 07/31
[보류] 60% 70% 60% 60% 06/19 06/19 40%
02/15 04/23 06/03 06/04 06/14 06/18 06/19 06/20

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/01 07/01
06/25 06/25
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] 2024년 1st 운영평가용 내부통제 관련 증빙자료 취합 및 전달 - [BC] 2024년 6월 SAP시스템 인프라 취약점 조치 작업 업무지 원 - [BC] SAP S/4HANA(ERP)에 이관된 기존 ZDBC 패키지 BC사용 프로그램 확인 정리 및 전달 - [BC] 신규 SSL VPN 장비의 SBC/VDI DDC와의 연동 테스트에 따른 SAP 서비스 확인 야간작업 업무지원(22:00~02:00) - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
06/24 06/24 06/18 06/20 06/19 06/21 06/21
06/24 06/24 06/18 06/19 06/19 06/21 06/21
06/18 06/18 06/12 06/13 06/17 06/20 06/17
06/28
06/24
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 4 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 5
06/21 06/18 06/24
06/14 06/19 20%
06/17 06/17 06/19

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 08/16
12/14 05/29
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청* LLC(L ife Cycle Costing), 정성평가 관련 로직 반영 및 인터페이스 수정
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청* 발주 생성 및 기성보고서 전송 RFC 함수 로직 추가 - [MM] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청* LLC(L ife Cycle Costing), 정성평가 관련 로직 반영 및 인터페이스 수정
10/31 06/28 08/16
90% 06/20 90%
12/14 04/23 05/29
06/28
06/24
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] [ITSM-112248]생산직 상반기 1/2차 평가 테스트 및 오 류 수정- [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 EA I연동 개발 - [HCM] ERP 업그레이드 프로젝트팀에 UI5관련 설명 및 소스 전 달- [ITSM-112248]생산직 상반기 1/2차 평가 테스트 및 오류 수정- [ITSM-112796] 생활안정자금 추가 대출확정시 보험가 입기간 계산기준 변경(대출총액->대출잔액) - [HCM] [ITSM-112760] 의료비/학자금 무급휴직기간 신청제한 해제- ERP 업그레이드 프로젝트 일정소개 회의참석- [ITSM- 112248]생산직 상반기 평가항목별 상세현황 화면 개발(50%) - 연차 - [HCM] [ITSM-112884] 자격/면허등록 신청시 필수입력값 조정 - 제 증명 출력오류 외 문의 대응- 2024년 공장휴양소 신청 및 당첨 관련 세팅 및 관련로직 점검
06/17 06/18 06/19 06/20 06/21
06/17 06/18 06/19 06/20 06/21
06/17 06/18 06/19 06/20 06/21

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/28 01/31 02/28 09/27
06/24 05/03 06/05 06/21
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 80% - [HCM] 생산직평가 시스템 변경 요청 40% - [HCM] 교대근무 대근자 정보 Interface Table Attribute로 추가 70%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 - [HCM] 생산직평가 시스템 변경 요청 - [HCM] 인사기록카드 표기 관련 수정 요청 - [HCM] SF 연동 Data 수정 - [HCM] 사용당시 정보 표기 및 신청자 직위 정보 점검 요청 - [HCM] 평균임금 조회 화면 개발 - [HCM] 노조회비 공제비율 조정요청 - [HCM] 교대근무 대근자 정보 Interface Table Attribute로 추가
06/21 01/31 02/28 08/30 08/30 08/30 09/27 09/27 09/27
6/21 80% 40% 6/19 6/17 6/21 10% 6/19 70%
06/17 05/03 06/05 06/14 06/17 06/18 06/19 06/19 06/21
03/29
02/19
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차) - [SD] ITSM-109418자가수송 실거리 내용 입력/수정 시 조회 내 용 수정 - [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-111624수출신고 관련 T-CODE 에러 수정 - [SD] ITSM-111844ZPRR1000(고정자산 마스터 영업데이터 관 리) 영업5조직 매핑기준 보완 및 자동화 - [SD] ITSM-112761소매가격지원제도 개선에 따른 시스템 보완 작업 요청 - [TD] ITSM-112024ZTDR5130 수송비 정산 화면 수정
03/29 05/31 06/30 06/28 07/31 07/31 06/28
90% 90% 90% 90% 06/20 90% 06/18
02/19 05/01 05/17 05/21 06/12 06/18 05/31

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30 08/30
02/20 04/22 06/13
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-110540 ISIMS Web 서버 전환작업(API반영) - [e-Biz] ITSM-112364 e-Biz 장기미사용 계정 관리방안 보완
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-110540 ISIMS Web 서버 전환작업(API반영) - [CCS] ITSM-112407 법인카드 WBS 마스터 전송 개발 - [e-Biz] ITSM-112364 e-Biz 장기미사용 계정 관리방안 보완 - [e-Biz] ITSM-112365 e-Biz 개인정보처리방침의 수탁업체 변 경요청
06/30 06/30 06/28 08/30 08/30
75% 95% 06/20 5% 06/19
02/20 04/22 06/10 06/13 06/13
12/31 12/31 12/31 12/31 09/30 07/31 07/31
01/02 01/02 01/02 06/13 04/19 04/29 06/20
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [OAS] [ITSM-112945]일일 출하업무 Data 검증 기능 개발
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [OAS] [ITSM-112945]일일 출하업무 Data 검증 기능 개발
06/21 06/21 06/21 12/31 09/30 07/31 07/31
06/21 06/21 06/21 50% 15% 80% 30%
06/17 06/17 06/17 06/13 04/19 04/29 06/20

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30 06/30 06/30
09/05 02/15 02/21 04/12
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] CI시설물명(개업판촉물) 변경 및 자재번호 등록 요청
06/30 06/30 06/30 06/30 06/21
85% 88% 15% 90% 06/20
09/05 02/15 02/21 04/12 06/13
06/28 06/28
06/24 06/24
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 학력 정보 조회 시 구분 설정
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] 운영평가 관련 모집단 자료 회신 - [Mobile] ITSM-112620 배포상태 변경 - [ATSS] 배차 엔진 장애 - [Mobile] IOS 협의문 출력 시 스크롤 오류 수정 및 배포 - [ASM] ITSM-112438 변경결과 작성ITSM-111940 변경요청서 삭제ITSM-109154 변경요청서 삭제 - [ASM] SAP 개발 소스 git 사용 지원 - [ASM] ITSM-109244 상태 변경ITSM-107063 서비스 종료IT SM-112586 작업유형 변경결과ITSM-112946 변경요청서 삭 제 - [ASM] ITSM-110821 상태 변경ITSM-113021 견적서 삭제 - [Mobile] 학력 정보 조회 시 구분 설정
06/17 06/18 06/18 06/20 06/19 06/19 06/20 06/21 06/21
06/17 06/18 06/18 06/20 06/19 06/19 06/20 06/21 06/21
06/17 06/18 06/18 06/18 06/19 06/19 06/20 06/21 06/21

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/28 12/31 07/31 06/28
06/24 06/03 05/20 05/29
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 A360 Migratio n (보류) - [EAI] EAI Upgrade 작업을 위한 미사용중인 인터페이스 사전 확 인 - [EAI] 인터페이스별 RFC/IDOC 명 재확인 및 Excel 정리
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [EAI] EAI Upgrade 작업을 위한 미사용중인 인터페이스 사전 확 인 - [EAI] 인터페이스별 RFC/IDOC 명 재확인 및 Excel 정리 - [RPA] A360 '#4 외화송금' 새벽 작업 모니터링 - [RPA] A360 '법인영업팀 - 항공급유' 작업 실행 - [EAI] '배우자 동반 휴가 신청서' 작업 - [EAI] 'ERP와 e-Pro간 입고/납품' 작업 - [RPA] A360 RPA 작업 완료 메일 중복 발송 발생 논의 - [EAI] MTE Studio 큐 정리
07/31 06/28 06/17 06/18 06/18 06/20 06/21 06/21
60% 80% 06/17 06/18 06/18 06/20 06/21 06/21
05/20 05/29 06/17 06/17 06/18 06/20 06/21 06/21
06/30 07/31 06/28 06/30 07/31
04/15 04/17 05/30 07/20 06/03
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [E-Approval] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] ERP System 상 화학물질위험성평가(CHARM) Che ck 항목 추가 등 요청 - [E-Approval] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [E-Approval] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청
06/30 06/28 06/28 07/31 06/28 06/30 07/31
80% 06/20 06/20 50% 50% 45% 40%
07/20 05/22 04/24 04/17 05/30 07/20 06/03

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 06/28
06/10 03/26 06/05
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] 구매관련 기안지 RODA 자동화 - [E-Approval] ITSM-112346(VPN사용자 등록 신청서)
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] 구매관련 기안지 RODA 자동화- 완료 이후 추가 수 정전달 받아서 추가 - [E-Approval] ITSM-112346(VPN사용자 등록 신청서) - [E-Approval] ITSM-112766별도 메일요청(최상원책임) - 기안 지 내용 수정 - [E-Approval] VPN사용사 등록신청서(협력업체) 수정(계약기간 필드 추가 및 사용기간 설정과 연계) - [E-Approval] ITSM-112837, ITSM-112847, ITSM-112872 - [E-Approval] ITSM-112913, ITSM-112948, ITSM-112960 , ITSM-112973, ITSM-112961 - [E-Approval] ITSM-113007메일요청 - 기안지 내용 수정(A56 -24-0171)
07/31 07/31 06/28 06/17 06/18 06/19 06/20 06/21
5% 90% 10% 06/17 06/18 06/19 06/20 06/21
06/10 03/26 06/05 06/17 06/18 06/19 06/20 06/21
07/12
03/15
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [LMS] 휴넷 스마트러닝 교육이력 배치 재실행 - [LMS] 교육결과보고 및 교육출장비신청서 메뉴얼 교체요청(이상 준 계장님) - [ERS] 부서지침서'정기적검토를 통한 CDU3-P-3246 U-6460 0 정상 운전 절차외 17건 개정 품의 - [LMS] ITSM-108725 엔지니어 기능개선 관련하여 관련부서 Z OOM 화상회의 - [ERS] SOM-1-100 대기오염관리절차 기존 개정목록 다운 받아 메일로 전달
07/12 06/17 06/17 06/21 06/21 06/21
65% 06/17 06/17 06/21 06/21 06/21
03/15 06/17 06/17 06/21 06/21 06/21

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/27 06/27 06/24
06/13 05/31 06/24
- [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [EWS] 맴버십마케팅팀 요청 SP062 시나리오 검출되지 않은 데 이터 확인 요청 - SAP DS Upgrade 회의 (8층회의실 오전10시)
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 지류 상품권 회수 현황 ERP 연계 오류 확인 요청 - [GCMS] 지류 미회수 현황 데이터 수정 요청 - [WMS] WMS 입고 예정 정보 배치 오류 확인 요청 - [WMS] IAMS IT Process 운영 평가 모집단 자료 요청 - [WMS] ERP Upgrade 업무 프로세스 문의 내용 확인 요청 (자재마 스터 IF, E-IOM IF) - [WMS] ERP Upgrade 담당자 운영 서버 접속 오류 지원 - [EWS] 맴버십마케팅팀 요청 SP062 시나리오 검출되지 않은 데 이터 확인 요청 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - 06/18 휴가
06/20 06/20 06/17 06/19 06/20 06/20 06/27 06/27 06/18
06/20 06/20 06/17 06/19 06/20 06/20 80% 30% 06/18
06/19 06/20 06/17 06/17 06/19 06/20 05/30 06/13 06/18
06/27 06/28 07/26 06/24
06/24 06/10 06/13 06/24
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 2024년 2분기 웹 서비스 모의해킹 - [VOC] ITSM-112563 VOC 관리자 웹페이지내 열람/조회 기록 페이지 생성 -ISMS-P 권고사항 관련 개선 - [LOPAS] SAP DS 이전 계획 회의 (ERP Upgrade 프로젝트)
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 2024년 2분기 웹 서비스 모의해킹 정보 회신 및 테스 트 계정 생성 (개발서버 / 운영 필요 시, 요청) - [LOPAS] SAP DS 'ROB_JOB_LOPAS_SHIPMENT_1 / ROB_J OB_SCH_LOPAS_ORDER' 배치 중단 점검 (SAP DS 회의를 통 해 개선될 예정) - [LOPAS] 2024년 2분기 웹 서비스 모의해킹 - [VOC] ITSM-112563 VOC 관리자 웹페이지내 열람/조회 기록 페이지 생성 -ISMS-P 권고사항 관련 개선 - [VOC] V240612-0000082-1 처리부서 최종의견 미등록 확인 및 변경 (최종의견 여부 변경) - [VOC] [문서번호 : Z11-24-0188] 모의해킹 취약점 테스트를 위한 임시계정 권한 부여 및 안내 - [VOC] PKG_ERP_ETL 내 프로시저 'MERGE_ACCOUNT_MAST ER' 수정 (ON 조건 중, 누락된 PK로 인해 에러 발생)
06/21 06/28 06/21 06/28 07/26 06/17 06/17 06/17
06/21 06/21 06/21 10% 20% 06/17 06/17 06/17
06/17 06/10 06/10 06/10 06/13 06/17 06/17 06/17

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 06/28 06/28 06/28 06/28 07/31 07/31 07/31
06/14 10/27 03/22 05/01 05/24 06/14 06/14 06/21
- [EIS] 2024.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - [EAI] ERP System 상 화학물질위험성평가(CHARM) Check 항목 추가 - [EAI] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청 - [EAI] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청 - [EAI] 입고/납품완료 불일치 모니터링 i/f 필드 추가
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] ERP와 e-Pro간 입고/납품완료 불일치 점검 및 모니터링 리포트 개발 요청 - [EAI] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - [EAI] ERP System 상 화학물질위험성평가(CHARM) Check 항목 추가 - [EAI] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청 - [EAI] 법인카드 WBS 마스터 전송 개발 CCS , EAI - [EAI] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청 - [EAI] 입고/납품완료 불일치 모니터링 i/f 필드 추가
07/31 06/28 06/28 06/28 06/28 06/28 07/31 07/31 07/31 07/31
10% 90% 50% 06/17 90% 90% 90% 06/20 50% 10%
06/14 10/27 03/22 04/29 05/01 05/24 06/14 06/14 06/10 06/21

## Slide 17
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 19
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
2 | 3 ● 남대현 ● 박민우 | 4 ● 남대현 ● 황보람 | 5 ● 남대현 ● 순현국 ● 황보람 | 6 현충일 | 7 Off Duty Day | 8
9 | 10 ● 순현국 | 11 | 12 | 13 | 14 ● 이병준 | 15
16 | 17 ● 최진우 ● 공현호 | 18 | 19 ● 박남신 | 20 ● 이재원 | 21 ◑ 배영식 | 22
23 | 24 ● 강민경 | 25 | 26 | 27 ◑ 이지은 | 28 에쓰오일 창립기념일 | 29
30 |  |  |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 06월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet