## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 07/31
05/31 05/03
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] [CO] PP 제조원가 검증 프로그램 개발(ZPCOR2050~ZPC OR2090)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- 연차휴가 - [FI] 관세 세율별비중 산정을 위한 SAP 자동화 프로그램 개발(Z FIR7800) - [FI] 관세 세율별비중 집계 비율산정 프로그램 개발(ZFIR7801 ) - 창립기념일
06/24 06/26 06/27 06/28
06/24 06/26 06/27 06/28
06/24 06/25 06/27 06/28
07/31 07/31 07/31 07/31 07/31
04/23 06/04 06/14 06/20 06/27
- [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] 원화 Usance 차입금 도입 관련 ERP 시스템 개발 요청 - [MM] 원유 및 제품 구입 비용문서 조회 프로그램 보완 요청 - [MM] 입고/납품완료 불일치 모니터링 i/f 필드 추가 (전기일, 증 빙일, 입력일) - [MM] SAP의 ZIMBAD B/L List에 원산국 필드 추가 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 영업시설지원 시스템 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] 원유 임차 Loss/Gain 전기 요청 - [MM] 원화 Usance 차입금 도입 관련 ERP 시스템 개발 요청 - [MM] 원유 및 제품 구입 비용문서 조회 프로그램 보완 요청 - [MM] 입고/납품완료 불일치 모니터링 i/f 필드 추가 (전기일, 증 빙일, 입력일) - [MM] SAP의 ZIMBAD B/L List에 원산국 필드 추가 요청
06/28 07/31 06/28 07/31 07/31 07/31 07/31
06/24 80% 06/27 70% 70% 50% 10%
02/15 04/23 06/03 06/04 06/14 06/20 06/27

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/08 07/08 07/03
07/02 07/02 07/01
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] Smart-ERP운영 F/S Full로 로그파일 삭제 작업 업무지원 - [BC] ERP시스템 S-imoms(GE APM Connector) 설치 파일 확인 및 전달 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
07/01 07/01 06/26 06/25 06/27
07/01 07/01 06/26 06/25 06/27
06/25 06/25 06/25 06/25 06/24
06/28
06/24
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 5 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 6
06/21 06/25 06/26
06/14 06/25 06/26
06/17 06/19 06/26

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 08/16
12/14 05/29
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청* LLC(L ife Cycle Costing), 정성평가 관련 로직 반영 및 인터페이스 수정
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청* LLC(L ife Cycle Costing), 정성평가 관련 로직 반영 및 인터페이스 수정
10/31 08/16
90% 90%
12/14 05/29
07/05
07/01
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] [ITSM-113035] 2024년 휴양소 신청사용을 위한 수정 및 세팅- 채용발령 오입력으로 사번 삭제 후, 재발령 방법 안 내- 신규조직 cp조회순서 변경관련 문의 대응 - [HCM] [ITSM-112950] 자격/면허 등록신청 승인/반려시 알림 메일발송기능 추가- 휴양소 신청자 당첨관리 문의 대응(2024년 도 당첨기준 점검 등) - [HCM] [ITSM-113193] 해외출장비신청서 수정- [ITSM-1122 48] 생산직평가 시스템 : 상반기용 종합평가 결과관리 신규개 발(30%) - [HCM] [ITSM-113227] 국민연금 상/하한액 변경- [ITSM-112 248] 생산직평가 시스템 : 상반기용 종합평가 결과관리 신규개 발(50%) - HCM 직원사진등록 문의 대응 및 테스트- 특근명령신 청현황 화면에 결재자 정보 추가관련 검토
06/24 06/25 06/26 06/27
06/24 06/25 06/26 06/27
06/24 06/25 06/26 06/27

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/05 01/31 02/28 09/27 09/27
07/01 05/03 06/05 06/21 06/19
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 90% - [HCM] 생산직평가 시스템 변경 요청 50% - [HCM] 교대근무 대근자 정보 Interface Table Attribute로 추가 90% - [HCM] 평균임금 조회 화면 개발 20%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 - [HCM] 생산직평가 시스템 변경 요청 - [HCM] 평균임금 조회 화면 개발 - [HCM] 교대근무 대근자 정보 Interface Table Attribute로 추가
06/27 01/31 02/28 09/27 09/27
6/27 90% 50% 20% 90%
06/24 05/03 06/05 06/19 06/21
03/29
02/19
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차) - [SD] ITSM-109418자가수송 실거리 내용 입력/수정 시 조회 내 용 수정 - [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-111624수출신고 관련 T-CODE 에러 수정 - [SD] ITSM-112761소매가격지원제도 개선에 따른 시스템 보완 작업 요청 - [TD] ITSM-112024ZTDR5130 수송비 정산 화면 수정 - [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차)
03/29 05/31 06/30 06/28 07/31 06/30 07/31
90% 90% 90% 06/26 06/26 06/26 70%
02/19 05/01 05/17 05/21 06/18 05/01 06/24