## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 영업시설지원 시스템 구축(3차) [E-Approval] 구매관련 기안지 RODA 자동화 [LMS] ITSM-108725 엔지니어 [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트
07/31 07/12 07/12 07/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성 (ZCPR1050) [MM] 원화 Usance 차입금 도입 관련 ERP 시스템 개발 요청 [MM] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청* LLC(Life Cycle Costing), 정성평 가 관련 로직 반영 및 인터페이스 수정 [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1차)
07/31 07/31 08/16 07/31
WEB
[PRM] 영업시설지원 시스템 구축 [OSPM] 정산서작성 오류수정(DMZ영역) [ERM] ERM 시스템 프로파일 반경에 따른 Risk assessment 반영 요청 [EAI] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청(1차)
완료
06/25 06/26 06/25 06/24
ERP
[FI] 관세 세율별비중 집계 비율산정 프로그램 개발(ZFIR7801) [MM] 영업시설지원 시스템 구축 [TD] ZTDR5130 수송비 정산 화면 수정 [SD] ITSM-111624수출신고 관련 T-CODE 에러 수정
완료
06/27 06/24 06/26 06/26