## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/30 08/30 07/12 08/30
02/20 06/13 06/25 06/27
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-112364 e-Biz 장기미사용 계정 관리방안 보완 - [e-Biz] ITSM-113139 신규 퇴직임원 송정역주유소 e-Biz 반영 요청 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-110540 ISIMS Web 서버 전환작업(API반영) - [e-Biz] ITSM-112364 e-Biz 장기미사용 계정 관리방안 보완 - [e-Biz] ITSM-113139 신규 퇴직임원 송정역주유소 e-Biz 반영 요청 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축
07/30 06/30 08/30 07/12 08/30
75% 06/27 5% 90% 50%
02/20 04/22 06/13 06/25 06/27
12/31 12/31 12/31 12/31 09/30 07/31 07/31
01/02 01/02 01/02 06/13 04/19 04/29 06/20
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [OAS] [ITSM-112945]일일 출하업무 Data 검증 기능 개발
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [OAS] [ITSM-112945]일일 출하업무 Data 검증 기능 개발
06/27 06/27 06/27 12/31 09/30 07/31 07/31
06/27 06/27 06/27 50% 15% 80% 60%
06/24 06/24 06/24 06/13 04/19 04/29 06/20

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 07/31 07/05 07/31 07/12
09/05 02/21 04/12 06/26 06/27 06/27
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 반영 조직코드 개선 작업 요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축(3차) - [PRM] 탱크청소 검수서류 첨부 권한 부여 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 반영 조직코드 개선 작업 요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축(3차) - [PRM] 탱크청소 검수서류 첨부 권한 부여 요청
07/31 06/30 07/31 07/31 07/05 07/31 07/12
85% 06/25 15% 90% 80% 10% 5%
09/05 02/15 02/21 04/12 06/26 06/27 06/27
07/05 07/05
07/01 07/01
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 상차계획 조회 쿼리 튜닝
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-110554 배포상태 변경ITSM-107346 배포상태 변경ITSM-113078 견적서 삭제ITSM-110821 변경결과 작성 - [Mobile] FCM 장애 - [ATSS] 배차 엔진 장애 - [ASM] ITSM-113034 상태 변경ITSM-113183 변경요청서 삭 제 - [ATSS] 상차계획 조회 쿼리 튜닝 - [ASM] ITSM-113245 작업유형 변경ITSM-113269 데이터작업 서 삭제ITSM-110540 상태 변경ITSM-113092 배포상태 변 경ITSM-106910 서비스종료 admin 처리ITSM-113295 현작 업자 변경ITSM-112180 변경결과 작성 - [ASM] 정기 점검
06/24 06/25 06/26 06/26 06/27 06/19 06/20
06/24 06/25 06/26 06/26 06/27 06/27 06/27
06/24 06/25 06/25 06/26 06/27 06/19 06/20

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/05 12/31 07/31 07/05
07/01 06/03 05/20 06/27
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 A360 Migratio n (보류) - [EAI] EAI Upgrade 작업을 위한 미사용중인 인터페이스 사전 확 인 - [RPA] A360 '유럽 터미널사의 당사 재고 현황 수집' 작업 개발 을 위한 프로세스 논의
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [EAI] EAI Upgrade 작업을 위한 미사용중인 인터페이스 사전 확 인 - [EAI] 인터페이스별 RFC/IDOC 명 재확인 및 Excel 정리 - [RPA] A360 '#4 외화 송금' 새벽 작업 모니터링 - [EAI] 'Spoke서버DB 연결 정보' 문서 전달 및 PW 담당자 확인 - [RPA] A360 '금융정보 취합 및 보고' 작업 회계전표 후첨부 관 련 문의 - [RPA] SAP EAP 업데이트 개발 서버 RPA ID 생성 요청 - [EAI] Putty 로그 잔여 용량 확인 - [EAI] MTE Studio 큐 정리 - [RPA] A360 '#4 외화송금' 새벽 작업 엑셀 오류로 인한 재수행 - (PC 재부팅 후 수행하니 정상) - [RPA] A360 '유럽 터미널사의 당사 재고 현황 수집' 작업 개발 을 위한 프로세스 논의
07/31 06/28 06/24 06/25 06/25 06/26 06/27 06/27 06/27 07/05
60% 06/24 06/24 06/25 06/25 06/26 06/27 06/27 06/27 10%
05/20 05/29 06/24 06/25 06/25 06/26 06/27 06/27 06/27 06/27
06/30 07/31 06/28 06/30 07/31
04/15 04/17 05/30 07/20 06/03
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [E-Approval] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [E-Approval] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청
06/30 07/31 06/28 06/30 07/31
80% 80% 50% 45% 50%
07/20 04/17 05/30 07/20 06/03

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/01 07/12
06/10 03/26 06/05
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] 구매관련 기안지 RODA 자동화 - [E-Approval] ITSM-112346(VPN사용자 등록 신청서)
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] 구매관련 기안지 RODA 자동화- 완료 이후 추가 수 정전달 받아서 추가 - [E-Approval] ITSM-112346(VPN사용자 등록 신청서) - [E-Approval] ITSM-113027, ITSM-113040메일요청 - 기안지 내용 수정(DG7-24-0005) - [E-Approval] ITSM-113105, ITSM-113113ITSM-113095, ITSM-113097 - [OSPM] 정산서작성 오류수정(DMZ영역) - [E-Approval] ITSM-113236, ITSM-113241, ITSM-113250 , ITSM-113299, ITSM-113297, ITSM-113293
07/31 07/31 06/28 06/24 06/25 06/26 06/27
5% 90% 90% 06/24 06/25 06/26 06/27
06/10 03/26 06/05 06/24 06/25 06/26 06/27
07/12
03/15
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [ERS] 6월24일 개정오류 2건 재개정 처리(1)MET-M-0101, 2) CDU3-W-6202) - [ERM] CWCS 관련하여 CWCS_EN 필수 입력안하면 저장 안되는 현상 예외처리 요청 - [ERM] ERM 시스템 프로파일 반경에 따른 Risk assessment 반영 요청
07/12 06/24 06/24 06/25
70% 06/24 06/24 06/25
03/15 06/24 06/24 06/25

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/04 07/05 07/04
07/01 06/13 07/01
- [GCMS] Xplatform 설치 후 실행 안되는 오류 원인 확인 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현- 관리자 페이지 IP 검증 기능 구현- 세션타임 기 능 구현 - [EWS] 재무프로세스 미 검출 시나리오 점검 요청 (회계팀)
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] IAMS IT process 증빙 자료 요청 (리스크관리팀) - [WMS] ERP Upgrade 기술 검수 Process 문의 확인 요청 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - SAP DS 관련 시스템 전체 Job 사용 유무 검토 요청 (EWS, GCM S) - SAP DS Upgrade 회의 (8층회의실 오전10시) - 06/27 휴가
06/25 06/26 07/05 06/26 06/24 06/27
06/25 06/26 70% 06/26 06/24 06/27
06/24 06/25 06/13 06/24 06/24 06/27
07/05 01/01 07/26
07/01 06/03 06/13
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요 청 ( * 운영 여부 모니터링 ) - [VOC] ITSM-112563 VOC 관리자 웹페이지내 열람/ 조회 기록 페이지 생성 -ISMS-P 권고사항 관련 개선
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 2024년 2분기 웹 서비스 모의해킹 정보 회신 및 테스트 계정 생성 (개발서버 / 운영 필요 시, 요청) - [LOPAS] SAP DS 이전 계획 회의 (ERP Upgrade 프로 젝트) - [LOPAS] (SAP DS 이전 계획 회의) LOPAS 배치 프로젝 트 사용여부 점검 및 회신 - [LOPAS] 2024년 2분기 웹 서비스 모의해킹 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요 청 ( * 운영 여부 모니터링 ) - [VOC] ITSM-112563 VOC 관리자 웹페이지내 열람/ 조회 기록 페이지 생성 -ISMS-P 권고사항 관련 개선
06/27 06/28 06/24 07/01 06/28 01/01 07/26
06/27 06/24 06/24 06/24 06/28 5% 70%
06/24 06/10 06/24 06/24 06/10 06/03 06/13

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 09/30 07/31 07/31
06/14 03/22 06/14 06/14 06/21
- [EIS] 2024.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청(2차) - [EAI] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청 - [EAI] 입고/납품완료 불일치 모니터링 i/f 필드 추가
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] SHBE 대상 일반용역 사후평가표 수정 요청 - [EAI] ERP System 상 화학물질위험성평가(CHARM) Check 항목 추가 - [EAI] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청(1차) - [EAI] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청 - [EAI] 입고/납품완료 불일치 모니터링 i/f 필드 추가 - [EAI] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청(2차) - [EIS] Seasonal Domestic Sales Analysis - Fuel Products da ta표출 수정 - [EAI] 투자관리번호 신규요청 및 예산 할당(영업시설물) 연동방 식 변경
07/31 06/28 07/31 06/28 06/28 07/31 07/31 07/31 09/30 06/27 06/26
10% 06/27 60% 06/24 06/24 06/24 50% 80% 10% 06/27 06/26
06/14 10/27 03/22 05/01 05/24 06/14 06/10 06/21 06/27 06/27 06/24