## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31
05/31 05/03
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] [CO] PP 제조원가 검증 프로그램 개발(ZPCOR2050~ZPC OR2090)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 관세 세율별비중 산정을 위한 SAP 자동화 프로그램 개발(Z FIR7801) - [TR] 구매처코드 계좌 삭제 SAP T-CODE 개발 요청 - [FI] ZFIR5400 플랜트, 인도조건 추가 - [CO] ZPCOR2070 ZPCOR2080 개발 후 피드백관련 수정 - [TR] 구매처코드 계좌 삭제 SAP T-CODE 개발 요청(ZFBR302 0)
07/01 07/02 07/03 07/04 07/05
07/01 07/02 07/03 07/04 07/05
07/01 07/02 07/03 07/04 07/05
07/31 07/31 12/31
06/20 06/27 07/03
- [MM] 입고/납품완료 불일치 모니터링 i/f 필드 추가 (전기일, 증 빙일, 입력일) - [MM] SAP의 ZIMBAD B/L List에 원산국 필드 추가 요청 - [MM] 영업시설물 시스템 추가 보완
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [MM] 원화 Usance 차입금 도입 관련 ERP 시스템 개발 요청 - [MM] 원유 및 제품 구입 비용문서 조회 프로그램 보완 요청 - [MM] 입고/납품완료 불일치 모니터링 i/f 필드 추가 (전기일, 증 빙일, 입력일) - [MM] SAP의 ZIMBAD B/L List에 원산국 필드 추가 요청 - [MM] 영업시설물 시스템 추가 보완
07/31 07/31 07/31 07/31 07/31 12/31
07/01 07/02 07/01 50% 60% 10%
04/23 06/04 06/14 06/20 06/27 07/03

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/15 07/15
07/09 07/09
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업 - [BC] ERP운영 일회성 Batch Job 신규설정 및 등록작업(ZTD_D _CNFM DLVRY_CUR_DAY 외 2건) - [BC] ERP운영 접속 사용자 SAP GUI 접속 문제로 원격 업무지원 (기계설계팀 외 1건) - [BC] ERP운영 TR 관련 T-Code 수행 후 FTP 전송 Error 건 확인 및 업무지원 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
07/08 07/08 07/03 07/04 07/03 07/04 07/05
07/08 07/08 07/03 07/04 07/03 07/04 07/05
07/02 07/02 07/01 07/02 07/02 07/04 07/01
07/12
07/08
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 7 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 8 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 9
07/05 07/01 07/03 07/08
06/14 07/01 07/03 50%
07/01 07/01 07/01 07/04

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 08/16 07/12
12/14 05/29 06/27
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청* LLC(L ife Cycle Costing), 정성평가 관련 로직 반영 및 인터페이스 수정 - [MM] Chemical 기술개발부문 구매요청 → 구매팀* Chemical 기술 개발부문 구매요구서 상신시 금액과 상관없이 수신부서 구매 팀으로 지정
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청* LLC(L ife Cycle Costing), 정성평가 관련 로직 반영 및 인터페이스 수정 - [MM] Chemical 기술개발부문 구매요청 → 구매팀* Chemical 기술 개발부문 구매요구서 상신시 금액과 상관없이 수신부서 구매 팀으로 지정
10/31 08/16 07/12
90% 90% 90%
12/14 05/29 06/27

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/12
07/08
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] [ITSM-113328] 특근명령신청현황 결재자표시 추가- 제 증명 출력오류 문의 대응- 채용발령조직 변경 문의 대응(BDC 데이터 생성)- 퇴직자 특근시간 문의 대응(1804, 6/6교대근무 자 특근처리) - [HCM] 공장출입시간 미전송 건, 전송 처리- DC형퇴직금 전환 변 경 적용(12개월 평균임금적용 추가) 지원- 공장휴양소 당첨처 리 관련 문의 대응- 이월연차 생성관련 문의 대응 - [HCM] 근무지변경에 따른 근무일정 자동변경 문의 대응- 근무지 변경에 의한 중식비 예외 신청 문의 대응 - [ITSM-112248] 생 산직평가 시스템 : 상반기용 종합평가 결과관리 신규개발(70 %) - [HCM] 안면인식 데이터 I/F 오류 원인확인 및 대응 : BATCH JOB 실행시간 조정- [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 : 상 반기용 종합평가 결과관리 신규개발(90%) - [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 : 상반기용 종합평 가 결과관리 신규개발 완료- [ITSM-105121] 배우자 동반 무 급휴직 신청서 개발 : EAI 연동 및 CP결재 테스트 및 수정- E RP Upgrade 프로젝트 EAI 인터페이스 테스트 설명회
07/01 07/02 07/03 07/04 07/05
07/01 07/02 07/03 07/04 07/05
07/01 07/02 07/03 07/04 07/05

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/12 01/31 02/28 09/27 09/27
07/08 05/03 06/05 06/21 06/19
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 95% - [HCM] 생산직평가 시스템 변경 요청 60% - [HCM] 교대근무 대근자 정보 Interface Table Attribute로 추가 90% - [HCM] 평균임금 조회 화면 개발 30%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 - [HCM] 생산직평가 시스템 변경 요청 - [HCM] 평균임금 조회 화면 개발 - [HCM] 본사 중식비 인상에 따른 금액 변동 HCM 수정 관련
07/05 01/31 02/28 09/27 09/27
7/5 95% 60% 30% 7/4
07/01 05/03 06/05 06/19 07/04
03/29
02/19
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차) - [SD] ITSM-109418자가수송 실거리 내용 입력/수정 시 조회 내 용 수정 - [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차) - [SD] ITSM-113164단기여신 프로그램 변경 요청 (신규임차 D등 급 통제, 판매우량 사용조건 변경) - [TD] ITSM-113243ZTDR5048 기타수송비 항목관리 입력 부여
03/29 05/31 06/30 07/31 07/31 07/31
90% 90% 90% 70% 07/01 70%
02/19 05/01 05/17 06/24 06/25 07/01