## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/30 08/30 08/30 08/30 08/30
02/20 06/13 06/27 07/04 07/04
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-112364 e-Biz 장기미사용 계정 관리방안 보완 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-113630탱크청소 검수서류 첨부 권한 부여 요청 - [CCS] ITSM-113634 CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요청
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-112364 e-Biz 장기미사용 계정 관리방안 보완 - [e-Biz] ITSM-113139 신규 퇴직임원 송정역주유소 e-Biz 반영 요청 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-113614 탱크청소 검수서류 첨부 권한 부여 요청 - [CCS] ITSM-113634 CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요청
07/30 08/30 07/12 08/30 08/30 08/30
90% 5% 07/02 50% 50% 30%
02/20 06/13 06/25 06/27 07/04 07/04
12/31 12/31 12/31 12/31 09/30 07/31 07/31
01/02 01/02 01/02 06/13 04/19 04/29 06/20
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [OAS] [ITSM-112945]일일 출하업무 Data 검증 기능 개발
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [OAS] [ITSM-112945]일일 출하업무 Data 검증 기능 개발
07/05 07/05 07/05 12/31 09/30 07/31 07/31
07/05 07/05 07/05 50% 15% 80% 80%
07/01 07/01 07/01 06/13 04/19 04/29 06/20

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 07/31 07/12 08/30
09/05 02/21 04/12 06/27 07/02
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 탱크청소 검수서류 첨부 권한 부여 요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템추가보완
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 반영 조직코드 개선 작업 요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템 구축(3차) - [PRM] 탱크청소 검수서류 첨부 권한 부여 요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템추가보완
07/31 07/31 07/31 07/05 07/31 07/12 08/30
85% 15% 90% 07/03 07/05 90% 20%
09/05 02/21 04/12 06/26 06/27 06/27 07/02
07/05
07/01
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-111726 변경결과 작성, ITSM-113359 서비스요 청서 반려 - [ATSS] 상차계획 조회 쿼리 튜닝 - [Mobile] 그룹웨어 모바일 설치 지원 - [ASM] ITSM-113619 견적서 삭제 - [ASM] ITSM-113697 견적서 삭제 - [ASM] ITSM-113750 견적서 삭제
07/01 07/03 07/02 07/03 07/04 07/05
07/01 07/03 07/02 07/03 07/04 07/05
07/01 07/01 07/02 07/03 07/04 07/05

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/12 12/31 07/12
07/08 06/03 06/27
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 A360 Migratio n (보류) - [RPA] A360 '유럽 터미널사의 당사 재고 현황 수집' 작업 개발 을 위한 프로세스 논의
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [EAI] EAI Upgrade 작업을 위한 미사용중인 인터페이스 사전 확 인 - [EAI] 'Spoke서버DB 연결 정보' 문서 EAI 유관시스템 PW 담당 자 확인 - [RPA] A360 '#4 외화 송금' 새벽 작업 모니터링 - [RPA] A360 '항공급유 매출입력' 작업 오류 확인 및 재수행 -> 신규 항공사 담당자 엑셀 표기 오류 - [RPA] rpa01 계정 SAP 만료 예외처리 무의미 -> 서비스 계정으 로 전환 - [RPA] A360 '#4 외화송금' 새벽 작업 오류 확인 및 재수행 -> PC IP확인 팝업창 으로 인한 감지오류 - [EAI] MTE Studio 큐 정리 - [RPA] A360 '사전점검' 작업 CP미확인 원인 확인 및 메일 재발 송 -> 접속 오류 - [RPA] A360 '유럽 터미널사의 당사 재고 현황 수집' 작업 개발 을 위한 프로세스 논의
07/31 07/05 07/01 07/01 07/01 07/01 07/05 07/02 07/12
07/05 07/05 07/01 07/01 07/01 07/01 07/05 07/02 10%
05/20 06/25 07/01 07/01 07/01 07/01 07/05 07/02 06/27
07/30 06/28 06/30 07/31
04/15 05/30 07/20 06/03
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 관련 개선 요청 - [E-Approval] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청
07/30 07/31 06/28 06/30 07/31
80% 07/01 60% 45% 50%
07/20 04/17 05/30 07/20 06/03

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31
06/10
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] 구매관련 기안지 RODA 자동화- 완료 이후 추가 수 정전달 받아서 추가 - [E-Approval] ITSM-112346(VPN사용자 등록 신청서) - [E-Approval] ITSM-113386, ITSM-113385, ITSM-113384 - [E-Approval] ITSM-112346, ITSM-113365, ITSM-113364 ,ITSM-113337, ITSM-113468, ITSM-113471,ITSM-113 469, ITSM-113508, ITSM-113512,ITSM-113529, ITSM -113533 - [E-Approval] ITSM-113544, ITSM-113524
07/31 07/01 07/12 07/01 07/02 07/03
20% 07/01 07/02 07/01 07/02 07/03
06/10 03/26 06/05 07/01 07/02 07/03
07/12
03/15
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [LMS] 교육결과보고 및 교육출장비신청서 매뉴얼 변경 요청 - [ERM] Risk Assessment(사이버 보안)>Risk Register-Controls 작성시 KR/EN 매핑 데이터 확인 문의 - [ERM] ERM risk assessment 관련 조직 정보 확인 요청 - [LMS] 생성형 AI 서비스 사용 시 보안 주의사항 시행교육과정 , 집합교육으로 변경 강사관리 탭 활성화. - [ERS] MSDS 등록부서 비상대응팀으로 되어있으나 부서코드 기 획분석팀으로 잘못 되어있는 348건 부서코드 수정.
07/12 07/02 07/02 07/03 07/05 07/05
73% 07/02 07/02 07/03 07/05 07/05
03/15 07/01 07/02 07/03 07/05 07/05

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/12 07/09
06/13 07/09
- [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현- 관리자 페이지 IP 검증 기능 구현- 세션타임 기 능 구현 - [EWS] SP062 시나리오 07.08 이후 검출 데이터 오류 확인 요 청
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] Xplatform 설치 후 실행 안되는 오류 원인 확인 및 조치 - [GCMS] 사용불가 상품권 금결원 인터페이스 데이터 확인 요청 - [GCMS] 모바일상품권 6월 데이터 CRM과 GCMS 금액차이 발생 데이터 확인 요청 - [GCMS] AP 서버 OS 및 DB 서버 오라클 버전 EOS로 인한 JDK 업그레이드 검토 및 계획 수립 요청 - [WMS] ERP Upgrade E-IOM -> WMS 인터페이스 확인 요청 - [WMS] 24 1st interim 자동 통제 평가 관련 자료 요청 - [EWS] AP 서버 OS 및 DB 서버 오라클 버전 EOS로 인한 JDK 업 그레이드 검토 및 계획 수립 요청 - [EWS] 재무프로세스 미 검출 시나리오 (10개) 점검 요청 (회계팀 ) - [EWS] SP062 시나리오 추출되지 않은 데이터 확인 요청(맴버십 마케팅팀) - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현- 관리자 페이지 IP 검증 기능 구현- 세션타임 기 능 구현 - ERP Upgrade EAI interface 설명회 참석
07/04 07/05 07/01 07/03 07/02 07/01 07/03 07/05 07/04 07/12 07/05
07/04 07/05 07/01 07/03 07/02 07/01 07/03 07/05 07/04 70% 07/05
07/01 07/05 07/01 07/02 07/01 07/01 07/02 07/01 07/04 06/13 07/05

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/12 01/01 07/10 07/11 07/19 08/30
07/08 06/03 07/10 07/11 07/04 07/02
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [LOPAS] LOPAS PRD 서버 SSL 및 웹 방화벽 인증서 갱신 및 점검 - [VOC] VOC PRD 서버 SSL 및 웹 방화벽 인증서 갱신 및 점검 - [VOC] 2024 상반기 VOC DB(전체) 데이터 조회 처리 - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관련 확인 및 조치 (JEUS 업그레이드)
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [ERP/EAI] ERP Upgrade 프로젝트 EAI 인터페이스 테스트 설명 회 - [LOPAS] SAP DS [ ROB_JOB_LOPAS_SHIPMENT_2 ] 키중복 오류 조치 - [LOPAS] 재고관리 > 송유관 입고계획 관리 > 'PDF' NULL 및 데 이터 미등록 점검 및 조치 - [LOPAS] 재고관리 > 송유관 입고계획 관리 > 'PDF' 추가 특수문 자 필터링 처리 - [LOPAS] LOPAS DEV 서버 SSL 및 웹 방화벽 인증서 갱신 및 점검 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] ITSM-112563 VOC 관리자 웹페이지내 열람/조회 기록 페이지 생성 -ISMS-P 권고사항 관련 개선 - [VOC] 2024 상반기 VOC DB(전체) 데이터 조회 처리 - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관련 확인 및 조치 (JEUS 업그레이드)
07/05 07/05 07/01 07/01 07/03 07/05 01/01 07/26 07/19 08/30
07/05 07/05 07/01 07/01 07/03 07/05 10% 07/05 10% 10%
07/01 07/05 07/01 07/01 07/03 07/03 06/03 06/13 07/04 07/02

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 09/30 07/31 07/31 08/30
06/14 03/22 06/14 06/14 06/21 07/05
- [EIS] 2024.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청(2차) - [EAI] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청 - [EAI] 입고/납품완료 불일치 모니터링 i/f 필드 추가 - [EAI] 영업시설물 시스템 추가 보완(연계 시스템)
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청 - [EAI] 입고/납품완료 불일치 모니터링 i/f 필드 추가 - [EAI] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청(2차) - [EAI] 영업시설물 시스템 추가 보완(연계 시스템)
07/31 07/31 07/31 07/31 09/30 08/30
10% 70% 90% 90% 80% 10%
06/14 03/22 06/10 06/21 06/27 07/05