## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31
05/31 05/03
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] [CO] PP 제조원가 검증 프로그램 개발(ZPCOR2050~ZPC OR2090)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 구매처코드 계좌 삭제 추가수정 (ZFBR3020) - [TR] 대손상각계상 프로그램에서 외화채권 처리 기능 개발 추가 수정 및 분석 (ZFIR1180) - [CO] PP 제품별 원가내역 조회 Report (ZPCOR2090) 생성
07/09 07/10 07/12
07/09 07/10 07/12
07/08 07/10 07/11
12/31
07/03
- [MM] 영업시설물 시스템 추가 보완
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 입고/납품완료 불일치 모니터링 i/f 필드 추가 (전기일, 증 빙일, 입력일) - [MM] SAP의 ZIMBAD B/L List에 원산국 필드 추가 요청 - [MM] 영업시설물 시스템 추가 보완 - [MM] 대금지급처리 현황(zmmr4270) 내 전표처리자 정보 추가 요 청 - [MM] 신규 자재번호 생성
07/31 07/31 12/31 07/31 07/19
07/09 07/09 10% 07/12 07/10
06/20 06/27 07/03 07/08 07/10

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/22 07/22
07/16 07/16
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] BW운영 및 개발 SSL 인증서 Cert 갱신작업 업무지원(~20 25.07.25) - [BC] ERP운영 AP3서버 프린트 Spool 문제로 긴급 SAP서비스 Restart 및 점검작업 - [BC] ERP개발/QA테스트 FI 모듈 관련 Notes 적용작업 업무지원 (Note 2893883, 1480951) - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
07/15 07/15 07/09 07/09 07/10 07/12
07/15 07/15 07/09 07/09 07/10 07/12
07/09 07/09 07/08 07/09 07/10 07/08
07/19
07/15
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 9 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 11 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 12
07/12 07/08 07/11 07/12
07/12 07/10 07/11 07/12
07/08 07/04 07/10 07/11

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 08/16
12/14 05/29
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청* LLC(L ife Cycle Costing), 정성평가 관련 로직 반영 및 인터페이스 수정
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청* LLC(L ife Cycle Costing), 정성평가 관련 로직 반영 및 인터페이스 수정 - [MM] Chemical 기술개발부문 구매요청 → 구매팀* Chemical 기술 개발부문 구매요구서 상신시 금액과 상관없이 수신부서 구매 팀으로 지정
10/31 08/16 07/12
90% 90% 07/08
12/14 05/29 06/27
07/19
07/15
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 : E AI 연동 및 CP결재 테스트 및 수정(입력 체크로직 보완)- 기타 직군 e-office 계좌등록관련 문의대응- 발령품의 관리에 신규 유형발령(고용전환) 추가관련 분석 - [HCM] [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 : 신 청현황 조회화면 개발(50%)- 기타직 출장비 신청관련 계좌등록 관련 문의 대응- 무재해 대상자 생성데이터 관련 문의 대응 - [HCM] [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 : 신 청현황 조회화면 개발(100%)- 상반기 생산직 평가 테스트 지원 - [HCM] 2024년 개인정보 취급자 대상 개인정보보호 교육- [ITS M-113939] 해외출장 승인 내역 작성- [ITSM-113919] 국내출 장비 신청서 출장시간 변경 - [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 : 1차 개발 완료 건 에 대한 운영이관 및 운영시스템 점검(작동여부, 데이터, 권한 등)- [ITSM-112731]기본급 변경에 따른 평균임금산정 펑션 기능 테스트 지원
07/08 07/09 07/10 07/11 07/12
07/08 07/09 07/10 07/11 07/12
07/08 07/09 07/10 07/11 07/12

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/12 01/31 02/28 09/27 09/27 09/30
07/08 05/03 06/05 06/21 06/19 07/12
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 97% - [HCM] 생산직평가 시스템 변경 요청 60% - [HCM] 교대근무 대근자 정보 Interface Table Attribute로 추가 90% - [HCM] 평균임금 조회 화면 개발 80% - [HCM] 임원 Compensation grade 변경일자 적용 요청10%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 - [HCM] 평균임금 조회 화면 개발 - [HCM] 임원 Compensation grade 변경일자 적용 요청
07/05 01/31 09/27 09/30
7/5 97% 80% 10%
07/01 05/03 06/19 07/12
07/31
06/24
- [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차) - [SD] ITSM-109418자가수송 실거리 내용 입력/수정 시 조회 내 용 수정 - [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차) - [TD] ITSM-113243ZTDR5048 기타수송비 항목관리 입력 부여 - [TD] ITSM-113242자가수송 최적출하지 우선순위 프로그램 개 발
07/31 05/31 06/30 07/31 07/31 08/30
07/10 90% 90% 70% 70% 30%
02/19 05/01 05/17 06/24 07/01 07/15