## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/30 08/30 08/30 08/30 08/30 07/30
02/20 06/13 06/27 07/04 07/04 07/12
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-112364 e-Biz 장기미사용 계정 관리방안 보완 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-113630탱크청소 검수서류 첨부 권한 부여 요청 - [CCS] ITSM-113634 CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요청 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-112364 e-Biz 장기미사용 계정 관리방안 보완 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-113614 탱크청소 검수서류 첨부 권한 부여 요청 - [CCS] ITSM-113634 CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요청 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정
07/30 08/30 08/30 08/30 08/30 07/30
90% 5% 50% 90% 30% 50%
02/20 06/13 06/27 07/04 07/04 07/12
12/31 12/31 12/31 12/31 09/30 07/31 07/31
01/02 01/02 01/02 06/13 04/19 04/29 06/20
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [OAS] [ITSM-112945]일일 출하업무 Data 검증 기능 개발
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [OAS] [ITSM-112945]일일 출하업무 Data 검증 기능 개발
07/12 07/12 07/12 12/31 09/30 07/31 07/31
07/12 07/12 07/12 50% 20% 80% 90%
07/08 07/08 07/08 06/13 04/19 04/29 06/20

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 07/31 08/30
09/05 02/21 04/12 07/02
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 영업시설지원 시스템추가보완
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 탱크청소 검수서류 첨부 권한 부여 요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템추가보완
07/31 07/31 07/31 07/12 08/30
85% 50% 90% 07/12 50%
09/05 02/21 04/12 06/27 07/02
07/19
07/15
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ATSS] 서비스 설치 지원 - [ASM] ITSM-113923 변경작업계획 수정 - [ASM] SSL 인증서 교체 작업 - [ASM] ITSM-108778 자동배포,ITSM-113287 배포상태 변경 ,ITSM-113629 배포상태 변경,ITSM-112970 변경결과 작성 - [Mobile] 그룹웨어 모바일 설치 지원 - [Mobile] 그룹웨어 모바일 설치 지원
07/08 07/09 07/10 07/11 07/11 07/12
07/08 07/09 07/10 07/11 07/11 07/12
07/08 07/09 07/10 07/11 07/11 07/12

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/19 12/31 07/31
07/15 06/03 07/15
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 A360 Migratio n (보류) - [RPA] A360 '유럽 터미널사의 당사 재고 현황 수집' 작업 개발
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] 115PC 작업 중단 확인 및 순차 재수행 - [RPA] A360 '#4 외화송금' 작업 예외문서 포함처리 원인 확인 -> RPA 입력 이력 없음. 모니터링 필요 -> 새벽작업 녹화 및 담 당자 전달 - [RPA] A11 '구매자금 추심' 작업 실패 문의 응대 및 재수행 - [RPA] A360 '나프타 수입부과금' 엑셀 다수의 중복 값 문의 -> 담당자 수기입력 부분으로 인한 오류 확인 - [RPA] rpa_poc01 계정 잠금 해제 및 113PC 화면 잠금 재부팅 - [RPA] A360 '유럽 터미널사의 당사 재고 현황 수집' 작업 개발 을 위한 논의 - [EAI] VDI 강제재부팅으로 인한 시스템 접근불가 접근 결재 신 청 및 변경 - [PPS] SSL 인증서 갱신 작업 완료 안내 및 확인 요청 - [EAI] AP1, AP2 서버 waslog 300여개 다운 및 특정구문 확인 - [EAI] MTE Studio 큐 정리
07/08 07/10 07/09 07/09 07/09 07/10 07/10 07/11 07/12 07/12
07/08 07/10 07/09 07/09 07/09 07/10 07/10 07/11 07/12 07/12
07/08 07/08 07/09 07/09 07/09 07/10 07/10 07/11 07/12 07/12
07/30 08/30 07/31 08/30 12/31
04/15 05/30 06/03 07/10 07/03
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청 - [E-Approval] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청 - [E-Approval] CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요 청 - [E-Approval] 영업시설물 시스템 추가 보완(연계 시스템)
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청 - [E-Approval] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청 - [E-Approval] CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요 청 - [E-Approval] 영업시설물 시스템 추가 보완(연계 시스템)
07/30 08/30 07/31 08/30 12/31
80% 60% 50% 30% 20%
07/20 05/30 06/03 07/10 07/03

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31
06/10
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113878, ITSM-113927, ITSM-113933 - [E-Approval] ITSM-113965, ITSM-113919, ITSM-113997 , ITSM-113998 - [E-Approval] ITSM-114059, ITSM-114066메일요청 -> A20 -24-0014(첨부파일수정), A51-24-0187(내용수정)
07/31 07/10 07/11 07/12
20% 07/10 07/11 07/12
06/10 07/10 07/11 07/12
07/31 07/19
03/15 07/12
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [ERM] ITSM-114010 ERM 시스템 기능 수정 요청
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [ERS] 퇴직자가 정기적검토 이메일의 수신자로 아직 남아 있음 . 확인 요청 - [ERS] [Spot Check] MSDS 차기 검토일 관련 문의 및 S-MSDS-2 225 차기검토일 변경 처리 - [ERS] ERS 신규 입사자 사용자 연계 배치 재실행 - [ERM] ITSM-114010 ERM 시스템 기능 수정 요청
07/31 07/08 07/08 07/09 07/19
85% 07/08 07/08 07/09 90%
03/15 07/08 07/08 07/09 07/12

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/23 07/19
06/13 07/15
- [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현- 관리자 페이지 IP 검증 기능 구현- 세션타임 기 능 구현 - [GCMS] 운영 서버 JDK 업그레이드 검토 1.5 -> 1.8
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 금융결제원 상품권 데이터 전송 여부 확인 요청 - [WMS] 사용자 Mobile App 비밀번호 분실 초기화 요청 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현- 관리자 페이지 IP 검증 기능 구현- 세션타임 기 능 구현 - [EWS] SP414 (투자예산장기미집행) 시나리오 로직 확인 요청 - [EWS] SP055 (매출채권이 담보가액을 초과) 시나리오 당일 또 는 전일 채권합계액 SAP과 차이 발생 확인 요청 - [EWS] SP062 (과도한 상품권 대금 결제) 시나리오 07.08 이후 검출 데이터 오류 확인 요청 - IT운영 관련 프로그램 실행 허용 신청서 결재 - 24 개인정보보호 교육 참여
07/08 07/12 07/23 07/09 07/11 07/09 07/08 07/11
07/08 07/12 75% 07/09 07/11 07/09 07/08 07/11
07/08 07/11 06/13 07/09 07/11 07/09 07/08 07/11
07/19 07/19 07/15 01/01 01/01
07/15 07/19 07/12 06/03 07/02
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] LOPAS DEV 서버 Windows 보안패치 및 점검 - [LOPAS] 기준정보 > 선박 운항 동정표 관리 내 [ 연간항차 / 월항 차 ] 검색 필터 변경 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드)
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [CISO] 2024 개인정보보호 사내 교육 - [LOPAS] LOPAS PRD 서버 SSL 및 웹 방화벽 인증서 갱신 및 점검 - [LOPAS] 기준정보 > 선박 운항 동정표 관리 내 [ 연간항차 / 월항 차 ] 검색 필터 변경 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] 접속로그관리 내 값이 지정되지 않은 미사용 컬럼 주석 처 리 - [VOC] 2024 상반기 VOC DB(전체) 데이터 조회 처리(정보처리 신청서 승인 후 조치) [ITSM-113803] - [VOC] VOC PRD 서버 SSL 및 웹 방화벽 인증서 갱신 및 점검 - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드)
07/12 07/11 07/10 07/15 01/01 07/08 07/19 07/11 01/01
07/12 07/11 07/10 80% 15% 07/08 07/10 07/11 10%
07/08 07/11 07/10 07/12 06/03 07/08 07/04 07/11 07/02

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 09/30 07/31 08/30 10/31
06/14 03/22 06/14 06/14 07/05 07/12
- [EIS] 2024.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청(2차) - [EAI] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청 - [EAI] 영업시설물 시스템 추가 보완(연계 시스템) - [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청 - [EAI] 입고/납품완료 불일치 모니터링 i/f 필드 추가 - [EAI] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청(2차) - [EAI] 영업시설물 시스템 추가 보완(연계 시스템) - [EAI] EAI 신규개발 AP서버의 인증서 설치 및 Cipher.propert ies 서버설정 - [EAI] EAI I/F 항목별 담당자 확인요청
07/31 07/31 07/31 07/31 09/30 08/30 07/12 07/11
10% 80% 90% 07/12 80% 70% 07/12 07/11
06/14 03/22 06/10 06/21 06/27 07/05 07/12 07/11