## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31
05/31 05/03
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] [CO] PP 제조원가 검증 프로그램 개발(ZPCOR2050~ZPC OR2090)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- 연차휴가 - [FI] [FI]GR/IR 반제 프로그램 생성(ZFIR7185) - [TR] [TR]대손상각계상 프로그램에서 외화채권 처리 가능토록 개발 요청(ZFIR1188)
07/16 07/18 07/19
07/16 07/18 07/19
07/15 07/17 07/19
12/31
07/03
- [MM] 영업시설물 시스템 추가 보완
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 영업시설물 시스템 추가 보완 - [MM] 원유 3619항차 통관 가능 수량 변경 요청
12/31 07/22
20% 07/16
07/03 07/16

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/29 07/29
07/23 07/23
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] 2024년 2분기 계정 유효성 검증 대상서버 확인정리 및 전 달 - [BC] HCM시스템 DMS Content Server 보안 SSL 인증서 갱신 작 업 업무지원 - [BC] 23년 노후 서버 교체, VM 이관 작업에 따른 서비스 점검 및 업무지원 - [BC] ERP운영 FI 모듈 관련 Notes 적용작업 업무지원(Note 28 93883, 1480951) - [BC] ERP운영 Batch Job 재설정 작업 (ZBW_판매현황(BILLIN G)_내수 외 1건) - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
07/22 07/22 07/17 07/16 07/16 07/16 07/19 07/19
07/22 07/22 07/17 07/16 07/16 07/16 07/19 07/19
07/16 07/16 07/16 07/16 07/12 07/10 07/19 07/15
07/26
07/22
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 1 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 2 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 3
07/19 07/18 07/18 07/19
07/12 07/18 07/18 07/19
07/15 07/15 07/18 07/19

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 08/16
12/14 05/29
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청* LLC(L ife Cycle Costing), 정성평가 관련 로직 반영 및 인터페이스 수정
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청* LLC(L ife Cycle Costing), 정성평가 관련 로직 반영 및 인터페이스 수정
10/31 08/16
90% 90%
12/14 05/29
07/26
07/22
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] 여름휴가 - [HCM] 전자결재 오류 원인조사(대체근무일에 휴가신청 건)- 가 족돌봄휴직 전자결재 승인시 비고 및 메모 필드 내용짤림 원인 조사 - [HCM] [ITSM-114247]가족돌봄휴직의 비고란 및 인사부서메모 란 전체 내용 표기 - erp 업그레이드 프로젝트 관련 ui5 소스중 최근 변경 목록 작성 및 프로젝트팀에 통보 - [HCM] [ITSM-114247]가족돌봄휴직 수정소스 운영이관 및 확 인- 국내출장 결재오류 외 문의 대응 - [HCM] [ITSM-114334] 육아휴직 만료시 안내 자동발송기능 개 발 검토- erp 업그레이드 프로젝트 관련 원천세 집계를 위한 근 로/퇴직 소득 데이터 생성방법 분석
07/15 07/16 07/17 07/18 07/19
07/15 07/16 07/17 07/18 07/19
07/15 07/16 07/17 07/18 07/19

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/26 01/31 02/28 09/27 09/27 07/23
07/22 05/03 06/05 06/21 06/19 07/18
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 97% - [HCM] 생산직평가 시스템 변경 요청 60% - [HCM] 교대근무 대근자 정보 Interface Table Attribute로 추가 90% - [HCM] 평균임금 조회 화면 개발 90% - [HCM] 육아휴직 만료시 사전 안내 자동발송기능 개발 요청 10%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] 평균임금 조회 화면 개발 - [HCM] 임원 Compensation grade 변경일자 적용 요청 - [HCM] 육아휴직 만료시 사전 안내 자동발송기능 개발 요청 - [HCM] HCM new healthcare program 결재 문서 삭제 요청 - [HCM] 세무자료 조회 오류 수정
07/19 09/27 09/30 10/31 09/30 09/30
7/19 90% 7/16 10% 7/16 7/16
07/15 06/19 07/12 07/18 07/15 07/16
07/31
06/24
- [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-109418자가수송 실거리 내용 입력/수정 시 조회 내 용 수정 - [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차) - [SD] ITSM-114176세종코퍼레이션 경질유 거래시 가격그롭 및 가격결정절차 적용 - [SD] ITSM-111035단기여신 사용제한 통제 보완 요청 - [SD] ITSM-113285대리점 자가수송 최적출하지 점검 승인 프로 그램 개선 - [SD] ITSM-113381부실거래처/중점관리거래처 분류시 단가여 신 등급 삭제 - [SD] ITSM-114197BDAS-ERP 테이블 연동 - [TD] ITSM-113243ZTDR5048 기타수송비 항목관리 입력 부여 - [TD] ITSM-113242자가수송 최적출하지 우선순위 프로그램 개 발
05/31 06/30 07/31 08/31 08/30 08/30 08/30 08/30 07/31 08/30
90% 90% 70% 07/17 07/19 80% 80% 07/19 90% 80%
05/01 05/17 06/24 07/16 07/17 07/17 07/01 07/18 07/01 07/15