## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/30 08/30 08/30 08/30 07/30
02/20 06/13 06/27 07/04 07/12
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-112364 e-Biz 장기미사용 계정 관리방안 보완 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [CCS] ITSM-113634 CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요청 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-112364 e-Biz 장기미사용 계정 관리방안 보완 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-113614 탱크청소 검수서류 첨부 권한 부여 요청 - [CCS] ITSM-113634 CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요청 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정
07/30 08/30 08/30 08/30 08/30 07/30
90% 5% 50% 07/16 30% 50%
02/20 06/13 06/27 07/04 07/04 07/12
12/31 12/31 12/31 12/31 09/30 09/30
01/02 01/02 01/02 06/13 04/19 04/29
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [OAS] [ITSM-112945]일일 출하업무 Data 검증 기능 개발
07/19 07/19 07/19 12/31 09/30 09/30 07/31
07/19 07/19 07/19 50% 25% 80% 07/18
07/15 07/15 07/15 06/13 04/19 04/29 06/20

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 07/31 08/30
09/05 02/21 04/12 07/02
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 영업시설지원 시스템추가보완
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 영업시설지원 시스템추가보완
07/31 07/31 07/31 08/30
85% 50% 95% 80%
09/05 02/21 04/12 07/02
07/26
07/22
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-114102 변경요청서 삭제,ITSM-113595 변경결 과 작성,ITSM-114058 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-114070 작업유형 변경 - [ASM] ITSM-114257 변경결과 작성 - [Mobile] 그룹웨어 모바일 설치 지원 - [ASM] ITSM-112789 변경결과 작성,ITSM-113722 변경결과 작성
07/15 07/16 07/17 07/18 07/19
07/15 07/16 07/17 07/18 07/19
07/15 07/16 07/17 07/18 07/19

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/26 12/31 07/31
07/22 06/03 07/24
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 A360 Migratio n (보류) - [RPA] A360 '유럽 터미널사의 당사 재고 현황 수집' 작업 테스 트
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A360 '#4 외화송금' 작업 새벽 작업 모니터링 - [RPA] A11 '구매자금 추심' 작업 오류 확인 -> Clipboard 기능 문제. 변수로 변경 - [RPA] A360 '#2 외화지급계좌 증빙대사' 작업 중 전자결제창 로 그인화면 변경으로 인한 재설정 - [RPA] 112pc Outlook 오류로 인한 작업 강제종료 및 재실행 - [RPA] A360 '항공급유' 작업 오류확인 -> 현업 담당자 가격 표기 오류. 재수행 정상 완료 - [RPA] A360 '#2 외화지급계좌 증빙대사' 작업 오류 확인 -> 첨 부문서 중 PDF파일 손상으로 RPA 작업 불가. 담당자 전달 - 개선된 I/F 정의서 파일서버 업로드 - [PPS] 노후 서버 교체로 인한 VM서버 이관 작업 예정 전달 및 서 비스 이상유무 확인 요청 - [EAI] 미사용 추정 I/F DB로그 확인 - [RPA] A360 '유럽 터미널사의 당사 재고 현황 수집' 작업 개발 - [RPA] PC 이상 현상. RPA 정상작동 확인
07/15 07/15 07/15 07/16 07/16 07/16 07/16 07/18 07/18 07/24 07/19
07/15 07/15 07/15 07/16 07/16 07/16 07/16 07/18 07/18 50% 07/19
07/15 07/15 07/15 07/16 07/16 07/16 07/16 07/18 07/18 07/18 07/19
07/30 08/30 08/30 08/30 08/30
04/15 06/03 07/10 07/08 07/15
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청 - [E-Approval] CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요 청 - [E-Approval] CP 결재문서 'SG생성/변경/삭제 요청서' 양식 수정 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 )
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청 - [E-Approval] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청 - [E-Approval] CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요 청 - [E-Approval] 영업시설물 시스템 추가 보완(연계 시스템) - [E-Approval] CP 결재문서 'SG생성/변경/삭제 요청서' 양식 수정 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 )
07/30 08/30 08/30 08/30 12/31 08/30 08/30
90% 07/15 90% 50% 07/15 50% 10%
07/20 05/30 06/03 07/10 07/03 07/08 07/15

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31
06/10
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-114080,ITSM-114087
07/31 07/15
20% 07/15
06/10 07/15
07/31
03/15
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [ERM] ITSM-114010 ERM 시스템 기능 수정 요청 - [CCS] 프로젝트 구매팀 이원기 책임 카드사용내역 확인(취소내 역 데이터 확인) - [LMS] 휴넷 스마트러닝 연계 교육이력 생성되었으나 이수여부 미반영으로 잘못 되어있는 데이터 확인(2633건) 및 데이터 보 정 - [ERS] 표준문서 '협력업체 안전보건관리절차(SOM-2-070)' 30 차 개정 품의, ZIP파일 제외 처리 - [ERM] ERM 시스템 계정 관련(S145) 비활성화 처리 요청 - [ERM] ERM 시스템 관련 확인 요청 , BCM그룹권한 부여후 메뉴 깨져보임 확인 요청
07/31 07/19 07/15 07/15 07/16 07/18 07/18
90% 07/15 07/15 07/15 07/16 07/18 07/18
03/15 07/12 07/15 07/15 07/16 07/18 07/18

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/30 07/23
06/13 07/22
- [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현- 관리자 페이지 IP 검증 기능 구현- 세션타임 기 능 구현 - 보안 패치 서비스 점검
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 기 회수 상품권 데이터 수정 요청 [강원지사] - [GCMS] naggio 계정 DB 서버 접근 권한 OTP 신청 - [GCMS] 지류상품권 미회수 현황 모바일상품권교환 관련 데이터 확인 요청 - [GCMS] 운영 서버 JDK 업그레이드 검토 1.5 -> 1.8 - [WMS] 입고 확정 시 To로케이션 데이터 셋팅 확인 요청 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현- 관리자 페이지 IP 검증 기능 구현- 세션타임 기 능 구현 - SAP DS Upgrade 지원 [EWS, GCMS] - 24년 2분기 서버 접근 계정 유효성 검증
07/17 07/17 07/17 07/19 07/15 07/30 07/16 07/16
07/17 07/17 07/17 07/17 07/15 75% 07/16 07/16
07/17 07/16 07/17 07/15 07/15 06/13 07/15 07/15
07/26 07/23 01/01 01/01
07/22 07/23 06/03 07/02
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] LOPAS PRD 서버 Windows 보안패치 및 점검 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드)
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 기준정보 > 선박 운항 동정표 관리 내 [ 연간항차 / 월항 차 ] 검색 필터 변경 - [LOPAS] 2024년 2분기 계정 유효성 검증 조치 및 회신 - [LOPAS] 모니터링 > 주문/출하현황 내 '출고' 데이터 점검 (ROB _JOB_SCH_LOPAS_ORDER 배치 관련) - [LOPAS] LOPAS DEV 서버 Windows 보안패치 및 점검 - [LOPAS] LOPAS SVN - Dev 서버 동기화 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] V240711-0000189-1 완료 -> 종료 상태 변경 요청 - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드) - [PRM 품질관리] 휘발유 증기압 치환 메일 (PRM_CUST_AVG_* 관련 프로시저) 변경 [해당사항이 없는 경우, 관리자(EMAIL_A LL) 미발송]
07/19 07/15 07/16 07/17 07/19 07/22 01/01 07/16 01/01 07/19
07/19 07/15 07/16 07/17 07/19 50% 25% 07/16 10% 07/19
07/15 07/12 07/15 07/17 07/19 07/19 06/03 07/16 07/02 07/19

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 08/30 07/31 07/31 07/31 09/30 08/30 10/31 08/30 08/30
06/14 07/19 07/19 03/22 06/14 06/14 07/05 07/12 07/19 07/19
- [EIS] 2024.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2024.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 6월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청 - [EAI] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청(2차) - [EAI] 영업시설물 시스템 추가 보완(연계 시스템) - [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트 - [EAI] SAP ERP TS 기능 변경 관련 - [EAI] 가족돌봄휴직의 비고란 및 인사부서메모란 전체 내용 표기 되도록 반영 요청
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2024.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 6월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청 - [EAI] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청(2차) - [EAI] 영업시설물 시스템 추가 보완(연계 시스템) - [EAI] SAP ERP TS 기능 변경 관련 - [EAI] 가족돌봄휴직의 비고란 및 인사부서메모란 전체 내용 표기 되도록 반영 요청
07/31 08/30 07/31 07/31 07/31 09/30 08/30 08/30 08/30
90% 10% 90% 80% 90% 90% 90% 90% 90%
06/14 07/19 07/19 03/22 06/10 06/27 07/05 07/19 07/19