## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31
05/31 05/03
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] [CO] PP 제조원가 검증 프로그램 개발(ZPCOR2050~ZPC OR2090)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 수출체선료 조회 오류 원인 분석(ZFIR7032)구매처삭제 추 가 수정 - [FI] 수송비 GR/IR 계정 반제 신규 생성(ZFIR7185) - [FI] MIRO 전표 역분개 오류 분석 및 수정(ZFIR7060) - [CO] PP 제품별 원가내역 조회 테스트 피드백 수정 - [FI] 수송비 GR/IR 계정 반제 신규 생성(ZFIR7185)
07/22 07/23 07/24 07/25 07/26
0722 07/23 07/24 07/25 07/26
07/22 07/23 07/24 07/25 07/26
12/31 08/30 07/31
07/03 07/22 07/22
- [MM] 영업시설물 시스템 추가 보완 - [TD] 주간수급보고 관련 한라석유 직매거래처 보고 방법 수정 요 청 - [TD] 수급상황기록부 erp upgrade
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 영업시설물 시스템 추가 보완 - [TD] 주간수급보고 관련 한라석유 직매거래처 보고 방법 수정 요 청 - [TD] 수급상황기록부 erp upgrade - [MM] 신규 자재번호 생성 - [MM] 기술검수증 1건 취소요청 - [MM] 신규 자재번호 생성 - [MM] 신규 자재번호 생성
12/31 08/30 07/31 07/31 07/31 07/31 07/31
20% 80% 80% 07/23 07/23 07/23 07/23
07/03 07/22 07/23 07/23 07/23 07/23 07/23

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/05 08/05 08/05
07/30 07/30 08/01
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP QA테스트 F/S 가용공간 부족에 따른 로그 삭제작업( 2019년/2020년 로그삭제) - [BC] HCM운영 및 EP서버 보안 SSL 인증서 갱신 작업 업무지원 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
07/29 07/29 07/22 07/24 07/26
07/29 07/29 07/22 07/22 07/26
07/23 07/23 07/22 07/19 07/22
08/02
07/29
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 4 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 13 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 10
07/26 07/22 07/30 08/02
07/12 07/22 40% 20%
07/22 07/22 07/23 07/24

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청* LLC(L ife Cycle Costing), 정성평가 관련 로직 반영 및 인터페이스 수정
10/31 08/16
90% 07/24
12/14 05/29
08/02
07/29
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] vdi 초기화로 인한 운영환경 세팅- 7월급여작업 지원(연 차보상 소급 오류 외)- 문의 대응(- 휴가신청 승인결재시 담당 자 사유저장오류 분석 외) - [HCM] 문의 대응(경조신청 결재시 사유입력 저정 오류 등)- 배우 자동반 휴직신청 신규개발 인사현업테스트 지원(테스트계정, 사용방법 등)- erp upgrade 프로젝트 지원(휴무쿼터 생성 관련 문의 대응) - [HCM] [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 : E AI 개발서버 재설치(crowdstrike 문제)로 인해 재테스트 및 운 영적용 세팅 - 여름휴가
07/22 07/23 07/24 07/26
07/22 07/23 07/24 07/26
07/22 07/23 07/24 07/25

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/02 01/31 02/28 09/27 09/27 07/23 10/31
07/29 05/03 06/05 06/21 06/19 07/18 07/25
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 97% - [HCM] 생산직평가 시스템 변경 요청 60% - [HCM] 교대근무 대근자 정보 Interface Table Attribute로 추가 90% - [HCM] 평균임금 조회 화면 개발 90% - [HCM] 육아휴직 만료시 사전 안내 자동발송기능 개발 요청 80% - [HCM] SAP HR - 보훈정보 관련 시스템 개선 10%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] 육아휴직 만료시 사전 안내 자동발송기능 개발 요청 - [HCM] SAP HR - 보훈정보 관련 시스템 개선 - [HCM] HCM - 방문교통비 신청자 정보 조회 오류 확인
07/26 10/31 10/31 10/31
7/26 80% 10% 7/26
07/22 07/18 07/25 07/25
07/31
06/24
- [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-109418자가수송 실거리 내용 입력/수정 시 조회 내 용 수정 - [SD] ITSM-113381부실거래처/중점관리거래처 분류시 단가여 신 등급 삭제 - [TD] ITSM-113243ZTDR5048 기타수송비 항목관리 입력 부여 - [SD] ITSM-114657 싱가포르 법인 Sign 출력 이미지 파일 변경 요청 - [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차) - [SD] ITSM-113285대리점 자가수송 최적출하지 점검 승인 프로 그램 개선 - [TD] ITSM-113242자가수송 최적출하지 우선순위 프로그램 개 발
05/31 08/30 07/31 07/31 06/30 07/31 08/30 08/30
07/24 07/25 07/05 07/26 90% 70% 80% 80%
05/01 07/01 07/01 07/26 05/17 06/24 07/17 07/15