## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) [LMS] ITSM-108725 엔지니어 [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트
07/31 08/30 07/31 07/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [TD] 주간수급보고 관련 한라석유 직매거래처 보고 방법 수정요청 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2차)
07/31 08/30 10/31 07/31
WEB
[E-Approval] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청 [LMS] '24년 본사 IT시스템 어플리케이션 계정 유효성 검증 작업 수행 안내(LMS 계정 확 인 요청) [VOC] 규정준수 모니터링 관련 처리기일 자료 요청 회신 (TSM-114572) [EAI] CrowdStrike의 Falcon제품군 패치 에러로 인한 VDI셋팅
완료
07/24 07/24 07/24 07/26
ERP
[CO] PP 제품별 원가내역 조회 테스트 피드백 수정 [FI] MIRO 전표 역분개 오류 분석 및 수정(ZFIR7060) [MM] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청 *LLC(Life Cycle Costing), 정성평가 관련 로직 반영 및 인터페이스 수정 [SD] ITSM-113381 부실거래처/중점관리거래처 분류시 단가여신 등급 삭제
완료
07/25 07/24 07/24 07/25