## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/30 08/30 08/30 08/30 07/30 09/30
02/20 06/13 06/27 07/04 07/12 07/23
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간 소화 추진 - [e-Biz] ITSM-112364 e-Biz 장기미사용 계정 관리방안 보완 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시 스템 구축 - [CCS] ITSM-113634 CCS(법인카드정산)시스템 적요 란 글자수 증액 요청 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [e-Biz] ITSM-114479 e-biz 내 수정 요청
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간 소화 추진 - [e-Biz] ITSM-112364 e-Biz 장기미사용 계정 관리방안 보완 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시 스템 구축 - [CCS] ITSM-113634 CCS(법인카드정산)시스템 적요 란 글자수 증액 요청 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [e-Biz] ITSM-114479 e-biz 내 수정 요청
07/30 08/30 08/30 08/30 07/30 09/30
90% 70% 50% 30% 50% 5%
02/20 06/13 06/27 07/04 07/12 07/23
12/31 12/31 12/31 12/31 09/30 09/30
01/02 01/02 01/02 06/13 04/19 04/29
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리
07/26 07/26 07/26 12/31 09/30 09/30
07/26 07/26 07/26 50% 30% 80%
07/22 07/22 07/22 06/13 04/19 04/29

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 07/31 08/30
09/05 02/21 04/12 07/02
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 영업시설지원 시스템추가보완
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 영업시설지원 시스템추가보완
07/31 07/31 07/31 08/30
85% 50% 95% 85%
09/05 02/21 04/12 07/02
08/02
07/29
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-113591 배포상태 변경 - [Mobile] Scouter APM 제거 - [ATSS] ATSS 엔진 지도 배포 - [ASM] ITSM-106923 변경결과 작성,ITSM-113591 배포상태 변경,ITSM-114276 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-113772 배포상태 변경 - [ATSS] 엔진 서버 장애 - [ASM] ITSM-114494 견적서 삭제,ITSM-66433 서비스 요청서 삭제,ITSM-68508 서비스 요청서 삭제,ITSM-71029 서비스 요청서 삭제,ITSM-83243 서비스 요청서 삭제,ITSM-7356 6 서비스 요청서 삭제
07/22 07/23 07/24 07/24 07/25 07/25 07/26
07/22 07/23 07/24 07/24 07/25 07/25 07/26
07/22 07/23 07/24 07/24 07/25 07/25 07/26

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/02 12/31 08/02
07/29 06/03 07/29
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 A360 Migratio n (보류) - [RPA] A360 '유럽 터미널사의 당사 재고 현황 수집' 작업 안정 화
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A360 '유럽 터미널사의 당사 재고 현황 수집' 작업 개발 - [기타] VDI 재발급 이상확인 및 조치요청 - [RPA] A360 '#4 외화송금' 작업 새벽 작업 모니터링 및 에러 원 인 확인 - [RPA] [RPA] A360 OCR 사용 작업들 에러 발생 -> PC 재부 팅 -> 윈도우 보안 업데이트 제거 및 재부팅 - > NAVER OCR 문의 - [RPA] [RPA] A360 '#4 외화송금' 작업 수신자 변경
07/24 07/22 07/25 07/25 07/25
07/24 07/22 07/25 07/25 07/25
07/18 07/22 07/22 07/24 07/25
07/30 08/30 08/30
04/15 07/15 07/10
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) - [E-Approval] CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요 청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청 - [E-Approval] CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요 청 - [E-Approval] CP 결재문서 'SG생성/변경/삭제 요청서' 양식 수정 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 )
07/30 08/30 08/30 08/30 08/30
90% 07/24 90% 07/23 20%
07/20 06/03 07/10 07/08 07/15

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 08/31
06/10 07/29
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-114352, ITSM-114354, ITSM-114369 , ITSM-114377, ITSM-114405 - [E-Approval] ITSM-114469, ITSM-114428, ITSM-114459 , ITSM-114493, ITSM-114475 - [E-Approval] ITSM-114466, ITSM-114526, ITSM-113857 - [E-Approval] ITSM-114594, ITSM-114596, ITSM-114633 , ITSM-114637메일요청 수정 -> A11-24-0147(내용및첨부 파일) - [E-Approval] ITSM-114638, ITSM-114671, ITSM-114676
08/31 07/22 07/23 07/24 07/25 07/26
20% 07/22 07/23 07/24 07/25 07/26
06/10 07/22 07/23 07/24 07/25 07/26
07/31 07/31
03/15 07/24
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [LMS] ITSM-114619 LMS 학습자료실 안전 동영상 9건 업로드 및 기존 자료 삭제
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [ERM] ZERR1190 사용 여부 문의(RI-93 사용여부) - [LMS] PSM 이행상태(등급평가) 준비 핵심 실무과정(3042 - 이 종한 ) 전표생성 확인 요청 - [LMS] ITSM-114469 교육 일정 변경 요청 - [LMS] '24년 본사 IT시스템 어플리케이션 계정 유효성 검증 작 업 수행 안내(LMS 계정 확인 요청) - [LMS] ITSM-114619 LMS 학습자료실 안전 동영상 9건 업로드 및 기존 자료 삭제
07/31 07/22 07/22 07/26 07/24 07/31
95% 07/22 07/22 07/23 07/24 50%
03/15 07/22 07/22 07/23 07/24 07/24

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 08/02
06/13 07/26 08/01
- [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현- 관리자 페이지 IP 검증 기능 구현- 세션타임 기 능 구현 - [GCMS] 멤버십마케팅팀 지류상품권 재고 이관 DB 작업 요청 - 하계 휴가
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현- 관리자 페이지 IP 검증 기능 구현- 세션타임 기 능 구현 - [GCMS] [구미지사] 판독기 회수 기 회수 오류 확인 요청 - [GCMS] [전북지사] 출고확정 이후 재고 미 반영 오류 확인 요청 - [GCMS] [멤버십마케팅팀] 지류상품권 재고 이관 DB 작업 요청 - [GCMS] [공장인사후생팀] GCMS 실행 오류 원격 지원 요청 - [GCMS] [LPG팀] 기 회수 상품권 DB작업 요청 - [GCMS] 24년 본사 IT시스템 어플리케이션 계정 유효성 검증 작 업 - [WMS] [공구창고] 입고 지연관리 입고 완료가 되었는데 입고 지 연 상태 데이터 확인 요청 - [WMS] [공구창고] 대여 요청 시 상세정보에 반납예정일자 다른 데이터가 있는지 확인 요청 - [WMS] VDI 리셋으로 인한 ERP Upgrade 삼성 SDS WMS 설치 오 류 지원 - [EWS] 24년 본사 IT시스템 어플리케이션 계정 유효성 검증 작업 - VDI 포맷으로 인한 환경 재 설정 [GCMS, EWS, WMS]
07/31 07/25 07/25 07/31 07/23 07/23 07/24 07/25 07/25 07/22 07/24 07/23
75% 07/25 07/25 80% 07/23 07/23 07/24 07/25 07/25 07/22 07/24 07/23
06/13 07/25 07/25 07/26 07/23 07/23 07/24 07/25 07/25 07/22 07/24 07/22

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/30 08/05 01/01 01/01
07/29 07/29 06/03 07/02
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] smartsuite Framework 1.0.9 버전 업그레이드 검토 및 반영 (운영) - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드)
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] LOPAS DEV(SVN) - 운영 서버 코드 동기화 - [LOPAS] LOPAS PRD 서버 Windows 보안패치 및 점검 (일정 연 기 / 추후 고지) - [LOPAS] 2024년 2Q 시스템 모의해킹 취약점 점검 및 조치계획 회신 (1. 정보누출 / 2. HTTPS 미적용) [ 2024.07.24 조치 완료 ] - [LOPAS] 물류비관리 > 계획vs실적관리 > 수송수단별 계획 vs 실 적물류비현황 내 물량 / 단가 데이터 이상 점검 ( IF_TS_TRA NS_COST ) - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] ISMS-P 인증심사 결함사항 확인요청 (VOC 테이블 목록 조회)회신 - [VOC] 규정준수 모니터링 관련 처리기일 자료 요청 회신 (TSM- 114572) - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드)
07/26 07/22 07/23 07/26 07/24 01/01 07/26 07/30 01/01
07/26 07/22 07/23 07/24 07/24 25% 07/24 07/24 10%
07/22 07/19 07/23 07/15 07/24 06/03 07/22 07/23 07/02

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/30 07/31 07/31 10/31 08/30 08/30
07/19 07/19 03/22 07/12 07/19 07/26
- [EIS] 2024.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 6월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트 - [EAI] SAP ERP TS 기능 변경 관련 - [EAI] 영업시설물 지원관리 시스템 관련 EAI PO번호 연동
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2024.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 6월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청 - [EAI] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청(2차) - [EAI] 가족돌봄휴직의 비고란 및 인사부서메모란 전체 내용 표기 되도록 반영 요청 - [EAI] 영업시설물 시스템 추가 보완(연계 시스템) - [EAI] SAP ERP TS 기능 변경 관련 - [EAI] 영업시설물 지원관리 시스템 관련 EAI PO번호 연동 - [EAI] CrowdStrike의 Falcon제품군 패치 에러로 인한 VDI셋팅
07/31 08/30 07/31 07/31 07/31 09/30 08/30 08/30 08/30 08/30 07/26
07/26 10% 90% 90% 07/22 07/23 07/24 07/25 90% 10% 07/26
06/14 07/19 07/19 03/22 06/10 06/27 07/19 07/05 07/19 07/26 07/26