## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2024.07.09 ~ 2024.07.15]
7월 3주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 07월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 영업시설지원 시스템추가보완 [E-Approval] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청 [LMS] ITSM-108725 엔지니어 [EAI] 영업시설물 시스템 추가 보완(연계 시스템)
08/30 08/30 07/31 08/30
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 [MM] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청 *LLC(Life Cycle Costing), 정성평가 관련 로직 반영 및 인터페이스 수정 [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2차)
07/31 10/31 08/16 07/31
WEB
[PRM] 탱크청소 검수서류 첨부 권한 부여 요청 [RPA] A360 '유럽 터미널사의 당사 재고 현황 수집' 작업 개발을 위한 논의 [GCMS] 금융결제원 상품권 데이터 전송 여부 확인 요청 [EAI] EAI I/F 항목별 담당자 확인요청
완료
07/12 07/10 07/08 07/11
ERP
[CO] PP 제품별 원가내역 조회 Report (ZPCOR2090) 생성 [TR] 대손상각계상 프로그램에서 외화채권 처리 기능 개발 추가 수정 및 분석(ZFIR1180) [MM] 입고/납품완료 불일치 모니터링 i/f 필드 추가(전기일, 증빙일, 입력일) [SD] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1차)
완료
07/12 07/10 07/09 07/10

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31
05/31 05/03
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] [CO] PP 제조원가 검증 프로그램 개발(ZPCOR2050~ZPC OR2090)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 구매처코드 계좌 삭제 추가수정 (ZFBR3020) - [TR] 대손상각계상 프로그램에서 외화채권 처리 기능 개발 추가 수정 및 분석 (ZFIR1180) - [CO] PP 제품별 원가내역 조회 Report (ZPCOR2090) 생성
07/09 07/10 07/12
07/09 07/10 07/12
07/08 07/10 07/11
12/31
07/03
- [MM] 영업시설물 시스템 추가 보완
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 입고/납품완료 불일치 모니터링 i/f 필드 추가 (전기일, 증 빙일, 입력일) - [MM] SAP의 ZIMBAD B/L List에 원산국 필드 추가 요청 - [MM] 영업시설물 시스템 추가 보완 - [MM] 대금지급처리 현황(zmmr4270) 내 전표처리자 정보 추가 요 청 - [MM] 신규 자재번호 생성
07/31 07/31 12/31 07/31 07/19
07/09 07/09 10% 07/12 07/10
06/20 06/27 07/03 07/08 07/10

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/22 07/22
07/16 07/16
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] BW운영 및 개발 SSL 인증서 Cert 갱신작업 업무지원(~20 25.07.25) - [BC] ERP운영 AP3서버 프린트 Spool 문제로 긴급 SAP서비스 Restart 및 점검작업 - [BC] ERP개발/QA테스트 FI 모듈 관련 Notes 적용작업 업무지원 (Note 2893883, 1480951) - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
07/15 07/15 07/09 07/09 07/10 07/12
07/15 07/15 07/09 07/09 07/10 07/12
07/09 07/09 07/08 07/09 07/10 07/08
07/19
07/15
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 9 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 11 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 12
07/12 07/08 07/11 07/12
07/12 07/10 07/11 07/12
07/08 07/04 07/10 07/11

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 08/16
12/14 05/29
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청* LLC(L ife Cycle Costing), 정성평가 관련 로직 반영 및 인터페이스 수정
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청* LLC(L ife Cycle Costing), 정성평가 관련 로직 반영 및 인터페이스 수정 - [MM] Chemical 기술개발부문 구매요청 → 구매팀* Chemical 기술 개발부문 구매요구서 상신시 금액과 상관없이 수신부서 구매 팀으로 지정
10/31 08/16 07/12
90% 90% 07/08
12/14 05/29 06/27
07/19
07/15
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 : E AI 연동 및 CP결재 테스트 및 수정(입력 체크로직 보완)- 기타 직군 e-office 계좌등록관련 문의대응- 발령품의 관리에 신규 유형발령(고용전환) 추가관련 분석 - [HCM] [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 : 신 청현황 조회화면 개발(50%)- 기타직 출장비 신청관련 계좌등록 관련 문의 대응- 무재해 대상자 생성데이터 관련 문의 대응 - [HCM] [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 : 신 청현황 조회화면 개발(100%)- 상반기 생산직 평가 테스트 지원 - [HCM] 2024년 개인정보 취급자 대상 개인정보보호 교육- [ITS M-113939] 해외출장 승인 내역 작성- [ITSM-113919] 국내출 장비 신청서 출장시간 변경 - [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 : 1차 개발 완료 건 에 대한 운영이관 및 운영시스템 점검(작동여부, 데이터, 권한 등)- [ITSM-112731]기본급 변경에 따른 평균임금산정 펑션 기능 테스트 지원
07/08 07/09 07/10 07/11 07/12
07/08 07/09 07/10 07/11 07/12
07/08 07/09 07/10 07/11 07/12

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/12 01/31 02/28 09/27 09/27 09/30
07/08 05/03 06/05 06/21 06/19 07/12
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 97% - [HCM] 생산직평가 시스템 변경 요청 60% - [HCM] 교대근무 대근자 정보 Interface Table Attribute로 추가 90% - [HCM] 평균임금 조회 화면 개발 80% - [HCM] 임원 Compensation grade 변경일자 적용 요청10%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 - [HCM] 평균임금 조회 화면 개발 - [HCM] 임원 Compensation grade 변경일자 적용 요청
07/05 01/31 09/27 09/30
7/5 97% 80% 10%
07/01 05/03 06/19 07/12
07/31
06/24
- [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-107407자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(1 차) - [SD] ITSM-109418자가수송 실거리 내용 입력/수정 시 조회 내 용 수정 - [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차) - [TD] ITSM-113243ZTDR5048 기타수송비 항목관리 입력 부여 - [TD] ITSM-113242자가수송 최적출하지 우선순위 프로그램 개 발
07/31 05/31 06/30 07/31 07/31 08/30
07/10 90% 90% 70% 70% 30%
02/19 05/01 05/17 06/24 07/01 07/15

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/30 08/30 08/30 08/30 08/30 07/30
02/20 06/13 06/27 07/04 07/04 07/12
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-112364 e-Biz 장기미사용 계정 관리방안 보완 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-113630탱크청소 검수서류 첨부 권한 부여 요청 - [CCS] ITSM-113634 CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요청 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-112364 e-Biz 장기미사용 계정 관리방안 보완 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-113614 탱크청소 검수서류 첨부 권한 부여 요청 - [CCS] ITSM-113634 CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요청 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정
07/30 08/30 08/30 08/30 08/30 07/30
90% 5% 50% 90% 30% 50%
02/20 06/13 06/27 07/04 07/04 07/12
12/31 12/31 12/31 12/31 09/30 07/31 07/31
01/02 01/02 01/02 06/13 04/19 04/29 06/20
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [OAS] [ITSM-112945]일일 출하업무 Data 검증 기능 개발
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [OAS] [ITSM-112945]일일 출하업무 Data 검증 기능 개발
07/12 07/12 07/12 12/31 09/30 07/31 07/31
07/12 07/12 07/12 50% 20% 80% 90%
07/08 07/08 07/08 06/13 04/19 04/29 06/20

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 07/31 08/30
09/05 02/21 04/12 07/02
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 영업시설지원 시스템추가보완
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 탱크청소 검수서류 첨부 권한 부여 요청 - [PRM] 영업시설지원 시스템추가보완
07/31 07/31 07/31 07/12 08/30
85% 50% 90% 07/12 50%
09/05 02/21 04/12 06/27 07/02
07/19
07/15
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ATSS] 서비스 설치 지원 - [ASM] ITSM-113923 변경작업계획 수정 - [ASM] SSL 인증서 교체 작업 - [ASM] ITSM-108778 자동배포,ITSM-113287 배포상태 변경 ,ITSM-113629 배포상태 변경,ITSM-112970 변경결과 작성 - [Mobile] 그룹웨어 모바일 설치 지원 - [Mobile] 그룹웨어 모바일 설치 지원
07/08 07/09 07/10 07/11 07/11 07/12
07/08 07/09 07/10 07/11 07/11 07/12
07/08 07/09 07/10 07/11 07/11 07/12

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/19 12/31 07/31
07/15 06/03 07/15
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 A360 Migratio n (보류) - [RPA] A360 '유럽 터미널사의 당사 재고 현황 수집' 작업 개발
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] 115PC 작업 중단 확인 및 순차 재수행 - [RPA] A360 '#4 외화송금' 작업 예외문서 포함처리 원인 확인 -> RPA 입력 이력 없음. 모니터링 필요 -> 새벽작업 녹화 및 담 당자 전달 - [RPA] A11 '구매자금 추심' 작업 실패 문의 응대 및 재수행 - [RPA] A360 '나프타 수입부과금' 엑셀 다수의 중복 값 문의 -> 담당자 수기입력 부분으로 인한 오류 확인 - [RPA] rpa_poc01 계정 잠금 해제 및 113PC 화면 잠금 재부팅 - [RPA] A360 '유럽 터미널사의 당사 재고 현황 수집' 작업 개발 을 위한 논의 - [EAI] VDI 강제재부팅으로 인한 시스템 접근불가 접근 결재 신 청 및 변경 - [PPS] SSL 인증서 갱신 작업 완료 안내 및 확인 요청 - [EAI] AP1, AP2 서버 waslog 300여개 다운 및 특정구문 확인 - [EAI] MTE Studio 큐 정리
07/08 07/10 07/09 07/09 07/09 07/10 07/10 07/11 07/12 07/12
07/08 07/10 07/09 07/09 07/09 07/10 07/10 07/11 07/12 07/12
07/08 07/08 07/09 07/09 07/09 07/10 07/10 07/11 07/12 07/12
07/30 08/30 07/31 08/30 12/31
04/15 05/30 06/03 07/10 07/03
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청 - [E-Approval] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청 - [E-Approval] CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요 청 - [E-Approval] 영업시설물 시스템 추가 보완(연계 시스템)
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청 - [E-Approval] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청 - [E-Approval] CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요 청 - [E-Approval] 영업시설물 시스템 추가 보완(연계 시스템)
07/30 08/30 07/31 08/30 12/31
80% 60% 50% 30% 20%
07/20 05/30 06/03 07/10 07/03

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31
06/10
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113878, ITSM-113927, ITSM-113933 - [E-Approval] ITSM-113965, ITSM-113919, ITSM-113997 , ITSM-113998 - [E-Approval] ITSM-114059, ITSM-114066메일요청 -> A20 -24-0014(첨부파일수정), A51-24-0187(내용수정)
07/31 07/10 07/11 07/12
20% 07/10 07/11 07/12
06/10 07/10 07/11 07/12
07/31 07/19
03/15 07/12
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [ERM] ITSM-114010 ERM 시스템 기능 수정 요청
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [ERS] 퇴직자가 정기적검토 이메일의 수신자로 아직 남아 있음 . 확인 요청 - [ERS] [Spot Check] MSDS 차기 검토일 관련 문의 및 S-MSDS-2 225 차기검토일 변경 처리 - [ERS] ERS 신규 입사자 사용자 연계 배치 재실행 - [ERM] ITSM-114010 ERM 시스템 기능 수정 요청
07/31 07/08 07/08 07/09 07/19
85% 07/08 07/08 07/09 90%
03/15 07/08 07/08 07/09 07/12

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/23 07/19
06/13 07/15
- [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현- 관리자 페이지 IP 검증 기능 구현- 세션타임 기 능 구현 - [GCMS] 운영 서버 JDK 업그레이드 검토 1.5 -> 1.8
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 금융결제원 상품권 데이터 전송 여부 확인 요청 - [WMS] 사용자 Mobile App 비밀번호 분실 초기화 요청 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현- 관리자 페이지 IP 검증 기능 구현- 세션타임 기 능 구현 - [EWS] SP414 (투자예산장기미집행) 시나리오 로직 확인 요청 - [EWS] SP055 (매출채권이 담보가액을 초과) 시나리오 당일 또 는 전일 채권합계액 SAP과 차이 발생 확인 요청 - [EWS] SP062 (과도한 상품권 대금 결제) 시나리오 07.08 이후 검출 데이터 오류 확인 요청 - IT운영 관련 프로그램 실행 허용 신청서 결재 - 24 개인정보보호 교육 참여
07/08 07/12 07/23 07/09 07/11 07/09 07/08 07/11
07/08 07/12 75% 07/09 07/11 07/09 07/08 07/11
07/08 07/11 06/13 07/09 07/11 07/09 07/08 07/11
07/19 07/19 07/15 01/01 01/01
07/15 07/19 07/12 06/03 07/02
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] LOPAS DEV 서버 Windows 보안패치 및 점검 - [LOPAS] 기준정보 > 선박 운항 동정표 관리 내 [ 연간항차 / 월항 차 ] 검색 필터 변경 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드)
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [CISO] 2024 개인정보보호 사내 교육 - [LOPAS] LOPAS PRD 서버 SSL 및 웹 방화벽 인증서 갱신 및 점검 - [LOPAS] 기준정보 > 선박 운항 동정표 관리 내 [ 연간항차 / 월항 차 ] 검색 필터 변경 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] 접속로그관리 내 값이 지정되지 않은 미사용 컬럼 주석 처 리 - [VOC] 2024 상반기 VOC DB(전체) 데이터 조회 처리(정보처리 신청서 승인 후 조치) [ITSM-113803] - [VOC] VOC PRD 서버 SSL 및 웹 방화벽 인증서 갱신 및 점검 - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드)
07/12 07/11 07/10 07/15 01/01 07/08 07/19 07/11 01/01
07/12 07/11 07/10 80% 15% 07/08 07/10 07/11 10%
07/08 07/11 07/10 07/12 06/03 07/08 07/04 07/11 07/02

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 09/30 07/31 08/30 10/31
06/14 03/22 06/14 06/14 07/05 07/12
- [EIS] 2024.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청(2차) - [EAI] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청 - [EAI] 영업시설물 시스템 추가 보완(연계 시스템) - [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청 - [EAI] 입고/납품완료 불일치 모니터링 i/f 필드 추가 - [EAI] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청(2차) - [EAI] 영업시설물 시스템 추가 보완(연계 시스템) - [EAI] EAI 신규개발 AP서버의 인증서 설치 및 Cipher.propert ies 서버설정 - [EAI] EAI I/F 항목별 담당자 확인요청
07/31 07/31 07/31 07/31 09/30 08/30 07/12 07/11
10% 80% 90% 07/12 80% 70% 07/12 07/11
06/14 03/22 06/10 06/21 06/27 07/05 07/12 07/11

## Slide 17
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 19
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 | 1 ● 순현국 ● 최연화 | 2 ◑ 최연화 | 3 | 4 ● 김원기 ● 변석범 | 5 ● 김원기 ● 변석범 | 6
7 | 8 ● 박선미 ● 변석범 | 9 ● 변석범 | 10 | 11 | 12 ◑ 순현국 | 13
14 | 15 ◑ 박남신 ● 강민경 ● 공현호 ● 이상엽 | 16 ● 강민경 | 17 ● 서상희 | 18 | 19 ◑ 최진우 ● 이재원 | 20
21 | 22 ● 최진우 | 23 ● 박남신 | 24 ● 박남신 | 25 ● 이상엽 ● 이재원 ● 박남신 | 26 ● 박선미 ● 이상엽 ● 배영식 | 27
28 | 29 ● 이상엽 | 30 ● 최연화 | 31 ● 이지은 ● 최연화 |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 07월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet