## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2024.07.23 ~ 2024.07.29]
7월 5주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 07월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) [LMS] ITSM-108725 엔지니어 [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트
07/31 08/30 07/31 07/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [TD] 주간수급보고 관련 한라석유 직매거래처 보고 방법 수정요청 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2차)
07/31 08/30 10/31 07/31
WEB
[E-Approval] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청 [LMS] '24년 본사 IT시스템 어플리케이션 계정 유효성 검증 작업 수행 안내(LMS 계정 확 인 요청) [VOC] 규정준수 모니터링 관련 처리기일 자료 요청 회신 (TSM-114572) [EAI] CrowdStrike의 Falcon제품군 패치 에러로 인한 VDI셋팅
완료
07/24 07/24 07/24 07/26
ERP
[CO] PP 제품별 원가내역 조회 테스트 피드백 수정 [FI] MIRO 전표 역분개 오류 분석 및 수정(ZFIR7060) [MM] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청 *LLC(Life Cycle Costing), 정성평가 관련 로직 반영 및 인터페이스 수정 [SD] ITSM-113381 부실거래처/중점관리거래처 분류시 단가여신 등급 삭제
완료
07/25 07/24 07/24 07/25

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31
05/31 05/03
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] [CO] PP 제조원가 검증 프로그램 개발(ZPCOR2050~ZPC OR2090)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 수출체선료 조회 오류 원인 분석(ZFIR7032)구매처삭제 추 가 수정 - [FI] 수송비 GR/IR 계정 반제 신규 생성(ZFIR7185) - [FI] MIRO 전표 역분개 오류 분석 및 수정(ZFIR7060) - [CO] PP 제품별 원가내역 조회 테스트 피드백 수정 - [FI] 수송비 GR/IR 계정 반제 신규 생성(ZFIR7185)
07/22 07/23 07/24 07/25 07/26
0722 07/23 07/24 07/25 07/26
07/22 07/23 07/24 07/25 07/26
12/31 08/30 07/31
07/03 07/22 07/22
- [MM] 영업시설물 시스템 추가 보완 - [TD] 주간수급보고 관련 한라석유 직매거래처 보고 방법 수정 요 청 - [TD] 수급상황기록부 erp upgrade
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 영업시설물 시스템 추가 보완 - [TD] 주간수급보고 관련 한라석유 직매거래처 보고 방법 수정 요 청 - [TD] 수급상황기록부 erp upgrade - [MM] 신규 자재번호 생성 - [MM] 기술검수증 1건 취소요청 - [MM] 신규 자재번호 생성 - [MM] 신규 자재번호 생성
12/31 08/30 07/31 07/31 07/31 07/31 07/31
20% 80% 80% 07/23 07/23 07/23 07/23
07/03 07/22 07/23 07/23 07/23 07/23 07/23

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/05 08/05 08/05
07/30 07/30 08/01
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP QA테스트 F/S 가용공간 부족에 따른 로그 삭제작업( 2019년/2020년 로그삭제) - [BC] HCM운영 및 EP서버 보안 SSL 인증서 갱신 작업 업무지원 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
07/29 07/29 07/22 07/24 07/26
07/29 07/29 07/22 07/22 07/26
07/23 07/23 07/22 07/19 07/22
08/02
07/29
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 4 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 13 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 10
07/26 07/22 07/30 08/02
07/12 07/22 40% 20%
07/22 07/22 07/23 07/24

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청* LLC(L ife Cycle Costing), 정성평가 관련 로직 반영 및 인터페이스 수정
10/31 08/16
90% 07/24
12/14 05/29
08/02
07/29
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] vdi 초기화로 인한 운영환경 세팅- 7월급여작업 지원(연 차보상 소급 오류 외)- 문의 대응(- 휴가신청 승인결재시 담당 자 사유저장오류 분석 외) - [HCM] 문의 대응(경조신청 결재시 사유입력 저정 오류 등)- 배우 자동반 휴직신청 신규개발 인사현업테스트 지원(테스트계정, 사용방법 등)- erp upgrade 프로젝트 지원(휴무쿼터 생성 관련 문의 대응) - [HCM] [ITSM-105121] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 : E AI 개발서버 재설치(crowdstrike 문제)로 인해 재테스트 및 운 영적용 세팅 - 여름휴가
07/22 07/23 07/24 07/26
07/22 07/23 07/24 07/26
07/22 07/23 07/24 07/25

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/02 01/31 02/28 09/27 09/27 07/23 10/31
07/29 05/03 06/05 06/21 06/19 07/18 07/25
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 97% - [HCM] 생산직평가 시스템 변경 요청 60% - [HCM] 교대근무 대근자 정보 Interface Table Attribute로 추가 90% - [HCM] 평균임금 조회 화면 개발 90% - [HCM] 육아휴직 만료시 사전 안내 자동발송기능 개발 요청 80% - [HCM] SAP HR - 보훈정보 관련 시스템 개선 10%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] 육아휴직 만료시 사전 안내 자동발송기능 개발 요청 - [HCM] SAP HR - 보훈정보 관련 시스템 개선 - [HCM] HCM - 방문교통비 신청자 정보 조회 오류 확인
07/26 10/31 10/31 10/31
7/26 80% 10% 7/26
07/22 07/18 07/25 07/25
07/31
06/24
- [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-109418자가수송 실거리 내용 입력/수정 시 조회 내 용 수정 - [SD] ITSM-113381부실거래처/중점관리거래처 분류시 단가여 신 등급 삭제 - [TD] ITSM-113243ZTDR5048 기타수송비 항목관리 입력 부여 - [SD] ITSM-114657 싱가포르 법인 Sign 출력 이미지 파일 변경 요청 - [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차) - [SD] ITSM-113285대리점 자가수송 최적출하지 점검 승인 프로 그램 개선 - [TD] ITSM-113242자가수송 최적출하지 우선순위 프로그램 개 발
05/31 08/30 07/31 07/31 06/30 07/31 08/30 08/30
07/24 07/25 07/05 07/26 90% 70% 80% 80%
05/01 07/01 07/01 07/26 05/17 06/24 07/17 07/15

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/30 08/30 08/30 08/30 07/30 09/30
02/20 06/13 06/27 07/04 07/12 07/23
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간 소화 추진 - [e-Biz] ITSM-112364 e-Biz 장기미사용 계정 관리방안 보완 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시 스템 구축 - [CCS] ITSM-113634 CCS(법인카드정산)시스템 적요 란 글자수 증액 요청 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [e-Biz] ITSM-114479 e-biz 내 수정 요청
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간 소화 추진 - [e-Biz] ITSM-112364 e-Biz 장기미사용 계정 관리방안 보완 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시 스템 구축 - [CCS] ITSM-113634 CCS(법인카드정산)시스템 적요 란 글자수 증액 요청 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [e-Biz] ITSM-114479 e-biz 내 수정 요청
07/30 08/30 08/30 08/30 07/30 09/30
90% 70% 50% 30% 50% 5%
02/20 06/13 06/27 07/04 07/12 07/23
12/31 12/31 12/31 12/31 09/30 09/30
01/02 01/02 01/02 06/13 04/19 04/29
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리
07/26 07/26 07/26 12/31 09/30 09/30
07/26 07/26 07/26 50% 30% 80%
07/22 07/22 07/22 06/13 04/19 04/29

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 07/31 08/30
09/05 02/21 04/12 07/02
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 영업시설지원 시스템추가보완
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 영업시설지원 시스템추가보완
07/31 07/31 07/31 08/30
85% 50% 95% 85%
09/05 02/21 04/12 07/02
08/02
07/29
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-113591 배포상태 변경 - [Mobile] Scouter APM 제거 - [ATSS] ATSS 엔진 지도 배포 - [ASM] ITSM-106923 변경결과 작성,ITSM-113591 배포상태 변경,ITSM-114276 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-113772 배포상태 변경 - [ATSS] 엔진 서버 장애 - [ASM] ITSM-114494 견적서 삭제,ITSM-66433 서비스 요청서 삭제,ITSM-68508 서비스 요청서 삭제,ITSM-71029 서비스 요청서 삭제,ITSM-83243 서비스 요청서 삭제,ITSM-7356 6 서비스 요청서 삭제
07/22 07/23 07/24 07/24 07/25 07/25 07/26
07/22 07/23 07/24 07/24 07/25 07/25 07/26
07/22 07/23 07/24 07/24 07/25 07/25 07/26

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/02 12/31 08/02
07/29 06/03 07/29
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 A360 Migratio n (보류) - [RPA] A360 '유럽 터미널사의 당사 재고 현황 수집' 작업 안정 화
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A360 '유럽 터미널사의 당사 재고 현황 수집' 작업 개발 - [기타] VDI 재발급 이상확인 및 조치요청 - [RPA] A360 '#4 외화송금' 작업 새벽 작업 모니터링 및 에러 원 인 확인 - [RPA] [RPA] A360 OCR 사용 작업들 에러 발생 -> PC 재부 팅 -> 윈도우 보안 업데이트 제거 및 재부팅 - > NAVER OCR 문의 - [RPA] [RPA] A360 '#4 외화송금' 작업 수신자 변경
07/24 07/22 07/25 07/25 07/25
07/24 07/22 07/25 07/25 07/25
07/18 07/22 07/22 07/24 07/25
07/30 08/30 08/30
04/15 07/15 07/10
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) - [E-Approval] CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요 청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청 - [E-Approval] CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요 청 - [E-Approval] CP 결재문서 'SG생성/변경/삭제 요청서' 양식 수정 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 )
07/30 08/30 08/30 08/30 08/30
90% 07/24 90% 07/23 20%
07/20 06/03 07/10 07/08 07/15

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 08/31
06/10 07/29
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-114352, ITSM-114354, ITSM-114369 , ITSM-114377, ITSM-114405 - [E-Approval] ITSM-114469, ITSM-114428, ITSM-114459 , ITSM-114493, ITSM-114475 - [E-Approval] ITSM-114466, ITSM-114526, ITSM-113857 - [E-Approval] ITSM-114594, ITSM-114596, ITSM-114633 , ITSM-114637메일요청 수정 -> A11-24-0147(내용및첨부 파일) - [E-Approval] ITSM-114638, ITSM-114671, ITSM-114676
08/31 07/22 07/23 07/24 07/25 07/26
20% 07/22 07/23 07/24 07/25 07/26
06/10 07/22 07/23 07/24 07/25 07/26
07/31 07/31
03/15 07/24
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [LMS] ITSM-114619 LMS 학습자료실 안전 동영상 9건 업로드 및 기존 자료 삭제
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [ERM] ZERR1190 사용 여부 문의(RI-93 사용여부) - [LMS] PSM 이행상태(등급평가) 준비 핵심 실무과정(3042 - 이 종한 ) 전표생성 확인 요청 - [LMS] ITSM-114469 교육 일정 변경 요청 - [LMS] '24년 본사 IT시스템 어플리케이션 계정 유효성 검증 작 업 수행 안내(LMS 계정 확인 요청) - [LMS] ITSM-114619 LMS 학습자료실 안전 동영상 9건 업로드 및 기존 자료 삭제
07/31 07/22 07/22 07/26 07/24 07/31
95% 07/22 07/22 07/23 07/24 50%
03/15 07/22 07/22 07/23 07/24 07/24

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 08/02
06/13 07/26 08/01
- [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현- 관리자 페이지 IP 검증 기능 구현- 세션타임 기 능 구현 - [GCMS] 멤버십마케팅팀 지류상품권 재고 이관 DB 작업 요청 - 하계 휴가
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현- 관리자 페이지 IP 검증 기능 구현- 세션타임 기 능 구현 - [GCMS] [구미지사] 판독기 회수 기 회수 오류 확인 요청 - [GCMS] [전북지사] 출고확정 이후 재고 미 반영 오류 확인 요청 - [GCMS] [멤버십마케팅팀] 지류상품권 재고 이관 DB 작업 요청 - [GCMS] [공장인사후생팀] GCMS 실행 오류 원격 지원 요청 - [GCMS] [LPG팀] 기 회수 상품권 DB작업 요청 - [GCMS] 24년 본사 IT시스템 어플리케이션 계정 유효성 검증 작 업 - [WMS] [공구창고] 입고 지연관리 입고 완료가 되었는데 입고 지 연 상태 데이터 확인 요청 - [WMS] [공구창고] 대여 요청 시 상세정보에 반납예정일자 다른 데이터가 있는지 확인 요청 - [WMS] VDI 리셋으로 인한 ERP Upgrade 삼성 SDS WMS 설치 오 류 지원 - [EWS] 24년 본사 IT시스템 어플리케이션 계정 유효성 검증 작업 - VDI 포맷으로 인한 환경 재 설정 [GCMS, EWS, WMS]
07/31 07/25 07/25 07/31 07/23 07/23 07/24 07/25 07/25 07/22 07/24 07/23
75% 07/25 07/25 80% 07/23 07/23 07/24 07/25 07/25 07/22 07/24 07/23
06/13 07/25 07/25 07/26 07/23 07/23 07/24 07/25 07/25 07/22 07/24 07/22

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/30 08/05 01/01 01/01
07/29 07/29 06/03 07/02
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] smartsuite Framework 1.0.9 버전 업그레이드 검토 및 반영 (운영) - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드)
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] LOPAS DEV(SVN) - 운영 서버 코드 동기화 - [LOPAS] LOPAS PRD 서버 Windows 보안패치 및 점검 (일정 연 기 / 추후 고지) - [LOPAS] 2024년 2Q 시스템 모의해킹 취약점 점검 및 조치계획 회신 (1. 정보누출 / 2. HTTPS 미적용) [ 2024.07.24 조치 완료 ] - [LOPAS] 물류비관리 > 계획vs실적관리 > 수송수단별 계획 vs 실 적물류비현황 내 물량 / 단가 데이터 이상 점검 ( IF_TS_TRA NS_COST ) - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] ISMS-P 인증심사 결함사항 확인요청 (VOC 테이블 목록 조회)회신 - [VOC] 규정준수 모니터링 관련 처리기일 자료 요청 회신 (TSM- 114572) - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드)
07/26 07/22 07/23 07/26 07/24 01/01 07/26 07/30 01/01
07/26 07/22 07/23 07/24 07/24 25% 07/24 07/24 10%
07/22 07/19 07/23 07/15 07/24 06/03 07/22 07/23 07/02

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/30 07/31 07/31 10/31 08/30 08/30
07/19 07/19 03/22 07/12 07/19 07/26
- [EIS] 2024.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 6월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트 - [EAI] SAP ERP TS 기능 변경 관련 - [EAI] 영업시설물 지원관리 시스템 관련 EAI PO번호 연동
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2024.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 6월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] 배우자 동반 무급휴직 신청서 개발 요청 - [EAI] 구매요구서 내 LCC, 정성평가 체크박스 추가 요청(2차) - [EAI] 가족돌봄휴직의 비고란 및 인사부서메모란 전체 내용 표기 되도록 반영 요청 - [EAI] 영업시설물 시스템 추가 보완(연계 시스템) - [EAI] SAP ERP TS 기능 변경 관련 - [EAI] 영업시설물 지원관리 시스템 관련 EAI PO번호 연동 - [EAI] CrowdStrike의 Falcon제품군 패치 에러로 인한 VDI셋팅
07/31 08/30 07/31 07/31 07/31 09/30 08/30 08/30 08/30 08/30 07/26
07/26 10% 90% 90% 07/22 07/23 07/24 07/25 90% 10% 07/26
06/14 07/19 07/19 03/22 06/10 06/27 07/19 07/05 07/19 07/26 07/26

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 20
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 | 1 ● 순현국 ● 최연화 | 2 ◑ 최연화 | 3 | 4 ● 김원기 ● 변석범 | 5 ● 김원기 ● 변석범 | 6
7 | 8 ● 박선미 ● 변석범 | 9 ● 변석범 | 10 | 11 | 12 ◑ 순현국 | 13
14 | 15 ◑ 박남신 ● 강민경 ● 공현호 ● 이상엽 | 16 ● 강민경 | 17 ● 서상희 | 18 | 19 ◑ 최진우 ● 이재원 | 20
21 | 22 ● 최진우 | 23 ● 박남신 | 24 ● 박남신 | 25 ● 이상엽 ● 이재원 ● 박남신 | 26 ● 박선미 ● 이상엽 ● 배영식 | 27
28 | 29 ● 이상엽 | 30 ● 최연화 | 31 ● 이지은 ● 최연화 |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 07월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet