## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/30 08/30
05/31 05/03
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] [CO] PP 제조원가 검증 프로그램 개발(ZPCOR2050~ZPC OR2090)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] PP 제품 제조용 투입자재 지정 프로그램 생성(ZPCOR206 1) - [FI] G/L 개별항목조회-반제하여전기(일배치)생성 (ZFIR7032 _1) - [FI] F13 반제전표 생성 FUNCTION 수정(ZFI_GF_DOCUMENT _REVERSE_MM) - [TR] 금리 일일 배치시 데이터 오류 원인 분석 및 해결(ZTRR14 30)
07/30 07/31 08/01 08/02
07/30 07/31 08/01 08/02
07/29 07/31 08/01 08/02
12/31 08/30 08/30
07/03 07/22 07/31
- [MM] 영업시설물 시스템 추가 보완 - [TD] 주간수급보고 관련 한라석유 직매거래처 보고 방법 수정 요 청 - [MM] PO 2건 미착 명시 예외 신청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 영업시설물 시스템 추가 보완 - [TD] 주간수급보고 관련 한라석유 직매거래처 보고 방법 수정 요 청 - [TD] 수급상황기록부 erp upgrade - [MM] 구매요청 10446062 건 납품일 수정 요청 - [MM] 입고 완료 PO 자동 납품완료 처리 해제 - [MM] PO 2건 미착 명시 예외 신청 - [MM] 기성건 최종 지시자 해제 요청 - [MM] 마케팅홍보물 단가계약을 위한 자재 내용정 요청
12/31 08/30 07/31 08/05 08/05 08/30 08/05 08/09
90% 80% 07/30 07/29 07/31 10% 08/01 08/02
07/03 07/22 07/23 07/29 07/31 07/31 07/31 08/02

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/12 08/12 08/11
08/06 08/06 07/29
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP QA테스트 System Copy 작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] HCM운영 DMS(Content Server)서버 MaxDB Data Export 작업 업무지원(삼성SDS) - [BC] ERP운영 기존 Batch Job 긴급 중지 후 재실행 작업(ZCM_ 단기여신(DAILY)_V2) - [BC] ERP운영 특정 T-Code 접속 로그 확인작업 업무지원(ZFIR 9122, ZFIR9115) - [BC] ERP개발 ERP Upgrade 프로젝트 관련 CO 개발자 Key 신규 생성 및 전달 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
08/05 08/05 07/30 07/31 07/31 08/01 08/05
08/05 08/05 07/30 07/31 07/31 08/01 08/05
07/30 07/30 07/29 07/31 07/31 08/01 08/01
08/09
08/05
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 13 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 10 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 5 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 6 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 7
08/02 07/29 08/02 07/30 07/31 08/05
07/12 07/29 30% 07/30 07/31 80%
07/29 07/23 07/24 07/30 07/30 08/01

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 08/30
12/14 07/25
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 유해화학물질 사용량 관리를 위한 입고 시점 개선* 지정된 화공약품에 대해서는 기술검수결재완료시 반입일 기준으로 입고 처리
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 유해화학물질 사용량 관리를 위한 입고 시점 개선* 지정된 화공약품에 대해서는 기술검수결재완료시 반입일 기준으로 입고 처리
10/31 08/30
90% 90%
12/14 07/25
08/09
08/05
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경- DC퇴직연금 불입내역 조회관련 수정개발
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- 여름휴가 - [HCM] DC퇴직연금 불입내역 조회관련 수정사항 검토(인사팀 요 청)- [ITSM-114786] 휴가 변경시 체크로직 보완(동일일자 반 차/2시간)- 생산직 개인정보동의서 미동의 관련 로직검토(인사 팀 요청) - [HCM] 법적선임자 알림대상 문의 대응- ERP upgrade prj 문의 대응(사원 벤더 생성관련) - [HCM] erp upgrade prj 문의대응(운영서버에서 실행되는 batch job list 전달) - DC퇴직연금 불입내역 조회관련 수정대상 분 석- 운영문의대응(주택자금대출 예외자 처리 등) - [HCM] DC퇴직연금 불입내역 조회관련 수정(open 기간 제어로직 적용)- 문의 대응 : 근태기록부 내용 오류 외
07/29 07/30 07/31 08/01 08/02
07/29 07/30 07/31 08/01 08/02
07/29 07/30 07/31 08/01 08/02

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/09 01/31 02/28 09/27 09/27 07/23 10/31
08/05 05/03 06/05 06/21 06/19 07/18 07/25
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 97% - [HCM] 생산직평가 시스템 변경 요청 65% - [HCM] 교대근무 대근자 정보 Interface Table Attribute로 추가 90% - [HCM] 평균임금 조회 화면 개발 90% - [HCM] 육아휴직 만료시 사전 안내 자동발송기능 개발 요청 80% - [HCM] SAP HR - 보훈정보 관련 시스템 개선 10%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] 변동공제 항목 삭제 요청 - [HCM] 생산직평가 시스템 변경 요청
07/08 09/30 02/28
7/29 90% 65%
07/29 07/29 06/05
07/31
06/24
- [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차) - [SD] ITSM-113285대리점 자가수송 최적출하지 점검 승인 프로 그램 개선 - [TD] ITSM-113242자가수송 최적출하지 우선순위 프로그램 개 발
06/30 07/31 08/30 08/30
90% 70% 80% 80%
05/17 06/24 07/17 07/15