## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 [PRM] 영업시설지원 시스템추가보완 [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) [EAI] EAI Upgrade 프로젝트 진행사항 공유 및 업무 인수인계
08/30 08/30 08/30 08/09
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [TD] 주간수급보고 관련 한라석유 직매거래처 보고 방법 수정 요청 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2차)
08/30 08/30 10/31 08/30
WEB
[PRM] 주유원복 신청 작업 보완 요청 [RPA] A360 OCR 사용 작업들 에러 발생 원인확인 및 조치 [LMS] ITSM-108725 엔지니어 [EAI] ERP Upgrade 프로젝트 수행을 위한 AS-IS 소스 migration및 산출물 현행화
완료
07/31 07/30 07/30 08/02
ERP
[CO] PP 제품 제조용 투입자재 지정 프로그램 생성(ZPCOR2061) [FI] F-13 반제전표 생성 FUNCTION 수정(ZFI_GF_DOCUMENT_REVERSE_MM) [MM] 입고 완료 PO 자동 납품완료 처리 해제 [TD] 수급상황기록부 erp upgrade
완료
07/30 08/01 07/31 07/30