## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/30 08/30 08/30 08/30 08/31 09/30 08/30
02/20 06/13 06/27 07/04 07/12 07/23 07/30
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-112364 e-Biz 장기미사용 계정 관리방안 보완 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [CCS] ITSM-113634 CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요청 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [e-Biz] ITSM-114479 e-biz 내 수정 요청 - [e-Biz] ITSM-114798 그리드 라이선스 갱신
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-112364 e-Biz 장기미사용 계정 관리방안 보완 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [CCS] ITSM-113634 CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요청 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [e-Biz] ITSM-114479 e-biz 내 수정 요청 - [e-Biz] ITSM-114798 그리드 라이선스 갱신
08/30 08/30 08/30 08/30 08/31 09/30 08/30
90% 70% 50% 50% 90% 5% 90%
02/20 06/13 06/27 07/04 07/12 07/23 07/30
12/31 12/31 12/31 12/31 09/30 09/30
01/02 01/02 01/02 06/13 04/19 04/29
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리
08/02 08/02 08/02 12/31 09/30 09/30
08/02 08/02 08/02 50% 35% 80%
07/29 07/29 07/29 06/13 04/19 04/29

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 08/31 08/31 08/30
09/05 02/21 04/12 07/02
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 영업시설지원 시스템추가보완
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 영업시설지원 시스템추가보완 - [PRM] 주유원복 신청 작업 보완 요청
08/31 08/31 08/31 08/30 08/02
85% 50% 95% 85% 07/31
09/05 02/21 04/12 07/02 07/29
08/09
08/05
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-114751 견적서 삭제,ITSM-113287 배포상태 변 경 - [ATSS] 자동 배차 엔진 장애 - [ASM] ITSM-113591 배포상태 변경 - [ATSS] 신규 사용자 계정 추가 및 권한 부여 - [ASM] ITSM-114842 견적서 삭제,ITSM-113591 배포상태 변 경,ITSM-112188 산출물 제거 - [ATSS] 자동 배차 엔진 장애 - [ATSS] 신규 사용자 계정 추가 및 권한 부여 - [ATSS] 신규 사용자 계정 추가 및 권한 부여 - [ATSS] 외주 업체 설치 지원 - [ATSS] 신규 사용자 계정 추가 및 권한 부여
07/29 07/29 07/30 07/30 07/31 07/31 07/31 08/01 08/01 08/02
07/29 07/29 07/30 07/30 07/31 07/31 07/31 08/01 08/01 08/02
07/29 07/29 07/30 07/30 07/31 07/31 07/31 08/01 08/01 08/02

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/09 12/31 08/09 08/09
08/05 06/03 07/29 08/05
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 A360 Migratio n (보류) - [RPA] A360 '유럽 터미널사의 당사 재고 현황 수집' 작업 안정 화 - [RPA] A360 '정유해외마케팅팀 - Daily Naphtha/Gasoline/Je t/Diesel Market Movement 작성 및 보고' 작업 개발을 위한 인 터뷰 및 프로세스 정리
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A360 OCR 사용 작업들 에러 발생 원인확인 및 조치 - [RPA] A360 '유럽 터미널사의 당사 재고 현황 수집' 작업 운영 전환, 모니터링 및 작업 보완 - 담당자 요청 로직 추가 - [RPA] A360 '#4 외화송금' 작업 현업 요청으로 인한 프로세스 문서 전달 - [RPA] A360 OCR 사용 작업들 모니터링 (#1,#2,#4) - [RPA] A360 '항공급유 매출입력' 작업 수행 및 담당자 요청 재 수행 - [RPA] A360 '#2 외화지급계좌 증빙대사' 작업 OCR 정상작동 확 인 및 재수행 로직 추가수정 - [EAI] 설치 불가 현업문의
07/30 08/02 07/30 08/02 08/02 08/02 08/02
07/30 08/02 07/30 08/02 08/02 08/02 08/02
07/24 07/29 07/30 07/31 08/01 08/02 08/02
08/15 08/30 08/30 08/30
04/15 07/15 07/10 07/22
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) - [E-Approval] CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요 청 - [E-Approval] 법인카드 관련 제요청서 요청내역 추가 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요 청 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) - [E-Approval] 법인카드 관련 제요청서 요청내역 추가 요청
08/15 08/30 08/30 08/30
90% 90% 50% 90%
07/20 07/10 07/15 07/22

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 08/31
06/10 07/29
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] ITSM-114708, ITSM-114702, ITSM-114713 , ITSM-114735, ITSM-114745 - [E-Approval] ITSM-114754, ITSM-114780, ITSM-114784 , ITSM-114800 - [E-Approval] ITSM-114823, ITSM-114861 - [E-Approval] ITSM-114886, ITSM-114945 - [OSPM] 프로시저 수정(SP_AdjustManUpdate) -> 스케줄러 호출 (하루한번) -> 정산서 점검인력 데이터 자동수정 - [E-Approval] ITSM-114973, ITSM-114982, ITSM-115011 , ITSM-115026
08/31 08/31 07/29 07/30 07/31 08/01 08/01 08/02
20% 5% 07/29 07/30 07/31 08/01 08/01 08/02
06/10 07/29 07/29 07/30 07/31 08/01 08/01 08/02
08/09
08/05
- [LMS] 사용자 응대
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] ITSM-108725 엔지니어 - [LMS] ITSM-114619 LMS 학습자료실 안전 동영상 9건 업로드 및 기존 자료 삭제 - [LMS] ITSM-114714 PSM 주요절차 동영상에 대한 웹페이지 마 련
07/31 07/31 08/02
07/30 07/29 07/30
03/15 07/24 07/29

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/09 08/09 08/09
06/13 08/05 08/05
- [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현- 관리자 페이지 IP 검증 기능 구현- 세션타임 기 능 구현 - [GCMS] GCMS 제작사 부서코드 [510A] 등록에 따른 재고 및 시 스템 영향도 검토 - [WMS] ERP Upgrade 지원 [시스템 프로세스 확인 요청]
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현- 관리자 페이지 IP 검증 기능 구현- 세션타임 기 능 구현 - [GCMS] [멤버십마케팅팀] 지류상품권 재고 이관 DB 작업 요청 - [GCMS] [멤버십마케팅팀] 이중 판매된 데이터 데이터 삭제 및 재 고정리 요청 - [GCMS] [인사후생팀] 이관출고 데이터 상태 확인 요청 - [WMS] ERP Upgrade 오더 할당 상태 값 확인 요청 - SAP DS Upgrade 지원 [GCMS, EWS] - 하계 휴가
08/09 07/31 07/31 07/29 07/31 07/30 08/02
75% 07/31 07/31 07/29 07/31 07/30 08/02
06/13 07/26 07/31 07/29 07/31 07/30 08/01
08/09 08/05 01/01 01/01
08/05 07/29 06/03 07/02
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] smartsuite Framework 1.0.9 버전 업그레이드 검토 및 반영 (운영) - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드)
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 운영 'URL Rewrite' 모듈 활성화 (HTTP 통신 제한, H TTPS 접근) - [LOPAS] smartsuite Framework 1.0.9 버전 업그레이드 검토 및 반영 (운영) - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] V240726-0000501 상태변경 요청 (완료 -> 처리중) - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드)
07/30 08/05 08/05 01/01 07/29 01/01
07/30 50% 50% 25% 07/29 10%
07/29 07/29 07/29 06/03 07/29 07/02

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/30 08/30 08/30 10/31 08/30 08/30 08/09
07/19 07/19 03/22 07/12 07/19 07/26 08/05
- [EIS] 2024.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 6월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트 - [EAI] SAP ERP TS 기능 변경 관련 - [EAI] 영업시설물 지원관리 시스템 관련 EAI PO번호 연동 - [EAI] EAI Upgrade 프로젝트 진행사항 공유 및 업무 인수인계
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 6월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] SAP ERP TS 기능 변경 관련 - [EAI] 영업시설물 지원관리 시스템 관련 EAI PO번호 연동 - [EAI] ERP Upgrade 프로젝트 수행을 위한 AS-IS 소스 migrati on및 산출물 현행화
08/30 08/30 08/30 08/30 08/30 08/02
10% 90% 90% 90% 90% 08/02
07/19 07/19 03/22 07/19 07/26 08/02