## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/30 08/30
05/31 05/03
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] [CO] PP 제조원가 검증 프로그램 개발(ZPCOR2050~ZPC OR2090)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] 월별 PP생산오더액티비티 작업시간 (ZPCOR2050) - [FI] MIRO전표 역분개 수정 BDC 개선 (ZFIR6070) - [TR] 구매처코드 계좌 삭제 레이아웃 개선(ZFBR3020, ZFBR3 050) - [CO] PP 반제품 제조원가 검증 개선 (ZPCOR2080) - [FI] 수송비 계정 반제 프로그램 BDC 개선(ZFIR7185)
08/05 08/06 08/07 08/08 08/09
08/05 08/06 08/07 08/08 08/09
08/05 08/06 08/07 08/08 08/09
08/30
07/31
- [MM] PO 2건 미착 명시 예외 신청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 영업시설물 시스템 추가 보완 - [TD] 주간수급보고 관련 한라석유 직매거래처 보고 방법 수정 요 청 - [MM] PO 2건 미착 명시 예외 신청 - [MM] 입고취소 처리 요청
12/31 08/30 08/30 08/09
08/05 08/06 20% 08/05
07/03 07/22 07/31 08/05

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/19 08/19
08/13 08/13
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 배치잡 신규설정 및 등록작업(MM-IV 역분개전표 AP 반제 외 2건) - [BC] 23년 노후 서버 교체, VM 이관 작업에 따른 서비스 점검 및 업무지원(OSKPRO, OSPPRO2) - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS) - [BC] ERP QA테스트 System Copy 작업
08/12 08/12 08/06 08/07 08/09 08/11
08/12 08/12 08/06 08/07 08/09 08/11
08/06 08/06 08/06 08/07 08/05 07/29
08/16
08/12
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 10 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 7 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 8 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 9
08/09 08/09 08/05 08/09 08/12
07/12 30% 08/05 08/07 30%
08/05 07/24 08/01 08/06 08/07

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 유해화학물질 사용량 관리를 위한 입고 시점 개선* 지정된 화공약품에 대해서는 기술검수결재완료시 반입일 기준으로 입고 처리
10/31 08/30
90% 08/05
12/14 07/25
08/16
08/12
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] 문의 대응 : 연간휴가입력 예외처리 문의 외- DC퇴직연금 불입내역 조회화면 소스분석(관리자화면 및 PDF출력기능 추 가)- 생리휴가 생성시, db중복입력 오류 원인 분석 - [HCM] [ITSM-115108] DC퇴직연금 불입관련 수정(hcm조회화 면 조회기간 제어) 개발- 문의 대응 : 1년미만 입사자 연차쿼터 갯수 문의 외- 중식비예외지 입력지원(31명) - [HCM] erp 업그레이드 prj 지원(eai결재 관련 정보 제공)- 주택 자금 금액수정 후, 재계산 문의 대응- 배우자출산휴가 예외(기 간초과)처리 문의대응- [ITSM-115108] DC퇴직연금 불입관련 수정(PDF출력기능 추가) 개발 - [HCM] [ITSM-115108] DC퇴직연금 불입관련 수정(관리자 화면 에서 타 사번 조회기능 추가)- [ITSM-115236] 경조금 신청현 황 수정(반려 기능 추가) - [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 : 평가대상자 관리 평가예외구분 저장오류 수정 외- [ITSM-115236] 경조금 신 청현황 수정(반려기능 추가)
08/05 08/06 08/07 08/08 08/09
08/05 08/06 08/07 08/08 08/09
08/05 08/06 08/07 08/08 08/09

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/16 01/31 02/28 09/27 09/27 10/31
08/12 05/03 06/05 06/21 06/19 07/18
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 97% - [HCM] 생산직평가 시스템 변경 요청 70% - [HCM] 교대근무 대근자 정보 Interface Table Attribute로 추가 90% - [HCM] 평균임금 조회 화면 개발 90% - [HCM] 육아휴직 만료시 사전 안내 자동발송기능 개발 요청 80%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] 변동공제 항목 삭제 요청 - [HCM] 생산직평가 시스템 변경 요청 - [HCM] 육아휴직 만료시 사전 안내 자동발송기능 개발 요청 - [HCM] SAP HR - 보훈정보 관련 시스템 개선 - [HCM] SAP 경조금 신청현황 수정 요청
08/09 09/30 02/28 10/31 10/31 10/31
8/9 8/5 70% 80% 8/7 8/8
08/05 07/29 06/05 07/18 07/25 08/08
07/31
06/24
- [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차) - [SD] ITSM-113285대리점 자가수송 최적출하지 점검 승인 프로 그램 개선 - [SD] ITSM-115143ERP Upgrade 프로젝트 소스 수정사항 반영 - [SD] ITSM-115139S-RICH 시스템 국제유가 전송 중지 - [SD] ITSM-115036PP 인보이스 출력 관련 기능 추가 요청 - [TD] ITSM-113242자가수송 최적출하지 우선순위 프로그램 개 발
06/30 07/31 08/30 09/30 08/31 09/30 08/30
90% 70% 08/06 80% 08/06 50% 80%
05/17 06/24 07/17 08/06 08/06 08/06 07/15