## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 [PRM] 영업시설물지원 추가 소스 수정 [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트
08/30 08/30 08/30 10/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 *WBS요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2차)
08/30 10/31 08/30
WEB
[PRM] 영업시설지원 시스템추가보완 [RPA] A360 '#2 외화지급계좌 증빙대사' 작업 전자결제 및 SAP 개선에 따라 RPA 수정 [E-Approval] 정성평가 요청서 / 정성평가 결과서 양식 개선 요청 [LMS] OS/DB/WAS EOS관련 업그레이드 계획을 위한 인터뷰/미팅 참석(LMS/ERM)
완료
08/09 08/07 08/09 08/09
ERP
[FI] 수송비 계정 반제 프로그램 BDC 개선(ZFIR7185) [MM] 유해화학물질 사용량 관리를 위한 입고 시점 개선 [SD] ITSM-113285 대리점 자가수송 최적출하지 점검 승인 프로그램 개선 [BC] ERP QA테스트 System Copy 작업
완료
08/09 08/05 08/06 08/11