## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/30 08/30 08/30 08/30 08/31 09/30 08/30
02/20 06/13 06/27 07/04 07/12 07/23 07/30
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-112364 e-Biz 장기미사용 계정 관리방안 보완 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [CCS] ITSM-113634 CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요청 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [e-Biz] ITSM-114479 e-biz 내 수정 요청 - [e-Biz] ITSM-114798 그리드 라이선스 갱신
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-112364 e-Biz 장기미사용 계정 관리방안 보완 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [CCS] ITSM-113634 CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요청 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [e-Biz] ITSM-114479 e-biz 내 수정 요청 - [e-Biz] ITSM-114798 그리드 라이선스 갱신
08/30 08/30 08/30 08/30 08/31 09/30 08/30
90% 75% 60% 50% 90% 5% 90%
02/20 06/13 06/27 07/04 07/12 07/23 07/30
12/31 12/31 12/31 12/31 09/30 09/30
01/02 01/02 01/02 06/13 04/19 04/29
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [OAS] [ITSM-115059]OAS 수정 요청
08/09 08/09 08/09 12/31 09/30 09/30 08/05
08/09 08/09 08/09 50% 40% 80% 08/05
08/05 08/05 08/05 06/13 04/19 04/29 08/05

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 08/31 08/31 08/30 08/14
09/05 02/21 04/12 08/09 08/09
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 영업시설물지원 추가 소스 수정 - [PRM] PRM 계약서현황 분석을 위한 View 제공 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 영업시설지원 시스템추가보완 - [PRM] 영업시설물지원 추가 소스 수정 - [PRM] PRM 계약서현황 분석을 위한 View 제공 요청
08/31 08/31 08/31 08/30 08/30 08/14
85% 50% 95% 08/09 50% 80%
09/05 02/21 04/12 07/02 08/09 08/09
08/14
08/12
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-113287 배포상태 변경, ITSM-113591 배포상태 변경, ITSM-114389 변경결과 작성, ITSM-115099 변경요청서 삭제 - [ASM] ITSM-115164 cts 번호 작성 - [ASM] ITSM-80828 견적서 삭제, ITSM-115271 데이터작업 삭제, ITSM-115236 작업유형 변경 - [ASM] 신규 시스템 기준정보 등록 - [ATSS] 신규 사용자 계정 추가 및 권한 부여 - [ATSS] 자동 배차 엔진 장애 - [ASM] ITSM-115266 견적서 삭제, ITSM-115264 견적서 삭제 - eai 인터페이스 atss db 지원
08/05 08/06 08/07 08/08 08/08 08/08 08/09 08/09
08/05 08/06 08/07 08/08 08/08 08/08 08/09 08/09
08/05 08/06 08/07 08/08 08/08 08/08 08/09 08/09

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/16 12/31 08/14
08/12 06/03 08/13
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 A360 Migratio n (보류) - [RPA] A360 '정유해외마케팅팀 - Daily Naphtha/Gasoline/Je t/Diesel Market Movement 작성 및 보고' 작업 개발을 위한 인 터뷰 및 프로세스 정리
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [EAI] WMB7 설치불가 - 현업 문의 - [RPA] PPS 개발 웹페이지 및 개발DB 접근 계정생성 및 권한 요 청 - [RPA] A360 '#2 외화지급계좌 증빙대사' 작업 전자결제 및 SA P 개선에 따라 RPA 수정 - [RPA] A360 '#2 외화지금계좌 증빙대사' 작업 JS에러 확인 - 인 식불가 특수문자로 인한 에러 -> 로직추가 - 담당자 휴가 백업 인수인계 - MTE 큐 정리 - [RPA] A360 '나프타 수입부과금' 작업 오류 확인 및 담당자 전 달 -> 담당자 조치 후 재수행
08/06 08/09 08/07 08/07 08/08 08/08 08/09
08/06 08/09 08/07 08/07 08/08 08/08 08/09
08/05 08/06 08/07 08/07 08/08 08/08 08/09
08/15 08/30 08/30 08/30 08/30
04/15 07/10 07/15 07/22 08/01
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요 청 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) - [E-Approval] 법인카드 관련 제요청서 요청내역 추가 요청 - [E-Approval] 마곡 업무용차량 배차관리를 위한 차량사용신청서 (비용신청서 포함) 및 GAS 일부 변경
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요 청 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) - [E-Approval] 법인카드 관련 제요청서 요청내역 추가 요청 - [E-Approval] 마곡 업무용차량 배차관리를 위한 차량사용신청서 (비용신청서 포함) 및 GAS 일부 변경 - [E-Approval] 정성평가 요청서 / 정성평가 결과서 양식 개선 요청
08/15 08/30 08/30 08/30 08/30 08/30
90% 90% 50% 90% 20% 08/09
07/20 07/10 07/15 07/22 08/01 08/05

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 08/31
06/10 07/29
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] ITSM-115035, ITSM-115074, ITSM-115109 - [OSPM] ITSM-115140 - [E-Approval] ITSM-115189, ITSM-115215, ITSM-115224 - [OSPM] 작업정산서 승인요청시 작업물량 데이터 저장 에러 수정 - [E-Approval] ITSM-115323, ITSM-115326, ITSM-115333 , ITSM-115354
08/31 08/31 08/05 08/06 08/07 08/08 08/09
20% 30% 08/05 08/06 08/07 08/08 08/09
06/10 07/29 08/05 08/06 08/07 08/08 08/09
08/16
08/12
- [LMS] 사용자 응대
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] [LMS]안전-elearning 교육과정에 등록된 수강인원 및 수 료인원 통계 요청 - [LMS] 교육훈련신청서 회수시 상태변경 안됨. 작성중인문서에 조회되도록 상태변경 처리.(유재식 계장) - [LMS] 교육훈련신청서 회수시 상태변경 안됨. 작성중인문서에 조회되도록 상태변경 처리(황희철 계장) - [CCS]구매팀 송영은 책임, 신규 법인카드 등록 문의 안내 및 수 신 데이터 확인 - [LMS] 이상준 계장님, 작성중인문서 데이터 조회 안됨. 확인 요 청 - [ERS] 부서지침서 9개 부서별 다운로드 요청(생산IT지원팀 이민 형 책임) - [CCS]법인카드 사용내역 조회 안됨. 확인 요청(최유희 책임) - [LMS] OS/DB/WAS EOS관련 업그레이드 계획을 위한 인터뷰/미 팅 참석(LMS/ERM)
08/05 08/05 08/06 08/06 08/06 08/08 08/09 08/09
08/05 08/05 08/06 08/06 08/06 08/08 08/09 08/09
08/05 08/05 08/06 08/06 08/06 08/08 08/09 08/08

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/22 08/14 08/14 08/14
06/13 08/12 08/12 08/12
- [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [EWS] JDK 1.5 -> JDK1.8 업그레이드 검토 - [WMS] ERP Upgrade 지원 [시스템 프로세스 확인 요청] - [GCMS] JDK 1.5 -> JDK1.8 업그레이드 검토
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [EWS] [멤버십마케팅팀] 검수 지연에 따른 알람 메일 확인 요청 - [GCMS] [멤버십마케팅팀] 제작사 부서 코드 영향도 검토 후 51 0A - >511 로 부서코드 변경 DB작업 - [GCMS] [멤버십마케팅팀] 실재고와 데이터가 달라 재고 조정 D B작업 - [GCMS] [멤버십마케팅팀] 상품권 판매 일부 취소 후 별도 판매로 등록 DB 작업 - [GCMS] [인사후생팀] GCMS 접속 오류 원격지원 요청 - [GCMS] [멤버십마케팅팀] ERP 연계 역분개 처리로 인한 DB 작 업 요청 - [WMS] [삼성SDS] ERP Upgrade 지원 [시스템 프로세스 확인 요 청] - [WMS] [자재관리팀] 중복 입고로 인한 입고 취소 요청 DB 작업 - [IT운영팀] GCMS / EWS 서버 EOS로 업그레이드 계획 인터뷰
08/22 08/06 08/06 08/06 08/05 08/05 08/05 08/08 08/08 08/09
80% 08/06 08/06 08/06 08/05 08/05 08/05 08/08 08/08 08/09
06/13 08/06 08/06 08/06 08/05 08/05 08/05 08/07 08/08 08/09

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/14 01/01 08/14 09/30 01/01 08/14 08/14
08/12 06/03 08/09 08/09 07/02 08/07 08/07
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] '유경미' 사원님 VOC 스팸처리 시 에러 메세지 발생 건 점 검 - [VOC] '김민주' 팀장님 VOC Summary 및 완료보고서 수신자 지 정 요청 - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드) - [PRM 품질관리] 구도일주유소 센텀시티(2017417) 품질검사 일 자 미갱신 점검 (품질정보안내 내 갱신X) - [PRM 품질관리] 진보주유소(2002823) 품질검사 미갱신 점검 (품질정보안내 내 갱신0)
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 운영 'URL Rewrite' 모듈 활성화 (HTTP 통신 제한, H TTPS 접근) - [LOPAS] 물류비관리 > 수송수단별 계획 vs. 실적 물류비 현황 내 04월 수송수단 데이터 미조회 건 점검 (TS_TRANS_COST) - [LOPAS] 24년도 본사 IT 시스템 어플리케이션 계정 유효성 검 증 작업 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] '유경미' 사원님 VOC 스팸처리 시 에러 메세지 발생 건 점 검 - [VOC] '김민주' 팀장님 VOC Summary 및 완료보고서 수신자 지 정 요청 - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드) - [PRM 품질관리] 구도일주유소 센텀시티(2017417) 품질검사 일 자 미갱신 점검 (품질정보안내 내 갱신X) - [PRM 품질관리] 진보주유소(2002823) 품질검사 미갱신 점검 (품질정보안내 내 갱신0) - [ERP 계정관리] ERP QA(테스트) 데이터 동기화 자료 회신
08/09 08/06 08/06 08/09 01/01 08/14 09/30 01/01 08/14 08/14 08/09
08/09 08/06 08/06 08/08 25% 70% 10% 10% 80% 50% 08/09
08/05 07/29 08/05 08/07 06/03 08/09 08/09 07/02 08/07 08/07 08/09

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/30 08/30 10/31
07/19 03/22 07/12
- [EIS] 2024.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 6월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] SAP ERP TS 기능 변경 관련 - [EAI] 영업시설물 지원관리 시스템 관련 EAI PO번호 연동 - [EAI] EAI Upgrade 프로젝트 진행사항 공유 및 업무 인수인계 - [EIS] YB 계정 유효성 점검 및 퇴사자처리
08/30 08/30 08/30 08/30 08/30 08/09 08/09
10% 08/05 90% 08/06 08/07 08/08 08/09
07/19 07/19 03/22 07/19 07/26 08/05 08/05