## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/30 08/30
05/31 05/03
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] [CO] PP 제조원가 검증 프로그램 개발(ZPCOR2050~ZPC OR2090)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] [CO]PP 반제품 제조원가 검증(ZPCOR2080) - [CO] [CO]PP 제조원가 검증용 기초정보 추가수정(ZPCOR2060 ) - [FI] [FI]고정자산 Migration 프로그램 생성(ZFIB9060_MIG) - 공휴일 및 Off duty
08/12 08/13 08/14 08/16
08/12 08/13 08/14 08/16
08/12 08/13 08/14 08/15
08/30
07/31
- [MM] PO 2건 미착 명시 예외 신청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] PO 2건 미착 명시 예외 신청
08/30
20%
07/31

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/26 08/26
08/20 08/20
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP QA테스트서버 System Copy(데이터 동기화)작업 후 마 무리 설정작업 - [BC] 2024년 전산감사 1차 Field Work 사전 요청자료 취합 및 전달 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
08/19 08/19 08/14 08/14 08/16
08/19 08/19 08/14 08/14 08/16
08/13 08/13 08/12 08/12 08/12
08/16
08/12
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 10
08/14 08/09
08/14 30%
08/12 07/24

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
10/31
90%
12/14
08/23
08/19
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] [ITSM-115236] 경조금 신청현황 수정(반려기능 추가)- [ITSM-115370] 방문교통비 신청시 투자예산코드 입력로직 추 가- RM요청사항 : HCM 기준정보 데이터 작성(45개 항목) - [HCM] RM요청사항 : HCM 기준정보 데이터 작성(45개 항목)- [ ITSM-115455] 방문교통비 신청시 WBS 적용(투자예산->입력 값) - [HCM] [ITSM-115456] 의료비 신청서 안내문구 변경- [ITSM- 115236] 경조금 신청현황 화면에서 반려기능 추가
08/12 08/13 08/14
08/12 08/13 08/14
08/12 08/13 08/14

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/23 02/28 09/27 09/27
08/19 06/05 06/21 06/19
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 생산직평가 시스템 변경 요청 70% - [HCM] 교대근무 대근자 정보 Interface Table Attribute로 추가 90% - [HCM] 평균임금 조회 화면 개발 90%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] 육아휴직 만료시 사전 안내 자동발송기능 개발 요청 - [HCM] 공장 직원 퇴직추계액 지급율 자료 요청 - [HCM] 고정공제 담당자 결재선 변경요청 - [HCM] 고정공제신청서의 작성부서 결재선 변경
08/16 10/31 10/31 10/31 10/31
8/16 8/14 8/12 8/12 8/13
08/12 07/18 08/12 08/12 08/13
07/31
06/24
- [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차) - [SD] ITSM-115143ERP Upgrade 프로젝트 소스 수정사항 반영 - [SD] ITSM-115036PP 인보이스 출력 관련 기능 추가 요청 - [TD] ITSM-113242자가수송 최적출하지 우선순위 프로그램 개 발
06/30 07/31 09/30 09/30 08/30
90% 70% 80% 90% 80%
05/17 06/24 08/06 08/06 07/15