## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 [PRM] 영업시설물지원 추가 소스 수정 [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청) [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트
12/31 08/30 08/30 10/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 *WBS요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2차)
08/30 10/31 08/30
WEB
[PRM] PRM 계약서현황 분석을 위한 View 제공 요청 [RPA] A360 '#2 외화지급계좌 증빙대사' 작업 수정 및 재수행 [E-Approval] 법인카드 관련 제요청서 요청내역 추가 요청 [LMS] PSM 절차 동영상 교육 시행 관련 시험 재응시 처리 요청
완료
08/13 08/12 08/12 08/12
ERP
[CO] PP 제조원가 검증용 기초정보 추가수정(ZPCOR2060) [FI] 고정자산 Migration 프로그램 생성(ZFIB9060_MIG) [HCM] 방문교통비 신청시 WBS 적용(투자예산->입력값) [BC] ERP QA테스트서버 System Copy(데이터 동기화)작업 후 마무리 설정작업
완료
08/13 08/14 08/13 08/14