## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/30 08/30 08/30 08/31 09/30
02/20 06/27 07/04 07/12 07/23
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간 소화 추진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시 스템 구축 - [CCS] ITSM-113634 CCS(법인카드정산)시스템 적요 란 글자수 증액 요청 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [e-Biz] ITSM-114479 e-biz 내 수정 요청
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간 소화 추진 - [e-Biz] ITSM-112364 e-Biz 장기미사용 계정 관리방안 보완 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시 스템 구축 - [CCS] ITSM-113634 CCS(법인카드정산)시스템 적요 란 글자수 증액 요청 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [e-Biz] ITSM-114479 e-biz 내 수정 요청
08/30 08/30 08/30 08/30 08/31 09/30
90% 08/13 60% 50% 90% 5%
02/20 06/13 06/27 07/04 07/12 07/23
12/31 12/31 12/31 12/31 09/30 09/30 10/31
01/02 01/02 01/02 06/13 04/19 04/29 08/12
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [OAS] [ITSM-115403]Tank Movement Data 계산 Logic 개선
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [OAS] [ITSM-115403]Tank Movement Data 계산 Logic 개선
08/14 08/14 08/14 12/31 09/30 09/30 10/31
08/14 08/14 08/14 50% 40% 80% 5%
08/12 08/12 08/12 06/13 04/19 04/29 08/12

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 08/31 08/31 08/30 08/30
09/05 02/21 04/12 08/09 08/06
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 영업시설물지원 추가 소스 수정 - [PRM] 권한부여 및 직전1년 미거래시 거래처마스터 자동 오더보 류 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 영업시설물지원 추가 소스 수정 - [PRM] PRM 계약서현황 분석을 위한 View 제공 요청 - [PRM] 권한부여 및 직전1년 미거래시 거래처마스터 자동 오더보 류 요청
08/31 08/31 08/31 08/30 08/14 08/30
85% 50% 95% 90% 08/13 90%
09/05 02/21 04/12 08/09 08/09 08/06
08/23
08/19
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ATSS] 자동 배차 엔진 재가동 - [ASM] ITSM-115466 변경요청서 삭제ITSM-115433 작업유형 변경ITSM-115322 배포상태 변경 - [ASM] 변경요청서 플로우 프로세스 스크립트 수정
08/12 08/13 08/14
08/12 08/13 08/14
08/12 08/13 08/14

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/23 12/31 09/30
08/19 06/03 08/19
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 A360 Migratio n (보류) - [RPA] A360 '정유해외마케팅팀 - Daily Naphtha/Gasoline/Je t/Diesel Market Movement 작성 및 보고' 작업 개발
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A360 'PRM OPINET' 작업 재수행 - [RPA] 115PC 팝업으로 인한 작업 방해 방지 - [RPA] A360 '#2 외화지급계좌 증빙대사' 작업 수정 및 재수행 - [PPS] EAI Upgrade 프로젝트 PPS 테스트 확인을 위한 DB접근 확인 및 사전점검 - [RPA] A360 '유럽 터미널사의 당사 재고 현황 수집' 작업 담당 자 요청으로 인한 로직 추가 - [RPA] A360 '정유해외마케팅팀-Daily Market Movement 작성 및 보고' 작업 개발을 위한 사전 인터뷰 및 파일서버 접근 권한 신청, 프로세스 정리 - [RPA] A360 '금융정보 취합 및 보고' 작업 오류 확인 및 타PC 재수행 - [RPA] A360 'S-imoms Application Availability 점검' 작업 오 류 확인 및 수정 - [EAI] Spoke 서버 DB 연결정보 'TAS/SCM/EPR/PP-WMS' 정보 각 시스템 담당자 확인 및 기입, 전달 - [EAI/PPS] EAI Upgrade 테스트 관련 EAI계정 PPS(SCM) 시스 템 개발서버 INTG DB 접근불가 확인요청
08/12 08/12 08/12 08/12 08/13 08/13 08/14 08/14 08/14 08/14
08/12 08/12 08/12 08/12 08/13 08/13 08/14 08/14 08/14 08/14
08/12 08/12 08/12 08/12 08/13 08/13 08/14 08/14 08/14 08/14

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/15 08/30 08/30 08/30
04/15 07/10 07/15 08/01
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요 청 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) - [E-Approval] 마곡 업무용차량 배차관리를 위한 차량사용신청서 (비용신청서 포함) 및 GAS 일부 변경
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요 청 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) - [E-Approval] 법인카드 관련 제요청서 요청내역 추가 요청 - [E-Approval] 마곡 업무용차량 배차관리를 위한 차량사용신청서 (비용신청서 포함) 및 GAS 일부 변경
08/15 08/30 08/30 08/30 08/30
90% 90% 50% 08/12 40%
07/20 07/10 07/15 07/22 08/01
08/31 08/31 08/20
06/10 07/29 08/13
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] ITSM-115469결재새문서(S-imoms 작업요청서) 수 정 요청
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] ITSM-115420, ITSM-115452 - [E-Approval] ITSM-115553, ITSM-115555, ITSM-115579 , ITSM-115580, ITSM-115584, ITSM-115587, ITSM-11 5590, ITSM-115591메일요청 -> 조병호책임 기안일자(24.0 8.13) 회의록 내용 수정
08/31 08/31 08/13 08/14
20% 30% 08/13 08.14
06/10 07/29 08/13 08/14

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/23
08/19
- [LMS] 사용자 응대
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] 2024년 3분기 모의해킹 업무 협의에 관한 건 - SLMS , 요청정보 회신 - [LMS] PSM 절차 동영상 교육 시행 관련 시험 재응시 처리 요청 - [LMS] LMS E-Learning 교육시 동영상 강의 수강시 크롬 진도관 리 기능제한 조치관련 처리방안 안내 - [LMS] LMS 인터페이스 대상 중, ERS 연계 목적 확인 및 사용 메 뉴 확인 요청 - [ERS] 24.08.13 일자, ERS_CP_INTERFACE, 부서지침서 연 계 오류 2건 재처리
08/12 08/12 08/12 08/13 08/14
08/12 08/12 08/12 08/13 08/14
08/12 08/12 08/12 08/13 08/14
08/22 08/26 08/23 08/26
06/13 08/19 08/19 08/19
- [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [EWS] JDK 1.5 -> JDK1.8 업그레이드 검토 - [WMS] ERP Upgrade 지원 [시스템 프로세스 확인 요청] - [GCMS] JDK 1.5 -> JDK1.8 업그레이드 검토
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [GCMS] [멤버십마케팅팀] 금결원에 미 등록된 상품권 회수 데이 터 확인 요청 - [WMS] [자재관리팀] 중복 입고 오류 원인 확인 및 조치 요청 - [WMS] ERP Upgrade 지원 [시스템 프로세스 확인 요청] - [WMS] [생산IT지원팀] 24년 상반기 시스템 권한 검토 보고서 작 성 요청 - [WMS] [리스크관리팀] 24년 1st interim IAMS 운영 감사 자료 요청
08/22 08/12 08/13 08/14 08/13 08/14
80% 08/12 08/13 08/14 08/13 08/14
06/13 08/12 08/12 08/12 08/13 08/12

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/23 01/01 08/20 08/22 09/30 01/01
08/19 06/03 08/20 08/22 08/09 07/02
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [LOPAS] 개발(DEv) Windows 보안 패치 점검 - [LOPAS] 운영(PRD) Windows 보안 패치 점검 (18:30~22:30) - [VOC] '김민주' 팀장님 VOC Summary 및 완료보고서 수신자 지 정 요청 - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드)
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] '유경미' 사원님 VOC 스팸처리 시 에러 메세지 발생 건 점 검 - [VOC] V240813-0000005-1 완료승인요청 이후 최종의견 수 정 요청 (상태변경 조치) - [VOC] '김민주' 팀장님 VOC Summary 및 완료보고서 수신자 지 정 요청 - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드) - [PRM 품질관리] 구도일주유소 센텀시티(2017417) 품질검사 일 자 미갱신 점검 (품질정보안내 내 갱신X) - [PRM 품질관리] 진보주유소(2002823) 품질검사 미갱신 점검 (품질정보안내 내 갱신0) - [ERP 계정관리] 감사자료 가이드 작성 및 보조
08/14 01/01 08/14 08/14 09/30 01/01 08/14 08/14 08/14
08/14 25% 08/14 08/14 10% 10% 08/14 08/14 08/14
08/12 06/03 08/09 08/14 08/09 07/02 08/07 08/07 08/12
08/30 08/30 10/31
07/19 03/22 07/12
- [EIS] 2024.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자 보증 시스템 테스트
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트
08/30 08/30
10% 90%
07/19 03/22