## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/30 08/30
05/31 05/03
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] [CO] PP 제조원가 검증 프로그램 개발(ZPCOR2050~ZPC OR2090)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] PP 반제품 제조원가 검증 개선 (ZPCOR2080) - [FI] 반제전표 생성 로직 수정(ZFIR7032_1) - [FI] ZEAM8000 CP 결재문서 증빙청부 로직 수정 - [FI] 부서발생비용 결재요청 PTI OPEN 로직 수정 (ZEAM4100 , ZEAM4200) - [FI] 고정자산 Migration 프로그램 생성(ZFIB9060_MIG)
08/19 08/20 08/21 08/22 08/23
08/19 08/20 08/21 08/22 08/23
08/19 08/20 08/21 08/22 08/23
08/30 09/30
07/31 08/23
- [MM] PO 2건 미착 명시 예외 신청 - [MM] ZEPR2240 프로그램 로직 수정 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] PO 2건 미착 명시 예외 신청 - [MM] 기성보고서 (4501187708 2023 ESG 보고서 디자인용역 ) 수정 요청 - [MM] ZEPR2240 프로그램 로직 수정 요청
08/30 08/30 09/30
80% 08/23 30%
07/31 08/22 08/23

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/02 09/02
08/27 08/27
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 기존 배치잡 재설정 작업 (ZTD_40_D_DELETE SHIP SCHEDULE 외 2건) - [BC] '24년도 2분기 용인/온산공장 NT서버 보안패치 작업 관련 해당 SAP 시스템 서비스 점검작업(OSKPRO, hqhrcont) - [BC] '24년 8월 SAP시스템 인프라 취약점 조치 작업 업무지원 (hqbwdev, OSKPRO, OSKPRO2) - [BC] 용인 2024년도 상반기 FW Rule Revalidation 수행 결과 검증에 따른 업무지원 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
08/26 08/26 08/23 08/23 08/23 08/23 08/23
08/26 08/26 08/23 08/23 08/23 08/22 08/23
08/20 08/20 08/19 08/19 08/14 08/19 08/19
08/30
08/26
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 10 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 9 (복습) - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 10 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 11 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 12
08/23 08/31 08/20 08/22 08/23 08/26
08/23 60% 08/20 08/22 08/23 70%
08/19 07/24 08/19 08/20 08/22 08/23

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
10/31
90%
12/14
09/06
09/02
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경- 사무직 Job R otation 관련 HCM 시스템 개발
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] 연차휴가 - [HCM] 근태기록부 예외자 결재 오류 외 문의 대응- 배우자 출산 휴가 예외 처리(출산일 90일 초과 2차 신청)- [ITSM-115636 ] 해외출장명령서 완결문서 목록 조회시 기안자 한글성명 동시 표기 요청 건에 대한 분석(cp 결재로 이관) - [HCM] 이사비신청서 최종결재승인시 오류 원인 조사 및 후속조 치(전기보류 해제요청)- 8월급여작업 지원 : 주택자금 이자 업 로드 내용 수정 및 후속조치 외- [ITSM-115753] HCM 병가 신 청서 삭제 - [HCM] [ITSM-115752] SF FTP 접속 정보 변경에 따른 리포트 수정- 생활안정자금 신청정보 삭제문의 대응- ERP upgrade p rj 지원 : 전자결재 결재직위 생성 로직문의 대응 - [HCM] 계획근무 및 퇴직예정일 관련 문의 대응- 방문교통비 입 력오류 문의 대응- Job Rotation 관련 면담관리 개발 업무 분 석 및 설계
08/19 08/20 08/21 08/22 08/23
08/19 08/20 08/21 08/22 08/23
08/19 08/20 08/21 08/22 08/23

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/30 02/28 09/27 08/30
08/26 06/05 06/21 08/22
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 생산직평가 시스템 변경 요청 70% - [HCM] 교대근무 대근자 정보 Interface Table Attribute로 추가 90% - [HCM] HCM 업무 인수인계 30%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] 평균임금 조회 화면 개발 - [HCM] HCM 업무 인수인계 - [HCM] 특근확인서 중복신청에 따른 삭제 요청
08/23 09/27 08/30 10/31
8/16 8/19 30% 8/19
08/19 06/19 08/22 08/19
07/31
06/24
- [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차) - [SD] ITSM-115143ERP Upgrade 프로젝트 소스 수정사항 반영 - [SD] ITSM-115036PP 인보이스 출력 관련 기능 추가 요청 - [SD] ITSM-115687ZSDT8060 로직 수정 - [TD] ITSM-113242자가수송 최적출하지 우선순위 프로그램 개 발
06/30 07/31 09/30 09/30 08/30 08/30
90% 70% 80% 90% 08/20 80%
05/17 06/24 08/06 08/06 08/20 07/15