## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 [PRM] 영업시설물지원 추가 소스 수정 [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트
08/30 08/30 08/30 10/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 *WBS요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2차)
08/30 10/31 08/30
WEB
[RPA] A11 '윤활유 빌링' 작업 수행 [E-Approval] CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요청 [VOC] 스팸 메일 및 중복 접수 (홈페이지,HMP) 종료 처리 단순화 기능 요청 건 개선안 회 신 [EAI] ERP Upgrade에 따른 EAI 연동 테스트 지원
완료
08/19 08/19 08/21 08/23
ERP
[CO] PP 반제품 제조원가 검증 개선(ZPCOR2080) [FI] 부서발생비용 결재요청 PTI OPEN 로직 수정(ZEAM4100, ZEAM4200) [MM] 기성보고서 (4501187708 2023 ESG 보고서 디자인용역) 수정 요청 [SD] ITSM-115687 ZSDT8060 로직 수정
완료
08/19 08/22 08/23 08/20