## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/30 08/30 08/31 09/30 09/30
02/20 06/27 07/12 07/23 08/23
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [e-Biz] ITSM-114479 e-biz 내 수정 요청 - [e-Biz] ITSM-115820SSO 연동 작업 및 리얼 그리드 재반영
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [CCS] ITSM-113634 CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요청 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [e-Biz] ITSM-114479 e-biz 내 수정 요청 - [e-Biz] ITSM-115820SSO 연동 작업 및 리얼 그리드 재반영 - [e-Biz] ITSM-115839거래처 삭제 (주)마포주유소
08/30 08/30 08/30 08/31 09/30 09/30 09/06
90% 60% 08/22 90% 5% 10% 08/23
02/20 06/27 07/04 07/12 07/23 08/23 08/23
12/31 12/31 12/31 12/31 09/30 09/30 10/31
01/02 01/02 01/02 06/13 04/19 04/29 08/12
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [OAS] [ITSM-115403]Tank Movement Data 계산 Logic 개선
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [OAS] [ITSM-115403]Tank Movement Data 계산 Logic 개선 - [OAS] [ITSM-115541]LIMS와 인터페이스용 제품탱크별 Leve l 정보 View 생성 요청 - [ePSMS] 24년 8월 인프라 취약점 조치
08/23 08/23 08/23 12/31 09/30 09/30 10/31 08/23 08/22
08/23 08/23 08/23 50% 45% 80% 10% 08/22 08/22
08/19 08/19 08/19 06/13 04/19 04/29 08/12 08/19 08/19

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 08/31 08/31 08/30 08/30 09/30
09/05 02/21 04/12 08/09 08/06 08/19
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 영업시설물지원 추가 소스 수정 - [PRM] 권한부여 및 직전1년 미거래시 거래처마스터 자동 오더보 류 요청 - ERP 프로젝트 RFC 테스트
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 영업시설물지원 추가 소스 수정 - [PRM] 권한부여 및 직전1년 미거래시 거래처마스터 자동 오더보 류 요청 - ERP 프로젝트 RFC 테스트
08/31 08/31 08/31 08/30 08/30 09/30
85% 50% 95% 95% 95% 25%
09/05 02/21 04/12 08/09 08/06 08/19
08/30 08/30 08/30
08/26 08/26 08/26
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] SAP 개발로 인한 ATSS DB TEST - [Mobile] google 정책 사항 변경으로 e-biz 소스 수정 및 배포
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-113287 배포상태 변경ITSM-115638 견적서 삭 제 - [ATSS] 자동 배차 엔진 재가동 - [ASM] 기준정보(EAMS) 명칭 수정 - [ASM] ITSM-114885 변경등급 변경ITSM-115677 견적서 삭 제ITSM-115754 견적서 공수 변경ITSM-108193 변경결과 작성 - [ATSS] SAP 개발로 인한 ATSS DB TEST - [ASM] 정기 점검 - [ASM] 정기 점검 배치로 인한 CPU 과부화로 서버 재가동 - [Mobile] google 정책 사항 변경으로 e-biz 소스 수정 및 배포
08/19 08/19 08/19 08/20 08/23 08/22 08/22 08/23
08/19 08/19 08/19 08/20 08/23 08/22 08/22 08/23
08/19 08/19 08/19 08/20 08/21 08/22 08/22 08/23

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/30 12/31 09/30
08/26 06/03 08/26
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 A360 Migratio n (보류) - [RPA] A360 '정유해외마케팅팀 - Daily Naphtha/Gasoline/Je t/Diesel Market Movement 작성 및 보고' 작업 개발
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A360 '금융정보 취합 및 보고' 작업 에러 원인 확인 및 담 당자 전달 - 메일 수신 내역 하나 누락. 담당자 조치 필요 - [RPA] A11 '윤활유 빌링' 작업 수행 - [EAI] Spoke 서버 DB 연결정보 'PO_TAS 개발서버 확인 내용 4 층 전달 - [RPA] A11->A360 '#3 외화입금내역 반제 자동화' 작업 SAP U pgrade 회의 - [RPA] A360 '항공급유 및 매출입력' 작업 수행 - [RPA] 특정PC에서 RPA Control Room에 PDF업로드 불가. 보안 팀 조치 - [RPA] A360 '#4 외화송금' 작업 담당자 문의. - RPA 입력 내역은 남아있으나, 담당자의 SAP 화면에서 조회가 안됨. - [EAI] 로이터 보안패치 정상가동 확인 - [RPA] A360 '#2 외화지급계좌' 작업 오류 확인 및 수정 - SAP 특정 T-CODE명 변경 관계로 인한 RPA 탐색불가 - [RPA] A360 '유럽 터미널사의 당사 재고현황 수집' 작업 오류처 리문 추가 - [EAI] MTE큐 정리 - [RPA] A360 '구매요구서 및 기술검수증 생성' 작업 수행 및 오 류확인, 재수행
08/19 08/19 08/19 08/19 08/20 08/21 08/21 08/21 08/21 08/23 08/23 08/23
08/19 08/19 08/19 08/19 08/20 08/21 08/21 08/21 08/21 08/23 08/23 08/23
08/19 08/19 08/19 08/19 08/19 08/21 08/21 08/21 08/21 08/23 08/23 08/23

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/30 08/30 08/30
04/15 07/15 08/01
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) - [E-Approval] 마곡 업무용차량 배차관리를 위한 차량사용신청서 (비용신청서 포함) 및 GAS 일부 변경
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요 청 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) - [E-Approval] 마곡 업무용차량 배차관리를 위한 차량사용신청서 (비용신청서 포함) 및 GAS 일부 변경
08/30 08/30 08/30 08/30
90% 08/19 50% 40%
07/20 07/10 07/15 08/01
08/31 08/31 09/27
06/10 07/29 08/21
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] ITSM-115639OSPM(외주용역관리) 결재 대행자 지정 기능 추가 요청
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] ITSM-115603, ITSM-115635 - [E-Approval] ITSM-115662, ITSM-115654, ITSM-115648 , TSM-115650, ITSM-115469, ITSM-115644, ITSM-115 668, ITSM-115674 - [E-Approval] ITSM-115719, ITSM-115727 - [E-Approval] ITSM-115767, ITSM-115771 - [E-Approval] ITSM-115783 - [OSPM] ITSM-115639OSPM(외주용역관리) 결재 대행자 지정 기능 추가 요청
08/31 08/31 08/19 08/20 08/21 08/22 08/23 09/27
20% 60% 08/19 08/20 08/21 08/22 08/23 10%
06/10 07/29 08/19 08/20 08/21 08/22 08/23 08/21

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/30
08/26
- [LMS] 사용자 응대
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] 안전보건교육절차 최상배 대리 , 시험 재응시 가능하도록 변경처리 - [LMS] [LMS]안전-elearning 교육과정에 등록된 수강인원 및 수 료인원 통계.(2024.08.20 기준) - [LMS] HQLMSDEV 서버 드라이브 정리 요청 - [LMS] 작업허가절차 시험 응시 오류 확인 및 수정 완료 - [LMS] 이러닝 교육 후 시험 응시시 튕김으로 인해 재응시 요청 처리(최상배 대리) - [LMS] 교육훈련신청서 회수후, 작성중인 문서에서 조회 안 됨. 확인 요청 - [ERS] SOB-01-002 직제규정 국문 조회 안됨. 상태 변경요청. - [LMS] 출장비신청서 회수후 작성중인 문서 조회 안됨 확인 요청 (이상배 계장) - [LMS] 멘토링활동비 신청서 작성시 직급-생산직, 직책-계장 일 경우 10만원으로 지원금액 제한되도록 로직 수정 적용
08/19 08/20 08/20 08/20 08/21 08/22 08/22 08/23 08/23
08/19 08/20 08/20 08/20 08/21 08/22 08/22 08/23 08/23
08/19 08/20 08/20 08/20 08/21 08/22 08/22 08/23 08/23
08/29 08/30 08/29
08/23 08/19 08/23
- [EWS] JDK 1.5 -> JDK1.8 업그레이드 검토[서버 OS EOS] - [EWS] [SAP DS Upgrade] 문의 사항 지원 - [GCMS] JDK 1.5 -> JDK1.8 업그레이드 검토[서버 OS EOS]
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [EWS] JDK 1.5 -> JDK1.8 업그레이드 검토[서버 OS EOS] - [EWS] SP414 투자 예산 장기 미 집행 시나리오 확인 및 감액 신 청 완료 건 모니터링 데이터 삭제 요청 - [EWS] [SAP DS Upgrade] 문의 사항 지원 - [WMS] ERP Upgrade 지원 [시스템 프로세스 확인 요청] - [WMS] 외부 감사인 전산 감사 사전 요청 자료 요청 - [GCMS] JDK 1.5 -> JDK1.8 업그레이드 검토[서버 OS EOS] - [GCMS] 모바일 상품권 8월 데이터 조회 에러 확인 요청 - 24년 상반기 방화벽 정책 Rule Revalidation 확인 요청
08/23 08/29 08/20 08/30 08/22 08/21 08/29 08/20 08/19
08/23 30% 08/20 50% 08/22 08/21 30% 08/20 08/19
06/13 08/23 08/20 08/19 08/19 08/20 08/23 08/19 08/19

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/30 01/01 09/30 01/01
08/26 06/03 08/09 07/02
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] '김민주' 팀장님 VOC Summary 및 완료보고서 수신자 지 정 요청 - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드)
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [2024 상반기 방화벽 정책 Revalidation] (이여진 사원님) 삭제 여부 회신 - [LOPAS] 선사 사용자 ID : VA100005, 에스제이탱커 계정 상 태 확인 (비밀번호 오류로 인한 잠금) - [LOPAS] 개발(DEV) Windows 보안 패치 점검 - [LOPAS] ROB_JOB_LOPAS_SHIPMENT_2 중복키(8건) 제거 및 재실행 - [LOPAS] 운영(PRD) Windows 보안 패치 점검 (18:30~22:30) - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] 스팸 메일 및 중복 접수 (홈페이지,HMP) 종료 처리 단순화 기능 요청 건 개선안 회신 - [VOC] '김민주' 팀장님 VOC Summary 및 완료보고서 수신자 지 정 요청 - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드) - [PRM 품질관리] 보너스카드 > 주유소 찾기 > 품질정보 내 초저유 황 경유-1 세탄지수 법적규격 수정 요청 (하기임에도 혹한기로 설정)
08/22 08/19 08/20 08/20 08/21 08/22 01/01 08/21 09/30 01/01 08/30
08/22 08/19 08/20 08/20 08/21 08/22 30% 08/21 20% 10% 30%
08/19 08/19 08/20 08/20 08/21 08/22 06/03 08/20 08/09 07/02 08/20

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/30 09/30 10/31 08/30 10/31
07/19 08/19 08/23 03/22 07/12
- [EIS] 2024.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 7월 Monthly Accountability Report 생성 - [EIS] 2024.7월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 7월 Monthly Accountability Report 생성 - [EIS] 2024.7월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] ERP Upgrade에 따른 EAI 연동 테스트 지원 - [EIS] EIS시스템 Upgrade에 따른 소스 및 문서 인수인계 - [EIS] EIS시스템 Upgrade에 따른 업무 및 Longview소스 설명
08/30 09/30 10/31 08/30 08/23 08/23 08/23
90% 90% 10% 90% 08/23 08/23 08/23
07/19 08/19 08/23 03/22 08/19 08/19 08/19