## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2024.08.06 ~ 2024.08.12]
8월 3주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 12 | 13 | 14 | 15 광복절 | 16 Off-Duty Day | 17
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
반 차
1day
별첨-2. 2024. 08월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 [PRM] 영업시설물지원 추가 소스 수정 [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트
08/30 08/30 08/30 10/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 *WBS요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2차)
08/30 10/31 08/30
WEB
[PRM] 영업시설지원 시스템추가보완 [RPA] A360 '#2 외화지급계좌 증빙대사' 작업 전자결제 및 SAP 개선에 따라 RPA 수정 [E-Approval] 정성평가 요청서 / 정성평가 결과서 양식 개선 요청 [LMS] OS/DB/WAS EOS관련 업그레이드 계획을 위한 인터뷰/미팅 참석(LMS/ERM)
완료
08/09 08/07 08/09 08/09
ERP
[FI] 수송비 계정 반제 프로그램 BDC 개선(ZFIR7185) [MM] 유해화학물질 사용량 관리를 위한 입고 시점 개선 [SD] ITSM-113285 대리점 자가수송 최적출하지 점검 승인 프로그램 개선 [BC] ERP QA테스트 System Copy 작업
완료
08/09 08/05 08/06 08/11

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/30 08/30
05/31 05/03
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] [CO] PP 제조원가 검증 프로그램 개발(ZPCOR2050~ZPC OR2090)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] 월별 PP생산오더액티비티 작업시간 (ZPCOR2050) - [FI] MIRO전표 역분개 수정 BDC 개선 (ZFIR6070) - [TR] 구매처코드 계좌 삭제 레이아웃 개선(ZFBR3020, ZFBR3 050) - [CO] PP 반제품 제조원가 검증 개선 (ZPCOR2080) - [FI] 수송비 계정 반제 프로그램 BDC 개선(ZFIR7185)
08/05 08/06 08/07 08/08 08/09
08/05 08/06 08/07 08/08 08/09
08/05 08/06 08/07 08/08 08/09
08/30
07/31
- [MM] PO 2건 미착 명시 예외 신청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 영업시설물 시스템 추가 보완 - [TD] 주간수급보고 관련 한라석유 직매거래처 보고 방법 수정 요 청 - [MM] PO 2건 미착 명시 예외 신청 - [MM] 입고취소 처리 요청
12/31 08/30 08/30 08/09
08/05 08/06 20% 08/05
07/03 07/22 07/31 08/05

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/19 08/19
08/13 08/13
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 배치잡 신규설정 및 등록작업(MM-IV 역분개전표 AP 반제 외 2건) - [BC] 23년 노후 서버 교체, VM 이관 작업에 따른 서비스 점검 및 업무지원(OSKPRO, OSPPRO2) - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS) - [BC] ERP QA테스트 System Copy 작업
08/12 08/12 08/06 08/07 08/09 08/11
08/12 08/12 08/06 08/07 08/09 08/11
08/06 08/06 08/06 08/07 08/05 07/29
08/16
08/12
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 10 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 7 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 8 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 9
08/09 08/09 08/05 08/09 08/12
07/12 30% 08/05 08/07 30%
08/05 07/24 08/01 08/06 08/07

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 유해화학물질 사용량 관리를 위한 입고 시점 개선* 지정된 화공약품에 대해서는 기술검수결재완료시 반입일 기준으로 입고 처리
10/31 08/30
90% 08/05
12/14 07/25
08/16
08/12
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] 문의 대응 : 연간휴가입력 예외처리 문의 외- DC퇴직연금 불입내역 조회화면 소스분석(관리자화면 및 PDF출력기능 추 가)- 생리휴가 생성시, db중복입력 오류 원인 분석 - [HCM] [ITSM-115108] DC퇴직연금 불입관련 수정(hcm조회화 면 조회기간 제어) 개발- 문의 대응 : 1년미만 입사자 연차쿼터 갯수 문의 외- 중식비예외지 입력지원(31명) - [HCM] erp 업그레이드 prj 지원(eai결재 관련 정보 제공)- 주택 자금 금액수정 후, 재계산 문의 대응- 배우자출산휴가 예외(기 간초과)처리 문의대응- [ITSM-115108] DC퇴직연금 불입관련 수정(PDF출력기능 추가) 개발 - [HCM] [ITSM-115108] DC퇴직연금 불입관련 수정(관리자 화면 에서 타 사번 조회기능 추가)- [ITSM-115236] 경조금 신청현 황 수정(반려 기능 추가) - [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 : 평가대상자 관리 평가예외구분 저장오류 수정 외- [ITSM-115236] 경조금 신 청현황 수정(반려기능 추가)
08/05 08/06 08/07 08/08 08/09
08/05 08/06 08/07 08/08 08/09
08/05 08/06 08/07 08/08 08/09

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/16 01/31 02/28 09/27 09/27 10/31
08/12 05/03 06/05 06/21 06/19 07/18
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] DC 퇴직연금 계산 관련 97% - [HCM] 생산직평가 시스템 변경 요청 70% - [HCM] 교대근무 대근자 정보 Interface Table Attribute로 추가 90% - [HCM] 평균임금 조회 화면 개발 90% - [HCM] 육아휴직 만료시 사전 안내 자동발송기능 개발 요청 80%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] 변동공제 항목 삭제 요청 - [HCM] 생산직평가 시스템 변경 요청 - [HCM] 육아휴직 만료시 사전 안내 자동발송기능 개발 요청 - [HCM] SAP HR - 보훈정보 관련 시스템 개선 - [HCM] SAP 경조금 신청현황 수정 요청
08/09 09/30 02/28 10/31 10/31 10/31
8/9 8/5 70% 80% 8/7 8/8
08/05 07/29 06/05 07/18 07/25 08/08
07/31
06/24
- [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차) - [SD] ITSM-113285대리점 자가수송 최적출하지 점검 승인 프로 그램 개선 - [SD] ITSM-115143ERP Upgrade 프로젝트 소스 수정사항 반영 - [SD] ITSM-115139S-RICH 시스템 국제유가 전송 중지 - [SD] ITSM-115036PP 인보이스 출력 관련 기능 추가 요청 - [TD] ITSM-113242자가수송 최적출하지 우선순위 프로그램 개 발
06/30 07/31 08/30 09/30 08/31 09/30 08/30
90% 70% 08/06 80% 08/06 50% 80%
05/17 06/24 07/17 08/06 08/06 08/06 07/15

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/30 08/30 08/30 08/30 08/31 09/30 08/30
02/20 06/13 06/27 07/04 07/12 07/23 07/30
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-112364 e-Biz 장기미사용 계정 관리방안 보완 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [CCS] ITSM-113634 CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요청 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [e-Biz] ITSM-114479 e-biz 내 수정 요청 - [e-Biz] ITSM-114798 그리드 라이선스 갱신
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-112364 e-Biz 장기미사용 계정 관리방안 보완 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [CCS] ITSM-113634 CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요청 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [e-Biz] ITSM-114479 e-biz 내 수정 요청 - [e-Biz] ITSM-114798 그리드 라이선스 갱신
08/30 08/30 08/30 08/30 08/31 09/30 08/30
90% 75% 60% 50% 90% 5% 90%
02/20 06/13 06/27 07/04 07/12 07/23 07/30
12/31 12/31 12/31 12/31 09/30 09/30
01/02 01/02 01/02 06/13 04/19 04/29
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [OAS] [ITSM-115059]OAS 수정 요청
08/09 08/09 08/09 12/31 09/30 09/30 08/05
08/09 08/09 08/09 50% 40% 80% 08/05
08/05 08/05 08/05 06/13 04/19 04/29 08/05

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 08/31 08/31 08/30 08/14
09/05 02/21 04/12 08/09 08/09
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 영업시설물지원 추가 소스 수정 - [PRM] PRM 계약서현황 분석을 위한 View 제공 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 영업시설지원 시스템추가보완 - [PRM] 영업시설물지원 추가 소스 수정 - [PRM] PRM 계약서현황 분석을 위한 View 제공 요청
08/31 08/31 08/31 08/30 08/30 08/14
85% 50% 95% 08/09 50% 80%
09/05 02/21 04/12 07/02 08/09 08/09
08/14
08/12
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-113287 배포상태 변경, ITSM-113591 배포상태 변경, ITSM-114389 변경결과 작성, ITSM-115099 변경요청서 삭제 - [ASM] ITSM-115164 cts 번호 작성 - [ASM] ITSM-80828 견적서 삭제, ITSM-115271 데이터작업 삭제, ITSM-115236 작업유형 변경 - [ASM] 신규 시스템 기준정보 등록 - [ATSS] 신규 사용자 계정 추가 및 권한 부여 - [ATSS] 자동 배차 엔진 장애 - [ASM] ITSM-115266 견적서 삭제, ITSM-115264 견적서 삭제 - eai 인터페이스 atss db 지원
08/05 08/06 08/07 08/08 08/08 08/08 08/09 08/09
08/05 08/06 08/07 08/08 08/08 08/08 08/09 08/09
08/05 08/06 08/07 08/08 08/08 08/08 08/09 08/09

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/16 12/31 08/14
08/12 06/03 08/13
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 A360 Migratio n (보류) - [RPA] A360 '정유해외마케팅팀 - Daily Naphtha/Gasoline/Je t/Diesel Market Movement 작성 및 보고' 작업 개발을 위한 인 터뷰 및 프로세스 정리
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [EAI] WMB7 설치불가 - 현업 문의 - [RPA] PPS 개발 웹페이지 및 개발DB 접근 계정생성 및 권한 요 청 - [RPA] A360 '#2 외화지급계좌 증빙대사' 작업 전자결제 및 SA P 개선에 따라 RPA 수정 - [RPA] A360 '#2 외화지금계좌 증빙대사' 작업 JS에러 확인 - 인 식불가 특수문자로 인한 에러 -> 로직추가 - 담당자 휴가 백업 인수인계 - MTE 큐 정리 - [RPA] A360 '나프타 수입부과금' 작업 오류 확인 및 담당자 전 달 -> 담당자 조치 후 재수행
08/06 08/09 08/07 08/07 08/08 08/08 08/09
08/06 08/09 08/07 08/07 08/08 08/08 08/09
08/05 08/06 08/07 08/07 08/08 08/08 08/09
08/15 08/30 08/30 08/30 08/30
04/15 07/10 07/15 07/22 08/01
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요 청 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) - [E-Approval] 법인카드 관련 제요청서 요청내역 추가 요청 - [E-Approval] 마곡 업무용차량 배차관리를 위한 차량사용신청서 (비용신청서 포함) 및 GAS 일부 변경
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요 청 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) - [E-Approval] 법인카드 관련 제요청서 요청내역 추가 요청 - [E-Approval] 마곡 업무용차량 배차관리를 위한 차량사용신청서 (비용신청서 포함) 및 GAS 일부 변경 - [E-Approval] 정성평가 요청서 / 정성평가 결과서 양식 개선 요청
08/15 08/30 08/30 08/30 08/30 08/30
90% 90% 50% 90% 20% 08/09
07/20 07/10 07/15 07/22 08/01 08/05

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 08/31
06/10 07/29
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] ITSM-115035, ITSM-115074, ITSM-115109 - [OSPM] ITSM-115140 - [E-Approval] ITSM-115189, ITSM-115215, ITSM-115224 - [OSPM] 작업정산서 승인요청시 작업물량 데이터 저장 에러 수정 - [E-Approval] ITSM-115323, ITSM-115326, ITSM-115333 , ITSM-115354
08/31 08/31 08/05 08/06 08/07 08/08 08/09
20% 30% 08/05 08/06 08/07 08/08 08/09
06/10 07/29 08/05 08/06 08/07 08/08 08/09
08/16
08/12
- [LMS] 사용자 응대
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] [LMS]안전-elearning 교육과정에 등록된 수강인원 및 수 료인원 통계 요청 - [LMS] 교육훈련신청서 회수시 상태변경 안됨. 작성중인문서에 조회되도록 상태변경 처리.(유재식 계장) - [LMS] 교육훈련신청서 회수시 상태변경 안됨. 작성중인문서에 조회되도록 상태변경 처리(황희철 계장) - [CCS]구매팀 송영은 책임, 신규 법인카드 등록 문의 안내 및 수 신 데이터 확인 - [LMS] 이상준 계장님, 작성중인문서 데이터 조회 안됨. 확인 요 청 - [ERS] 부서지침서 9개 부서별 다운로드 요청(생산IT지원팀 이민 형 책임) - [CCS]법인카드 사용내역 조회 안됨. 확인 요청(최유희 책임) - [LMS] OS/DB/WAS EOS관련 업그레이드 계획을 위한 인터뷰/미 팅 참석(LMS/ERM)
08/05 08/05 08/06 08/06 08/06 08/08 08/09 08/09
08/05 08/05 08/06 08/06 08/06 08/08 08/09 08/09
08/05 08/05 08/06 08/06 08/06 08/08 08/09 08/08

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/22 08/14 08/14 08/14
06/13 08/12 08/12 08/12
- [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [EWS] JDK 1.5 -> JDK1.8 업그레이드 검토 - [WMS] ERP Upgrade 지원 [시스템 프로세스 확인 요청] - [GCMS] JDK 1.5 -> JDK1.8 업그레이드 검토
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [EWS] [멤버십마케팅팀] 검수 지연에 따른 알람 메일 확인 요청 - [GCMS] [멤버십마케팅팀] 제작사 부서 코드 영향도 검토 후 51 0A - >511 로 부서코드 변경 DB작업 - [GCMS] [멤버십마케팅팀] 실재고와 데이터가 달라 재고 조정 D B작업 - [GCMS] [멤버십마케팅팀] 상품권 판매 일부 취소 후 별도 판매로 등록 DB 작업 - [GCMS] [인사후생팀] GCMS 접속 오류 원격지원 요청 - [GCMS] [멤버십마케팅팀] ERP 연계 역분개 처리로 인한 DB 작 업 요청 - [WMS] [삼성SDS] ERP Upgrade 지원 [시스템 프로세스 확인 요 청] - [WMS] [자재관리팀] 중복 입고로 인한 입고 취소 요청 DB 작업 - [IT운영팀] GCMS / EWS 서버 EOS로 업그레이드 계획 인터뷰
08/22 08/06 08/06 08/06 08/05 08/05 08/05 08/08 08/08 08/09
80% 08/06 08/06 08/06 08/05 08/05 08/05 08/08 08/08 08/09
06/13 08/06 08/06 08/06 08/05 08/05 08/05 08/07 08/08 08/09

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/14 01/01 08/14 09/30 01/01 08/14 08/14
08/12 06/03 08/09 08/09 07/02 08/07 08/07
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] '유경미' 사원님 VOC 스팸처리 시 에러 메세지 발생 건 점 검 - [VOC] '김민주' 팀장님 VOC Summary 및 완료보고서 수신자 지 정 요청 - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드) - [PRM 품질관리] 구도일주유소 센텀시티(2017417) 품질검사 일 자 미갱신 점검 (품질정보안내 내 갱신X) - [PRM 품질관리] 진보주유소(2002823) 품질검사 미갱신 점검 (품질정보안내 내 갱신0)
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 운영 'URL Rewrite' 모듈 활성화 (HTTP 통신 제한, H TTPS 접근) - [LOPAS] 물류비관리 > 수송수단별 계획 vs. 실적 물류비 현황 내 04월 수송수단 데이터 미조회 건 점검 (TS_TRANS_COST) - [LOPAS] 24년도 본사 IT 시스템 어플리케이션 계정 유효성 검 증 작업 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] '유경미' 사원님 VOC 스팸처리 시 에러 메세지 발생 건 점 검 - [VOC] '김민주' 팀장님 VOC Summary 및 완료보고서 수신자 지 정 요청 - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드) - [PRM 품질관리] 구도일주유소 센텀시티(2017417) 품질검사 일 자 미갱신 점검 (품질정보안내 내 갱신X) - [PRM 품질관리] 진보주유소(2002823) 품질검사 미갱신 점검 (품질정보안내 내 갱신0) - [ERP 계정관리] ERP QA(테스트) 데이터 동기화 자료 회신
08/09 08/06 08/06 08/09 01/01 08/14 09/30 01/01 08/14 08/14 08/09
08/09 08/06 08/06 08/08 25% 70% 10% 10% 80% 50% 08/09
08/05 07/29 08/05 08/07 06/03 08/09 08/09 07/02 08/07 08/07 08/09

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/30 08/30 10/31
07/19 03/22 07/12
- [EIS] 2024.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 6월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] SAP ERP TS 기능 변경 관련 - [EAI] 영업시설물 지원관리 시스템 관련 EAI PO번호 연동 - [EAI] EAI Upgrade 프로젝트 진행사항 공유 및 업무 인수인계 - [EIS] YB 계정 유효성 점검 및 퇴사자처리
08/30 08/30 08/30 08/30 08/30 08/09 08/09
10% 08/05 90% 08/06 08/07 08/08 08/09
07/19 07/19 03/22 07/19 07/26 08/05 08/05

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 20
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  | 1 ● 이병준 ● 이지은 ● 최연화 | 2 ● 이병준 ● 이지은 ● 최연화 | 3
4 | 5 ● 최진우 | 6 ● 공현호 | 7 ● 공현호 | 8 ● 공현호 | 9 ● 공현호 | 10
11 | 12 ● 김원기 ◑ 순현국 ● 황보람 ● 변석범 | 13 ● 김원기 ● 황보람 | 14 ● 배영식 ● 김원기 ● 황보람 | 15 광복절 | 16 Off-Duty Day | 17
18 | 19 ● 이상엽 | 20 | 21 ● 박남신 | 22 | 23 | 24
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 ● 남대현 ● 박선미 ● 이지은 | 31
반 차
1day
별첨-2. 2024. 08월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet