## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2024.08.13 ~ 2024.08.19]
8월 4주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 12 | 13 | 14 | 15 광복절 | 16 Off-Duty Day | 17
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
반 차
1day
별첨-2. 2024. 08월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 [PRM] 영업시설물지원 추가 소스 수정 [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청) [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트
12/31 08/30 08/30 10/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 *WBS요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2차)
08/30 10/31 08/30
WEB
[PRM] PRM 계약서현황 분석을 위한 View 제공 요청 [RPA] A360 '#2 외화지급계좌 증빙대사' 작업 수정 및 재수행 [E-Approval] 법인카드 관련 제요청서 요청내역 추가 요청 [LMS] PSM 절차 동영상 교육 시행 관련 시험 재응시 처리 요청
완료
08/13 08/12 08/12 08/12
ERP
[CO] PP 제조원가 검증용 기초정보 추가수정(ZPCOR2060) [FI] 고정자산 Migration 프로그램 생성(ZFIB9060_MIG) [HCM] 방문교통비 신청시 WBS 적용(투자예산->입력값) [BC] ERP QA테스트서버 System Copy(데이터 동기화)작업 후 마무리 설정작업
완료
08/13 08/14 08/13 08/14

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/30 08/30
05/31 05/03
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] [CO] PP 제조원가 검증 프로그램 개발(ZPCOR2050~ZPC OR2090)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] [CO]PP 반제품 제조원가 검증(ZPCOR2080) - [CO] [CO]PP 제조원가 검증용 기초정보 추가수정(ZPCOR2060 ) - [FI] [FI]고정자산 Migration 프로그램 생성(ZFIB9060_MIG) - 공휴일 및 Off duty
08/12 08/13 08/14 08/16
08/12 08/13 08/14 08/16
08/12 08/13 08/14 08/15
08/30
07/31
- [MM] PO 2건 미착 명시 예외 신청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] PO 2건 미착 명시 예외 신청
08/30
20%
07/31

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/26 08/26
08/20 08/20
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP QA테스트서버 System Copy(데이터 동기화)작업 후 마 무리 설정작업 - [BC] 2024년 전산감사 1차 Field Work 사전 요청자료 취합 및 전달 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
08/19 08/19 08/14 08/14 08/16
08/19 08/19 08/14 08/14 08/16
08/13 08/13 08/12 08/12 08/12
08/16
08/12
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 10
08/14 08/09
08/14 30%
08/12 07/24

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
10/31
90%
12/14
08/23
08/19
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] [ITSM-115236] 경조금 신청현황 수정(반려기능 추가)- [ITSM-115370] 방문교통비 신청시 투자예산코드 입력로직 추 가- RM요청사항 : HCM 기준정보 데이터 작성(45개 항목) - [HCM] RM요청사항 : HCM 기준정보 데이터 작성(45개 항목)- [ ITSM-115455] 방문교통비 신청시 WBS 적용(투자예산->입력 값) - [HCM] [ITSM-115456] 의료비 신청서 안내문구 변경- [ITSM- 115236] 경조금 신청현황 화면에서 반려기능 추가
08/12 08/13 08/14
08/12 08/13 08/14
08/12 08/13 08/14

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/23 02/28 09/27 09/27
08/19 06/05 06/21 06/19
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 생산직평가 시스템 변경 요청 70% - [HCM] 교대근무 대근자 정보 Interface Table Attribute로 추가 90% - [HCM] 평균임금 조회 화면 개발 90%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] 육아휴직 만료시 사전 안내 자동발송기능 개발 요청 - [HCM] 공장 직원 퇴직추계액 지급율 자료 요청 - [HCM] 고정공제 담당자 결재선 변경요청 - [HCM] 고정공제신청서의 작성부서 결재선 변경
08/16 10/31 10/31 10/31 10/31
8/16 8/14 8/12 8/12 8/13
08/12 07/18 08/12 08/12 08/13
07/31
06/24
- [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차) - [SD] ITSM-115143ERP Upgrade 프로젝트 소스 수정사항 반영 - [SD] ITSM-115036PP 인보이스 출력 관련 기능 추가 요청 - [TD] ITSM-113242자가수송 최적출하지 우선순위 프로그램 개 발
06/30 07/31 09/30 09/30 08/30
90% 70% 80% 90% 80%
05/17 06/24 08/06 08/06 07/15

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/30 08/30 08/30 08/31 09/30
02/20 06/27 07/04 07/12 07/23
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간 소화 추진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시 스템 구축 - [CCS] ITSM-113634 CCS(법인카드정산)시스템 적요 란 글자수 증액 요청 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [e-Biz] ITSM-114479 e-biz 내 수정 요청
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간 소화 추진 - [e-Biz] ITSM-112364 e-Biz 장기미사용 계정 관리방안 보완 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시 스템 구축 - [CCS] ITSM-113634 CCS(법인카드정산)시스템 적요 란 글자수 증액 요청 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [e-Biz] ITSM-114479 e-biz 내 수정 요청
08/30 08/30 08/30 08/30 08/31 09/30
90% 08/13 60% 50% 90% 5%
02/20 06/13 06/27 07/04 07/12 07/23
12/31 12/31 12/31 12/31 09/30 09/30 10/31
01/02 01/02 01/02 06/13 04/19 04/29 08/12
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [OAS] [ITSM-115403]Tank Movement Data 계산 Logic 개선
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [OAS] [ITSM-115403]Tank Movement Data 계산 Logic 개선
08/14 08/14 08/14 12/31 09/30 09/30 10/31
08/14 08/14 08/14 50% 40% 80% 5%
08/12 08/12 08/12 06/13 04/19 04/29 08/12

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 08/31 08/31 08/30 08/30
09/05 02/21 04/12 08/09 08/06
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 영업시설물지원 추가 소스 수정 - [PRM] 권한부여 및 직전1년 미거래시 거래처마스터 자동 오더보 류 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 영업시설물지원 추가 소스 수정 - [PRM] PRM 계약서현황 분석을 위한 View 제공 요청 - [PRM] 권한부여 및 직전1년 미거래시 거래처마스터 자동 오더보 류 요청
08/31 08/31 08/31 08/30 08/14 08/30
85% 50% 95% 90% 08/13 90%
09/05 02/21 04/12 08/09 08/09 08/06
08/23
08/19
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ATSS] 자동 배차 엔진 재가동 - [ASM] ITSM-115466 변경요청서 삭제ITSM-115433 작업유형 변경ITSM-115322 배포상태 변경 - [ASM] 변경요청서 플로우 프로세스 스크립트 수정
08/12 08/13 08/14
08/12 08/13 08/14
08/12 08/13 08/14

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/23 12/31 09/30
08/19 06/03 08/19
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 A360 Migratio n (보류) - [RPA] A360 '정유해외마케팅팀 - Daily Naphtha/Gasoline/Je t/Diesel Market Movement 작성 및 보고' 작업 개발
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A360 'PRM OPINET' 작업 재수행 - [RPA] 115PC 팝업으로 인한 작업 방해 방지 - [RPA] A360 '#2 외화지급계좌 증빙대사' 작업 수정 및 재수행 - [PPS] EAI Upgrade 프로젝트 PPS 테스트 확인을 위한 DB접근 확인 및 사전점검 - [RPA] A360 '유럽 터미널사의 당사 재고 현황 수집' 작업 담당 자 요청으로 인한 로직 추가 - [RPA] A360 '정유해외마케팅팀-Daily Market Movement 작성 및 보고' 작업 개발을 위한 사전 인터뷰 및 파일서버 접근 권한 신청, 프로세스 정리 - [RPA] A360 '금융정보 취합 및 보고' 작업 오류 확인 및 타PC 재수행 - [RPA] A360 'S-imoms Application Availability 점검' 작업 오 류 확인 및 수정 - [EAI] Spoke 서버 DB 연결정보 'TAS/SCM/EPR/PP-WMS' 정보 각 시스템 담당자 확인 및 기입, 전달 - [EAI/PPS] EAI Upgrade 테스트 관련 EAI계정 PPS(SCM) 시스 템 개발서버 INTG DB 접근불가 확인요청
08/12 08/12 08/12 08/12 08/13 08/13 08/14 08/14 08/14 08/14
08/12 08/12 08/12 08/12 08/13 08/13 08/14 08/14 08/14 08/14
08/12 08/12 08/12 08/12 08/13 08/13 08/14 08/14 08/14 08/14

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/15 08/30 08/30 08/30
04/15 07/10 07/15 08/01
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요 청 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) - [E-Approval] 마곡 업무용차량 배차관리를 위한 차량사용신청서 (비용신청서 포함) 및 GAS 일부 변경
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요 청 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) - [E-Approval] 법인카드 관련 제요청서 요청내역 추가 요청 - [E-Approval] 마곡 업무용차량 배차관리를 위한 차량사용신청서 (비용신청서 포함) 및 GAS 일부 변경
08/15 08/30 08/30 08/30 08/30
90% 90% 50% 08/12 40%
07/20 07/10 07/15 07/22 08/01
08/31 08/31 08/20
06/10 07/29 08/13
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] ITSM-115469결재새문서(S-imoms 작업요청서) 수 정 요청
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] ITSM-115420, ITSM-115452 - [E-Approval] ITSM-115553, ITSM-115555, ITSM-115579 , ITSM-115580, ITSM-115584, ITSM-115587, ITSM-11 5590, ITSM-115591메일요청 -> 조병호책임 기안일자(24.0 8.13) 회의록 내용 수정
08/31 08/31 08/13 08/14
20% 30% 08/13 08.14
06/10 07/29 08/13 08/14

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/23
08/19
- [LMS] 사용자 응대
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] 2024년 3분기 모의해킹 업무 협의에 관한 건 - SLMS , 요청정보 회신 - [LMS] PSM 절차 동영상 교육 시행 관련 시험 재응시 처리 요청 - [LMS] LMS E-Learning 교육시 동영상 강의 수강시 크롬 진도관 리 기능제한 조치관련 처리방안 안내 - [LMS] LMS 인터페이스 대상 중, ERS 연계 목적 확인 및 사용 메 뉴 확인 요청 - [ERS] 24.08.13 일자, ERS_CP_INTERFACE, 부서지침서 연 계 오류 2건 재처리
08/12 08/12 08/12 08/13 08/14
08/12 08/12 08/12 08/13 08/14
08/12 08/12 08/12 08/13 08/14
08/22 08/26 08/23 08/26
06/13 08/19 08/19 08/19
- [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [EWS] JDK 1.5 -> JDK1.8 업그레이드 검토 - [WMS] ERP Upgrade 지원 [시스템 프로세스 확인 요청] - [GCMS] JDK 1.5 -> JDK1.8 업그레이드 검토
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [GCMS] [멤버십마케팅팀] 금결원에 미 등록된 상품권 회수 데이 터 확인 요청 - [WMS] [자재관리팀] 중복 입고 오류 원인 확인 및 조치 요청 - [WMS] ERP Upgrade 지원 [시스템 프로세스 확인 요청] - [WMS] [생산IT지원팀] 24년 상반기 시스템 권한 검토 보고서 작 성 요청 - [WMS] [리스크관리팀] 24년 1st interim IAMS 운영 감사 자료 요청
08/22 08/12 08/13 08/14 08/13 08/14
80% 08/12 08/13 08/14 08/13 08/14
06/13 08/12 08/12 08/12 08/13 08/12

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/23 01/01 08/20 08/22 09/30 01/01
08/19 06/03 08/20 08/22 08/09 07/02
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [LOPAS] 개발(DEv) Windows 보안 패치 점검 - [LOPAS] 운영(PRD) Windows 보안 패치 점검 (18:30~22:30) - [VOC] '김민주' 팀장님 VOC Summary 및 완료보고서 수신자 지 정 요청 - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드)
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] '유경미' 사원님 VOC 스팸처리 시 에러 메세지 발생 건 점 검 - [VOC] V240813-0000005-1 완료승인요청 이후 최종의견 수 정 요청 (상태변경 조치) - [VOC] '김민주' 팀장님 VOC Summary 및 완료보고서 수신자 지 정 요청 - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드) - [PRM 품질관리] 구도일주유소 센텀시티(2017417) 품질검사 일 자 미갱신 점검 (품질정보안내 내 갱신X) - [PRM 품질관리] 진보주유소(2002823) 품질검사 미갱신 점검 (품질정보안내 내 갱신0) - [ERP 계정관리] 감사자료 가이드 작성 및 보조
08/14 01/01 08/14 08/14 09/30 01/01 08/14 08/14 08/14
08/14 25% 08/14 08/14 10% 10% 08/14 08/14 08/14
08/12 06/03 08/09 08/14 08/09 07/02 08/07 08/07 08/12
08/30 08/30 10/31
07/19 03/22 07/12
- [EIS] 2024.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자 보증 시스템 테스트
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트
08/30 08/30
10% 90%
07/19 03/22

## Slide 17
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 19
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  | 1 ● 이병준 ● 이지은 ● 최연화 | 2 ● 이병준 ● 이지은 ● 최연화 | 3
4 | 5 ● 최진우 | 6 ● 공현호 | 7 ● 공현호 | 8 ● 공현호 | 9 ● 공현호 | 10
11 | 12 ● 김원기 ◑ 순현국 ● 황보람 ● 변석범 | 13 ● 김원기 ● 황보람 | 14 ● 배영식 ● 김원기 ● 황보람 | 15 광복절 | 16 Off-Duty Day | 17
18 | 19 ● 이상엽 | 20 | 21 ● 박남신 | 22 | 23 ● 이지은 | 24
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 ● 남대현 ● 박선미 | 31
반 차
1day
별첨-2. 2024. 08월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet