## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2024.08.20 ~ 2024.08.26]
8월 5주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 12 | 13 | 14 | 15 광복절 | 16 Off-Duty Day | 17
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
반 차
1day
별첨-2. 2024. 08월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 [PRM] 영업시설물지원 추가 소스 수정 [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트
08/30 08/30 08/30 10/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성(ZCPR1050) [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 *WBS요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2차)
08/30 10/31 08/30
WEB
[RPA] A11 '윤활유 빌링' 작업 수행 [E-Approval] CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요청 [VOC] 스팸 메일 및 중복 접수 (홈페이지,HMP) 종료 처리 단순화 기능 요청 건 개선안 회 신 [EAI] ERP Upgrade에 따른 EAI 연동 테스트 지원
완료
08/19 08/19 08/21 08/23
ERP
[CO] PP 반제품 제조원가 검증 개선(ZPCOR2080) [FI] 부서발생비용 결재요청 PTI OPEN 로직 수정(ZEAM4100, ZEAM4200) [MM] 기성보고서 (4501187708 2023 ESG 보고서 디자인용역) 수정 요청 [SD] ITSM-115687 ZSDT8060 로직 수정
완료
08/19 08/22 08/23 08/20

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/30 08/30
05/31 05/03
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] [CO] PP 제조원가 검증 프로그램 개발(ZPCOR2050~ZPC OR2090)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] PP 반제품 제조원가 검증 개선 (ZPCOR2080) - [FI] 반제전표 생성 로직 수정(ZFIR7032_1) - [FI] ZEAM8000 CP 결재문서 증빙청부 로직 수정 - [FI] 부서발생비용 결재요청 PTI OPEN 로직 수정 (ZEAM4100 , ZEAM4200) - [FI] 고정자산 Migration 프로그램 생성(ZFIB9060_MIG)
08/19 08/20 08/21 08/22 08/23
08/19 08/20 08/21 08/22 08/23
08/19 08/20 08/21 08/22 08/23
08/30 09/30
07/31 08/23
- [MM] PO 2건 미착 명시 예외 신청 - [MM] ZEPR2240 프로그램 로직 수정 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] PO 2건 미착 명시 예외 신청 - [MM] 기성보고서 (4501187708 2023 ESG 보고서 디자인용역 ) 수정 요청 - [MM] ZEPR2240 프로그램 로직 수정 요청
08/30 08/30 09/30
80% 08/23 30%
07/31 08/22 08/23

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/02 09/02
08/27 08/27
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 기존 배치잡 재설정 작업 (ZTD_40_D_DELETE SHIP SCHEDULE 외 2건) - [BC] '24년도 2분기 용인/온산공장 NT서버 보안패치 작업 관련 해당 SAP 시스템 서비스 점검작업(OSKPRO, hqhrcont) - [BC] '24년 8월 SAP시스템 인프라 취약점 조치 작업 업무지원 (hqbwdev, OSKPRO, OSKPRO2) - [BC] 용인 2024년도 상반기 FW Rule Revalidation 수행 결과 검증에 따른 업무지원 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
08/26 08/26 08/23 08/23 08/23 08/23 08/23
08/26 08/26 08/23 08/23 08/23 08/22 08/23
08/20 08/20 08/19 08/19 08/14 08/19 08/19
08/30
08/26
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 10 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 9 (복습) - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 10 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 11 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 12
08/23 08/31 08/20 08/22 08/23 08/26
08/23 60% 08/20 08/22 08/23 70%
08/19 07/24 08/19 08/20 08/22 08/23

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
10/31
90%
12/14
09/06
09/02
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경- 사무직 Job R otation 관련 HCM 시스템 개발
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] 연차휴가 - [HCM] 근태기록부 예외자 결재 오류 외 문의 대응- 배우자 출산 휴가 예외 처리(출산일 90일 초과 2차 신청)- [ITSM-115636 ] 해외출장명령서 완결문서 목록 조회시 기안자 한글성명 동시 표기 요청 건에 대한 분석(cp 결재로 이관) - [HCM] 이사비신청서 최종결재승인시 오류 원인 조사 및 후속조 치(전기보류 해제요청)- 8월급여작업 지원 : 주택자금 이자 업 로드 내용 수정 및 후속조치 외- [ITSM-115753] HCM 병가 신 청서 삭제 - [HCM] [ITSM-115752] SF FTP 접속 정보 변경에 따른 리포트 수정- 생활안정자금 신청정보 삭제문의 대응- ERP upgrade p rj 지원 : 전자결재 결재직위 생성 로직문의 대응 - [HCM] 계획근무 및 퇴직예정일 관련 문의 대응- 방문교통비 입 력오류 문의 대응- Job Rotation 관련 면담관리 개발 업무 분 석 및 설계
08/19 08/20 08/21 08/22 08/23
08/19 08/20 08/21 08/22 08/23
08/19 08/20 08/21 08/22 08/23

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/30 02/28 09/27 08/30
08/26 06/05 06/21 08/22
- [HCM] HCM 문의응대 - [HCM] 생산직평가 시스템 변경 요청 70% - [HCM] 교대근무 대근자 정보 Interface Table Attribute로 추가 90% - [HCM] HCM 업무 인수인계 30%
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] 평균임금 조회 화면 개발 - [HCM] HCM 업무 인수인계 - [HCM] 특근확인서 중복신청에 따른 삭제 요청
08/23 09/27 08/30 10/31
8/16 8/19 30% 8/19
08/19 06/19 08/22 08/19
07/31
06/24
- [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차) - [SD] ITSM-115143ERP Upgrade 프로젝트 소스 수정사항 반영 - [SD] ITSM-115036PP 인보이스 출력 관련 기능 추가 요청 - [SD] ITSM-115687ZSDT8060 로직 수정 - [TD] ITSM-113242자가수송 최적출하지 우선순위 프로그램 개 발
06/30 07/31 09/30 09/30 08/30 08/30
90% 70% 80% 90% 08/20 80%
05/17 06/24 08/06 08/06 08/20 07/15

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/30 08/30 08/31 09/30 09/30
02/20 06/27 07/12 07/23 08/23
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [e-Biz] ITSM-114479 e-biz 내 수정 요청 - [e-Biz] ITSM-115820SSO 연동 작업 및 리얼 그리드 재반영
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [CCS] ITSM-113634 CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요청 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [e-Biz] ITSM-114479 e-biz 내 수정 요청 - [e-Biz] ITSM-115820SSO 연동 작업 및 리얼 그리드 재반영 - [e-Biz] ITSM-115839거래처 삭제 (주)마포주유소
08/30 08/30 08/30 08/31 09/30 09/30 09/06
90% 60% 08/22 90% 5% 10% 08/23
02/20 06/27 07/04 07/12 07/23 08/23 08/23
12/31 12/31 12/31 12/31 09/30 09/30 10/31
01/02 01/02 01/02 06/13 04/19 04/29 08/12
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [OAS] [ITSM-115403]Tank Movement Data 계산 Logic 개선
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [OAS] [ITSM-115403]Tank Movement Data 계산 Logic 개선 - [OAS] [ITSM-115541]LIMS와 인터페이스용 제품탱크별 Leve l 정보 View 생성 요청 - [ePSMS] 24년 8월 인프라 취약점 조치
08/23 08/23 08/23 12/31 09/30 09/30 10/31 08/23 08/22
08/23 08/23 08/23 50% 45% 80% 10% 08/22 08/22
08/19 08/19 08/19 06/13 04/19 04/29 08/12 08/19 08/19

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 08/31 08/31 08/30 08/30 09/30
09/05 02/21 04/12 08/09 08/06 08/19
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 영업시설물지원 추가 소스 수정 - [PRM] 권한부여 및 직전1년 미거래시 거래처마스터 자동 오더보 류 요청 - ERP 프로젝트 RFC 테스트
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 영업시설물지원 추가 소스 수정 - [PRM] 권한부여 및 직전1년 미거래시 거래처마스터 자동 오더보 류 요청 - ERP 프로젝트 RFC 테스트
08/31 08/31 08/31 08/30 08/30 09/30
85% 50% 95% 95% 95% 25%
09/05 02/21 04/12 08/09 08/06 08/19
08/30 08/30 08/30
08/26 08/26 08/26
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] SAP 개발로 인한 ATSS DB TEST - [Mobile] google 정책 사항 변경으로 e-biz 소스 수정 및 배포
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-113287 배포상태 변경ITSM-115638 견적서 삭 제 - [ATSS] 자동 배차 엔진 재가동 - [ASM] 기준정보(EAMS) 명칭 수정 - [ASM] ITSM-114885 변경등급 변경ITSM-115677 견적서 삭 제ITSM-115754 견적서 공수 변경ITSM-108193 변경결과 작성 - [ATSS] SAP 개발로 인한 ATSS DB TEST - [ASM] 정기 점검 - [ASM] 정기 점검 배치로 인한 CPU 과부화로 서버 재가동 - [Mobile] google 정책 사항 변경으로 e-biz 소스 수정 및 배포
08/19 08/19 08/19 08/20 08/23 08/22 08/22 08/23
08/19 08/19 08/19 08/20 08/23 08/22 08/22 08/23
08/19 08/19 08/19 08/20 08/21 08/22 08/22 08/23

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/30 12/31 09/30
08/26 06/03 08/26
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#3 외화 입금' 작업 재가동을 위한 A360 Migratio n (보류) - [RPA] A360 '정유해외마케팅팀 - Daily Naphtha/Gasoline/Je t/Diesel Market Movement 작성 및 보고' 작업 개발
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A360 '금융정보 취합 및 보고' 작업 에러 원인 확인 및 담 당자 전달 - 메일 수신 내역 하나 누락. 담당자 조치 필요 - [RPA] A11 '윤활유 빌링' 작업 수행 - [EAI] Spoke 서버 DB 연결정보 'PO_TAS 개발서버 확인 내용 4 층 전달 - [RPA] A11->A360 '#3 외화입금내역 반제 자동화' 작업 SAP U pgrade 회의 - [RPA] A360 '항공급유 및 매출입력' 작업 수행 - [RPA] 특정PC에서 RPA Control Room에 PDF업로드 불가. 보안 팀 조치 - [RPA] A360 '#4 외화송금' 작업 담당자 문의. - RPA 입력 내역은 남아있으나, 담당자의 SAP 화면에서 조회가 안됨. - [EAI] 로이터 보안패치 정상가동 확인 - [RPA] A360 '#2 외화지급계좌' 작업 오류 확인 및 수정 - SAP 특정 T-CODE명 변경 관계로 인한 RPA 탐색불가 - [RPA] A360 '유럽 터미널사의 당사 재고현황 수집' 작업 오류처 리문 추가 - [EAI] MTE큐 정리 - [RPA] A360 '구매요구서 및 기술검수증 생성' 작업 수행 및 오 류확인, 재수행
08/19 08/19 08/19 08/19 08/20 08/21 08/21 08/21 08/21 08/23 08/23 08/23
08/19 08/19 08/19 08/19 08/20 08/21 08/21 08/21 08/21 08/23 08/23 08/23
08/19 08/19 08/19 08/19 08/19 08/21 08/21 08/21 08/21 08/23 08/23 08/23

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/30 08/30 08/30
04/15 07/15 08/01
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) - [E-Approval] 마곡 업무용차량 배차관리를 위한 차량사용신청서 (비용신청서 포함) 및 GAS 일부 변경
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] CCS(법인카드정산)시스템 적요란 글자수 증액 요 청 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) - [E-Approval] 마곡 업무용차량 배차관리를 위한 차량사용신청서 (비용신청서 포함) 및 GAS 일부 변경
08/30 08/30 08/30 08/30
90% 08/19 50% 40%
07/20 07/10 07/15 08/01
08/31 08/31 09/27
06/10 07/29 08/21
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] ITSM-115639OSPM(외주용역관리) 결재 대행자 지정 기능 추가 요청
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] ITSM-115603, ITSM-115635 - [E-Approval] ITSM-115662, ITSM-115654, ITSM-115648 , TSM-115650, ITSM-115469, ITSM-115644, ITSM-115 668, ITSM-115674 - [E-Approval] ITSM-115719, ITSM-115727 - [E-Approval] ITSM-115767, ITSM-115771 - [E-Approval] ITSM-115783 - [OSPM] ITSM-115639OSPM(외주용역관리) 결재 대행자 지정 기능 추가 요청
08/31 08/31 08/19 08/20 08/21 08/22 08/23 09/27
20% 60% 08/19 08/20 08/21 08/22 08/23 10%
06/10 07/29 08/19 08/20 08/21 08/22 08/23 08/21

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/30
08/26
- [LMS] 사용자 응대
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] 안전보건교육절차 최상배 대리 , 시험 재응시 가능하도록 변경처리 - [LMS] [LMS]안전-elearning 교육과정에 등록된 수강인원 및 수 료인원 통계.(2024.08.20 기준) - [LMS] HQLMSDEV 서버 드라이브 정리 요청 - [LMS] 작업허가절차 시험 응시 오류 확인 및 수정 완료 - [LMS] 이러닝 교육 후 시험 응시시 튕김으로 인해 재응시 요청 처리(최상배 대리) - [LMS] 교육훈련신청서 회수후, 작성중인 문서에서 조회 안 됨. 확인 요청 - [ERS] SOB-01-002 직제규정 국문 조회 안됨. 상태 변경요청. - [LMS] 출장비신청서 회수후 작성중인 문서 조회 안됨 확인 요청 (이상배 계장) - [LMS] 멘토링활동비 신청서 작성시 직급-생산직, 직책-계장 일 경우 10만원으로 지원금액 제한되도록 로직 수정 적용
08/19 08/20 08/20 08/20 08/21 08/22 08/22 08/23 08/23
08/19 08/20 08/20 08/20 08/21 08/22 08/22 08/23 08/23
08/19 08/20 08/20 08/20 08/21 08/22 08/22 08/23 08/23
08/29 08/30 08/29
08/23 08/19 08/23
- [EWS] JDK 1.5 -> JDK1.8 업그레이드 검토[서버 OS EOS] - [EWS] [SAP DS Upgrade] 문의 사항 지원 - [GCMS] JDK 1.5 -> JDK1.8 업그레이드 검토[서버 OS EOS]
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 조치 사항 中- 동시접속제 한 기능 구현 - [EWS] JDK 1.5 -> JDK1.8 업그레이드 검토[서버 OS EOS] - [EWS] SP414 투자 예산 장기 미 집행 시나리오 확인 및 감액 신 청 완료 건 모니터링 데이터 삭제 요청 - [EWS] [SAP DS Upgrade] 문의 사항 지원 - [WMS] ERP Upgrade 지원 [시스템 프로세스 확인 요청] - [WMS] 외부 감사인 전산 감사 사전 요청 자료 요청 - [GCMS] JDK 1.5 -> JDK1.8 업그레이드 검토[서버 OS EOS] - [GCMS] 모바일 상품권 8월 데이터 조회 에러 확인 요청 - 24년 상반기 방화벽 정책 Rule Revalidation 확인 요청
08/23 08/29 08/20 08/30 08/22 08/21 08/29 08/20 08/19
08/23 30% 08/20 50% 08/22 08/21 30% 08/20 08/19
06/13 08/23 08/20 08/19 08/19 08/20 08/23 08/19 08/19

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/30 01/01 09/30 01/01
08/26 06/03 08/09 07/02
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] '김민주' 팀장님 VOC Summary 및 완료보고서 수신자 지 정 요청 - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드)
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [2024 상반기 방화벽 정책 Revalidation] (이여진 사원님) 삭제 여부 회신 - [LOPAS] 선사 사용자 ID : VA100005, 에스제이탱커 계정 상 태 확인 (비밀번호 오류로 인한 잠금) - [LOPAS] 개발(DEV) Windows 보안 패치 점검 - [LOPAS] ROB_JOB_LOPAS_SHIPMENT_2 중복키(8건) 제거 및 재실행 - [LOPAS] 운영(PRD) Windows 보안 패치 점검 (18:30~22:30) - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] 스팸 메일 및 중복 접수 (홈페이지,HMP) 종료 처리 단순화 기능 요청 건 개선안 회신 - [VOC] '김민주' 팀장님 VOC Summary 및 완료보고서 수신자 지 정 요청 - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드) - [PRM 품질관리] 보너스카드 > 주유소 찾기 > 품질정보 내 초저유 황 경유-1 세탄지수 법적규격 수정 요청 (하기임에도 혹한기로 설정)
08/22 08/19 08/20 08/20 08/21 08/22 01/01 08/21 09/30 01/01 08/30
08/22 08/19 08/20 08/20 08/21 08/22 30% 08/21 20% 10% 30%
08/19 08/19 08/20 08/20 08/21 08/22 06/03 08/20 08/09 07/02 08/20

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/30 09/30 10/31 08/30 10/31
07/19 08/19 08/23 03/22 07/12
- [EIS] 2024.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 7월 Monthly Accountability Report 생성 - [EIS] 2024.7월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 7월 Monthly Accountability Report 생성 - [EIS] 2024.7월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] ERP Upgrade에 따른 EAI 연동 테스트 지원 - [EIS] EIS시스템 Upgrade에 따른 소스 및 문서 인수인계 - [EIS] EIS시스템 Upgrade에 따른 업무 및 Longview소스 설명
08/30 09/30 10/31 08/30 08/23 08/23 08/23
90% 90% 10% 90% 08/23 08/23 08/23
07/19 08/19 08/23 03/22 08/19 08/19 08/19

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 20
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  | 1 ● 이병준 ● 이지은 ● 최연화 | 2 ● 이병준 ● 이지은 ● 최연화 | 3
4 | 5 ● 최진우 | 6 ● 공현호 | 7 ● 공현호 | 8 ● 공현호 | 9 ● 공현호 | 10
11 | 12 ● 김원기 ◑ 순현국 ● 황보람 ● 변석범 | 13 ● 김원기 ● 황보람 | 14 ● 배영식 ● 김원기 ● 황보람 | 15 광복절 | 16 Off-Duty Day | 17
18 | 19 ● 이상엽 | 20 | 21 ● 박남신 | 22 | 23 ● 이지은 | 24
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 ● 남대현 ● 박선미 | 31
반 차
1day
별첨-2. 2024. 08월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet