## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/30
08/01
- [FI] 고정자산 Migration 프로그램 생성(ZFIB9060_MIG)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 고정자산 Migration 프로그램 생성(ZFIB9060_MIG) - [CO] PP 제품 제조원가 검증(ZPCOR2090) - [CO] PP 가공비 검증 수정(ZPCOR2070) - [TR] 외화 계좌 관련 오류 보완(ZFBR3020) - [TR] 원천세 외화지금 단수차이 함수 적용위한 분석
08/26 08/27 08/28 08/29 08/30
08/26 08/27 08/28 08/29 08/30
08/26 08/27 08/28 08/29 08/30
08/30 09/30
07/31 08/23
- [MM] PO 2건 미착 명시 예외 신청 - [MM] ZEPR2240 프로그램 로직 수정 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] PO 2건 미착 명시 예외 신청 - [MM] ZEPR2240 프로그램 로직 수정 요청 - [MM] 발주번호 4501199018 구매건 플랜트 변경 요청
09/27 09/30 08/30
80% 30% 08/28
07/31 08/23 08/28

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/09 09/09 09/04
09/03 09/03 09/02
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] 삼일회계법인 FY24 S-Oil 전산감사 관련 요청자료 취합 및 전달 - [BC] ERP운영 DSRFC 통신계정 관련 서버 리소스 처리 내역 확 인 및 전달 - [BC] SAP HCM Contents Server DB Export 파일 이동 업무지원 을 위한 서비스 리스타트 및 서버 리부팅 작업 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
09/02 09/02 08/28 08/28 08/30 08/30
09/02 09/02 08/28 08/28 08/30 08/30
08/27 08/27 08/27 08/27 08/30 08/26
09/06
09/02
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 10 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 12 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 13 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 14 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 15
08/30 08/31 08/26 08/27 08/28 08/29
08/30 60% 08/26 08/27 08/28 08/29
08/26 07/24 08/23 08/27 08/28 08/29

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
10/31
90%
12/14
09/06
09/02
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경- [HRDK9116 70]사무직 Job Rotation 관련 HCM 시스템 개발
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] [ITSM-115837] 특근명령서 시작/종료시간 동일할때 예 외처리- [ITSM-115752] SF FTP 접속 정보 변경에 따른 수정 - [HCM] [HRDK911670] 사무직 Job Rotation 관련 HCM 시스템 개발 : 업무분석 및 화면설계- successfactor 관련 기준정보 작성(48개 항목) - [HCM] [HRDK911670] 사무직 Job Rotation 관련 HCM 시스템 개발 : oData 개발(~8/30)- 육아휴직종료 안내메일서식 깨짐 문제 원인분석 및 조치 - [HCM] [ITSM-116076] 해외출장명령서 삭제- [HRDK911670 ]사무직 Job Rotation 관련 HCM 시스템 개발 : oData 개발(~8 /30) - [HCM] [HRDK911670] 사무직 Job Rotation 관련 HCM 시스템 개발 : oData 개발(~9/4)- [ITSM-116128] 뉴펜션 가입안내 메일 내용 수정
08/26 08/27 08/28 08/29 08/30
08/26 08/27 08/28 08/29 08/30
08/26 08/27 08/28 08/29 08/30

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/30
08/26
- [HCM] HCM 문의 응대
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] HCM 업무 인수인계 - [HCM] 교대근무 대근자 정보 Interface Table Attribute로 추가 - [HCM] 확정기여(DC)형 퇴직연금 전환 신청현황 화면 개선
08/30 08/30 09/27 10/31
8/30 8/30 8/28 8/29
08/26 08/22 06/21 08/27
07/31
06/24
- [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차) - [SD] ITSM-115143ERP Upgrade 프로젝트 소스 수정사항 반영 - [SD] ITSM-115036PP 인보이스 출력 관련 기능 추가 요청 - [TD] ITSM-113242자가수송 최적출하지 우선순위 프로그램 개 발
06/30 07/31 09/30 09/30 08/30
90% 70% 80% 90% 80%
05/17 06/24 08/06 08/06 07/15