## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[e-Biz] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 [PRM] 영업시설물지원 추가 소스 수정 [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) [EAI] EAI 운영 AP서버 ESB모듈 설치 및 전문 테스트
09/30 09/30 09/30 09/30
ERP
[MM] ZEPR2240 프로그램 로직 수정 요청 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 *WBS요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2차)
09/30 10/31 09/30
WEB
[Mobile] google 정책 사항 변경으로 e-biz 소스 수정 및 배포 [E-Approval] 마곡 업무용차량 배차관리를 위한 차량사용신청서 변경 [PRM 품질관리] EAI 1차 테스트 점검 및 회신 (SPR_QualReq) [EIS] 2024.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
완료
08/28 08/30 08/29 08/26
ERP
[FI] 고정자산 Migration 프로그램 생성(ZFIB9060_MIG) [TR] 외화 계좌 관련 오류 보완(ZFBR3020) [MM] 발주번호 4501199018 구매건 플랜트 변경 요청 [HCM] [ITSM-115752] SF FTP 접속 정보 변경에 따른 수정
완료
08/26 08/29 08/28 08/26