## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/30 09/20 09/20 09/30 09/30 10/31 09/30
02/20 06/27 07/12 07/23 08/23 08/30 08/30
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [e-Biz] ITSM-114479 e-biz 내 수정 요청 - [e-Biz] ITSM-115820SSO 연동 작업 및 리얼 그리드 재반영 - [FLBIZ] ITSM-115821Flbiz 스크립트 오류 수정 - [e-Biz] ITSM-116092PP거래처 e-Biz 계정 생성 요청 - 주식회 사 유연케미칼
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [e-Biz] ITSM-114479 e-biz 내 수정 요청 - [e-Biz] ITSM-115820SSO 연동 작업 및 리얼 그리드 재반영 - [FLBIZ] ITSM-115821Flbiz 스크립트 오류 수정 - [e-Biz] ITSM-116092PP거래처 e-Biz 계정 생성 요청 - 주식회 사 유연케미칼
09/30 09/20 09/20 09/30 09/30 10/31 09/30
90% 60% 90% 5% 90% 50% 95%
02/20 06/27 07/12 07/23 08/23 08/30 08/30
12/31 12/31 12/31 12/31 09/30 10/31
01/02 01/02 01/02 06/13 04/19 08/12
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] [ITSM-115403]Tank Movement Data 계산 Logic 개선
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [OAS] [ITSM-115403]Tank Movement Data 계산 Logic 개선 - [RTS] [ITSM-116065]RTS Dashboard CARD 수신처 수정 요청
08/30 08/30 08/30 12/31 09/30 09/30 10/31 08/30
08/30 08/30 08/30 50% 50% 08/27 30% 08/30
08/26 08/26 08/26 06/13 04/19 04/29 08/12 08/28

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/30 09/30 09/30 09/30 09/30 09/30 09/06
09/05 02/21 04/12 08/09 08/06 08/19 08/29
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 영업시설물지원 추가 소스 수정 - [PRM] 권한부여 및 직전1년 미거래시 거래처마스터 자동 오더보 류 요청 - ERP 프로젝트 RFC 테스트 - [PRM] PRM에서 CRM에 공유되는 View Table 정보추가 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 영업시설물지원 추가 소스 수정 - [PRM] 권한부여 및 직전1년 미거래시 거래처마스터 자동 오더보 류 요청 - ERP 프로젝트 RFC 테스트 - [PRM] PRM에서 CRM에 공유되는 View Table 정보추가 요청
09/30 09/30 09/30 09/30 09/30 09/30 09/06
85% 50% 95% 95% 98% 35% 60%
09/05 02/21 04/12 08/09 08/06 08/19 08/29
09/06 09/06 09/06 09/06
09/02 09/02 09/02 09/02
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] SAP 개발로 인한 ATSS DB TEST - [Mobile] GW google play 배포 테스트 - [ATSS] 거리 및 요율 변경으로 인한 정보 수정
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] V3 HIPS 모듈 ON 으로 인한 서버 장애 - [Mobile] google 정책 사항 변경으로 e-biz 소스 수정 및 배포 - [ATSS] SAP 개발로 인한 ATSS DB TEST - [ASM] ITSM-115041 상태 변경 - [ASM] 대결자 배치 장애 복구 - [ASM] 계정 사용자 변경 - [ASM] ITSM-115075 배포상태 변경 - [ASM] ITSM-115322 배포상태 변경ITSM-115809 작업유형 변경ITSM-113287 배포상태 변경 - [ASM] ITSM-115075 배포상태 변경 - [ASM] ITSM-116134 견적서 삭제
08/29 08/28 08/30 08/26 08/27 08/27 08/27 08/28 08/29 08/30
08/29 08/28 08/30 08/26 08/27 08/27 08/27 08/28 08/29 08/30
08/26 08/26 08/26 08/26 08/27 08/27 08/27 08/28 08/29 08/30

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/06 12/31 09/30
09/02 08/26 08/26
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] '#3 외화입금내역 반제자동화' 작업 재가동을 위한 A360 Migration 및 개선 - [RPA] A360 '정유해외마케팅팀 - Daily Naphtha/Gasoline/Je t/Diesel Market Movement 작성 및 보고' 작업 개발
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] '#3 외화입금내역 반제자동화' 작업 재가동을 위한 A360 Migration 및 개선 - [PPS] ERP Upgrade 작업으로 인한 EAI 인터페이스 데이터전송 개발서버 정상 확인 - [RPA] 파일서버 접근 불가 문의 및 RPA 수기처리 요청 - [RPA] A360 '환율주가 SMS 전송' 작업 실패 원인확인 및 엑셍 수정. 재수행 - [RPA] A11 '구매자금 추심결과' 작업 미수행 원인 확인 및 작업 수행 - [PPS] ERP Upgrade 작업으로 인한 EAI 인터페이스 데이터전송 개발서버 정상 확인 - [RPA] A360 '구매요구서 및 기술검수증 생성' 작업 담당자요청 수행 - [EAI] LOPAS, PRM EAI 실행이력 확인 및 코드, I/F정의서 담당 자 전달 - [RPA] A360 '유럽 터미널사 재고현황' 작업 웹페이지 위치변경 예외처리
12/31 08/26 08/26 08/27 08/27 08/30 08/30 08/30 08/30
60% 08/26 08/26 08/27 08/27 08/30 08/30 08/30 08/30
08/26 08/26 08/26 08/27 08/27 08/27 08/27 08/27 08/30

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/30 09/30
04/15 07/15
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 )
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) - [E-Approval] 마곡 업무용차량 배차관리를 위한 차량사용신청서 (비용신청서 포함) 및 GAS 일부 변경
09/30 09/30 08/30
90% 70% 08/30
07/20 07/15 08/01
09/30 09/27 09/27
06/10 07/29 08/21
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] ITSM-115639OSPM(외주용역관리) 결재 대행자 지정 기능 추가 요청
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [OSPM] ITSM-115639OSPM(외주용역관리) 결재 대행자 지정 기능 추가 요청 - [E-Approval] ITSM-115825, ITSM-115843, ITSM-115847 , ITSM-115905, ITSM-115916, ITSM-115950 - [E-Approval] ITSM-115962, ITSM-115972, ITSM-115978 , ITSM-115992 - [E-Approval] ITSM-115972, ITSM-115978, ITSM-116030 , ITSM-116022, ITSM-116021, ITSM-116052, ITSM-11 6068 - [E-Approval] ITSM-116100, ITSM-116122 - [OSPM] ITSM-116170
09/30 09/27 09/27 08/26 08/27 08/28 08/29 08/30
20% 60% 40% 08/26 08/27 08/28 08/29 08/30
06/10 07/29 08/21 08/26 08/27 08/28 08/29 08/30

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/06
09/02
- [LMS] 사용자 응대
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERS] ERS-CP연계시 xls파일 변환시 오류 확인 및 변환서버 s pool service 재실행 , 재개정 처리 완료 - [ERS] ARO22-P-0020 U-48500,ARO22-W-0013 Heater 규정 관리 기안지 개정시 문서 미선택으로 개정 실패. 재개정 처리 요청 - [ERS] RI-169 관련 RBI 구 DB서버 연계 제외로 인해 관련 소 스 주석처리 및 테스트, 전산 연계 스케줄러 제외 처리 - [LMS] soft skill 시행차수년도 추가 적용 - [ERM] ERM 시스템 조회 지연 원인 파악 및 조치 요청, 테스트 후 서비스 정상 확인(통합 DB를 공유하는 EWS 일배치 실행으로 인한 DB자원 과점유로 인한 오류, 해당 배치 실행 제한으로 우선 해결) - [LMS] 교육출장비 신청서 전표생성시 전자결재 작업시간 지연으 로 인해 전자결재시스템에 전표 리턴 오류 확인, 생성된 전표 번호 전달 - [LMS] LMS 교육 근태 발생시 CP 사원 검색 상태에 교육 상태로 연계되는지 확인 요청
08/26 08/26 08/26 08/30 08/27 08/30 08/29
08/26 08/26 08/26 08/29 08/27 08/30 08/29
08/26 08/26 08/26 08/28 08/26 08/30 08/29

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/06 09/06 09/04
08/23 08/23 08/30
- [EWS] JDK 1.5 -> JDK1.8 업그레이드 검토[서버 OS EOS] - [GCMS] JDK 1.5 -> JDK1.8 업그레이드 검토[서버 OS EOS] - [WMS] 입고 확정 시 에러 메세지 확인 요청(protocal 에러)
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [EWS] JDK 1.5 -> JDK1.8 업그레이드 검토[서버 OS EOS] - [EWS] [SAP DS Upgrade] 문의 사항 지원 - [EWS] SAP DS Batch 실패 원인 확인 요청 - [WMS] 입고 확정 시 에러 메세지 확인 요청 - [WMS] [ERP Upgrade] WMS 문의 사항 - [GCMS] JDK 1.5 -> JDK1.8 업그레이드 검토[서버 OS EOS] - [GCMS] 충남 지사 신규 사용자 추가 요청 - [WMS, EWS] DB 서버 HIPS_Enable 작업 관련 서버 메모리 사용 량 99% 서버 재 기동
08/29 08/30 08/28 09/04 08/26 09/06 08/29 08/27
50% 08/30 08/28 50% 08/26 50% 08/29 08/27
08/23 08/19 08/26 08/30 08/26 08/23 08/29 08/27
09/06 01/01 09/06 01/01 09/06
09/02 06/03 08/27 07/02 08/20
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요 청 ( * 운영 여부 모니터링 ) - [VOC] 신규 상담사 '노금정'사원님 처리 항목 확인요 청 (커뮤니케이터 권한 부여) - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관 련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드) - [PRM 품질관리] 보너스카드 > 주유소 찾기 > 품질정보 내 초저 유황 경유-1 세탄지수 법적규격 수정 요청 (하 기임에도 혹한기로 설정)
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 물류물류(SLO) I/F 테스트 (DEV, 조우리님) - [LOPAS] 물류(SLO) I/F 테스트 (DEV, 배치 및 EAI 점검) - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요 청 ( * 운영 여부 모니터링 ) - [VOC] V240823-0000569-1 '접수(2선)' 상태 변경 요 청 - [VOC] V240823-0000260-1 '완료' 상태 변경 요청 - [VOC] 신규 상담사 '노금정'사원님 처리 항목 확인요 청 (커뮤니케이터 권한 부여) - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관 련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드) - [PRM 품질관리] EAI 1차 테스트 점검 및 회신 (SPR_QualReq) - [PRM 품질관리] 보너스카드 > 주유소 찾기 > 품질정보 내 초저 유황 경유-1 세탄지수 법적규격 수정 요청 (하 기임에도 혹한기로 설정)
08/30 08/30 08/30 01/01 08/27 08/29 09/06 01/01 08/30 09/06
08/30 08/29 08/30 30% 08/27 08/29 10% 10% 08/29 80%
08/26 08/27 08/26 06/03 08/27 08/29 08/27 07/02 08/23 08/20

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 09/30 10/31 09/30
08/23 03/22 07/12 09/02
- [EIS] 2024.7월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트 - [EAI] EAI 운영 AP서버 ESB모듈 설치 및 전문 테스트
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 7월 Monthly Accountability Report 생성 - [EIS] 2024.7월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] EAI시스템 신용보증기금 서버인증서 만료에 따른 RC,ES B모듈 인증서 갱신 작업 - [EAI] EAI Upgrade에 따른 물류-TAS/RAS IF테스트 지원
08/30 09/30 10/31 09/30 08/29 08/30
08/26 08/30 90% 90% 08/29 08/30
07/19 08/19 08/23 03/22 08/29 08/26