## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/30
08/01
- [FI] 고정자산 Migration 프로그램 생성(ZFIB9060_MIG)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [TR] 대여금 연체이자계산 및 내역분석에 대여금이자연체 컬럼 추가(ZFIR1110) - [FI] 방문교통비 프로젝트 전표 생성 오류 분석 및 수정(ZFI_RF C_RECEIVE_POSTING) - [CO] PP 생산오더별 액티비티 작업시간 프로그램 추가 수정 - [FI] 방문교통비 프로젝트 전표 생성 오류 분석 및 수정(ZFI_RF C_RECEIVE_POSTING) - [FI] 자산불용처리 오류 내역 확인(ZFI_RFC_ASSET_CONF)
09/02 09/03 09/04 09/05 09/06
09/02 09/03 09/04 09/05 09/06
09/02 09/03 09/04 09/05 09/06
08/30 09/30
07/31 08/23
- [MM] PO 2건 미착 명시 예외 신청 - [MM] ZEPR2240 프로그램 로직 수정 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] PO 2건 미착 명시 예외 신청 - [MM] ZEPR2240 프로그램 로직 수정 요청 - [MM] 기술검수증 결재일 수정 요청 - [MM] 기술검수증 및 발주서 단가 변경
09/27 09/30 09/09 09/30
80% 30% 09/02 09/05
07/31 08/23 09/02 09/04

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/16 09/16
09/10 09/10
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업 - [BC] PCE S4Q테스트와 Smart-ERP개발간 테스트 환경 설정 확 인 및 업무지원 - [BC] ERP운영 SBRFC(SMARTBILL) RFC 통신 관련 설정정보 확인 및 전달 - [BC] ERP QA테스트 SAP 원격지원을 받기 위한 R/3 Remote Co nnection 오픈 설정작업 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
09/09 09/09 09/04 09/04 09/04 09/05 09/06
09/09 09/09 09/04 09/04 09/04 09/05 09/06
09/03 09/03 09/02 09/03 09/04 09/02 09/02
09/13
09/09
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 10 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 16 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 17
09/06 09/30 09/04 09/06
09/06 20% 09/04 09/06
09/02 07/24 09/03 09/06

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
10/31
90%
12/14
09/13
09/09
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경- [HRDK9116 70]사무직 Job Rotation 관련 HCM 시스템 개발- [ITSM-116 088] 방염작업복 신청신청 내역 필드추가
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] [HRDK911670] 사무직 Job Rotation 관련 HCM 시스템 개발 : 화면(70%), Report(100%), oData(50%)- [ITSM-1161 73] 외부파견(전입)(91) 에 대한 근무계산 규칙 추가 - [HCM] 퇴직금 작업 지원 : DC평균임금조회 금액 수정- [HRDK9 11670] 사무직 Job Rotation 관련 HCM 시스템 개발 : 화면( 90%), Report(100%), oData(50%) - [HCM] [HRDK911670] 사무직 Job Rotation 관련 HCM 시스템 개발 : 화면(100%), oData(70%)- 문의대응 : 특근명령서 신청 오류(특근신청일자에 중식비 신청이력) 외 - [HCM] [HRDK911670] 사무직 Job Rotation 관련 HCM 시스템 개발 : oData(100%)- [ITSM-116398] 방문교통비 결재선 변 경 - [HCM] [HRDK911670] 사무직 Job Rotation 관련 HCM 시스템 개발 : 인사팀 테스트 및 수정요청사항 반영- [ITSM-11608 8] 방염작업복 신청신청 내역 필드추가 : 화면 수정(30%)
09/02 09/03 09/04 09/05 09/06
09/02 09.03 09/04 09/05 09/06
09/02 09/03 09/04 09/05 09/06

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31
06/24
- [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차) - [SD] ITSM-115143ERP Upgrade 프로젝트 소스 수정사항 반영 - [SD] ITSM-115036PP 인보이스 출력 관련 기능 추가 요청 - [TD] ITSM-113242자가수송 최적출하지 우선순위 프로그램 개 발 - [TD] ITSM-115542UET의 전산작업 중 벌크선적작업의 업무 - ITSM-116317[ERP Upgrade] 수송비 분석 리포트 개발을 위한 ERP 데이터 적재 요청
06/30 07/31 09/30 09/30 08/30 09/30 09/30
90% 70% 80% 90% 80% 90% 70%
05/17 06/24 08/06 08/06 07/15 09/05 09/04