## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) [LMS] ITSM-116331 LMS 스킬셋 인증현황 로직 수정
09/20 09/30 09/30 09/13
ERP
[FI] 고정자산 Migration 프로그램 생성(ZFIB9060_MIG) [MM] ZEPR2240 프로그램 로직 수정 요청 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 *WBS요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2차)
09/30 09/30 10/31 09/30
WEB
[PRM] PRM에서 CRM에 공유되는 View Table 정보추가 요청 [ATSS] SAP 개발로 인한 ATSS DB TEST [Mobile] GW google play 배포 테스트 [WMS] [외부 감사] 사용자 권한 부여 증빙 자료 확인 요청
완료
09/06 09/06 09/06 09/02
ERP
[CO] PP 생산오더별 액티비티 작업시간 프로그램 추가 수정 [TR] 대여금 연체이자계산 및 내역분석에 대여금이자연체 컬럼 추가(ZFIR1110) [MM] 기술검수증 및 발주서 단가 변경 [BC] ERP QA테스트 SAP 원격지원을 받기 위한 R/3 Remote Connection 오픈 설정작업
완료
09/04 09/02 09/05 09/05