## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/30 09/20 09/20 09/30 10/31 10/30
02/20 06/27 07/12 08/23 08/30 09/03
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [e-Biz] ITSM-115820SSO 연동 작업 및 리얼 그리드 재반영 - [FLBIZ] ITSM-115821Flbiz 스크립트 오류 수정 - [CCS] ITSM-116279 법인카드 시스템 수정 요청
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [e-Biz] ITSM-114479 e-biz 내 수정 요청 - [e-Biz] ITSM-115820SSO 연동 작업 및 리얼 그리드 재반영 - [FLBIZ] ITSM-115821Flbiz 스크립트 오류 수정 - [e-Biz] ITSM-116092PP거래처 e-Biz 계정 생성 요청 - 주식회 사 유연케미칼 - [CCS] ITSM-116279 법인카드 시스템 수정 요청 - [CCS] ITSM-116306CCS상 사라진 법인카드 사용 건 원상복구 요청
09/30 09/20 09/20 09/30 09/30 10/31 09/30 10/30 09/13
90% 60% 90% 09/04 90% 50% 09/02 0% 09/04
02/20 06/27 07/12 07/23 08/23 08/30 08/30 09/03 09/03
12/31 12/31 12/31 12/31 09/30 10/31
01/02 01/02 01/02 06/13 04/19 08/12
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] [ITSM-115403]Tank Movement Data 계산 Logic 개선
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] [ITSM-115403]Tank Movement Data 계산 Logic 개선 - [OAS] [ITSM-116172]OAS 수정 요청
09/06 09/06 09/06 12/31 09/30 10/31 09/04
09/06 09/06 09/06 50% 50% 50% 09/04
09/02 09/02 09/02 06/13 04/19 08/12 09/02

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/30 09/30 09/30 09/30 09/30 09/30
09/05 02/21 04/12 08/09 08/06 08/19
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 영업시설물지원 추가 소스 수정 - [PRM] 권한부여 및 직전1년 미거래시 거래처마스터 자동 오더보 류 요청 - ERP 프로젝트 RFC 테스트
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 영업시설물지원 추가 소스 수정 - [PRM] 권한부여 및 직전1년 미거래시 거래처마스터 자동 오더보 류 요청 - ERP 프로젝트 RFC 테스트 - [PRM] PRM에서 CRM에 공유되는 View Table 정보추가 요청
09/30 09/30 09/30 09/30 09/30 09/30 09/06
85% 50% 95% 95% 99% 60% 09/06
09/05 02/21 04/12 08/09 08/06 08/19 08/29
09/13 09/13
09/09 09/09
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] GW google play 배포 테스트
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ATSS] SAP 개발로 인한 ATSS DB TEST - [ASM] ITSM-108392 변경결과 작성 ITSM-115529 상태 변경 ITSM-115820 배포상태 변경 - [ASM] ITSM-115820 배포상태 변경ITSM-116266 상태 변경 - [Mobile] GW google play 배포 테스트 - [ASM] JIRA 계정 정보 수정 - [ASM] ITSM-115820 배포상태 변경ITSM-116317 작업유형 변경 - [ATSS] 거리 및 요율 변경으로 인한 정보 수정 - [ASM] ITSM-115820 배포상태 변경ITSM-116418 견적서 삭 제 - [ASM] ITSM-116473 변경승인자 변경ITSM-116502 견적서 삭제ITSM-115304 작업유형 변경
09/06 09/02 09/03 09/06 09/04 09/04 09/04 09/05 09/06
09/06 09/02 09/03 09/06 09/04 09/04 09/04 09/05 09/06
09/02 09/02 09/03 09/04 09/04 09/04 09/04 09/05 09/06

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/13 12/31 09/30 10/31
09/09 08/26 08/26 09/04
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] '#3 외화입금내역 반제자동화' 작업 재가동을 위한 A360 Migration 및 개선 - [RPA] A360 '정유해외마케팅팀 - Daily Naphtha/Gasoline/Jet/Diesel Market Movement 작성 및 보고' 작업 개발 - [RPA] A11 -> A360 '빌링' 작업 Migration
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] '#3 외화입금내역 반제자동화' 작업 재가동을 위한 A360 Migration 및 개선 및 매크로 추가 - [PPS] ERP Upgrade 작업으로 인한 EAI 인터페이스 데이터전송 개발서버 정상 확인 - [RPA] A360 '항공금유 매출입력' 작업 수행 - [RPA] A360 '사전점검' 작업 일부 수정 - [RPA] A360 '생산조정팀 전표처리' 작업 수행 및 담당 자 전달. 문제상황 확인 - [RPA] A360 'Margin 계산' 작업 담당자 요청 파일 교 체 - [RPA] A360 '#4 외화송금 대사' 작업 메일 발송 로직 위치 수정 - [RPA] A11 -> A360 '빌링' 작업 Migration
12/31 09/04 09/02 09/04 09/03 09/04 09/04 10/31
90% 09/04 09/02 09/04 09/03 09/04 09/04 5%
08/26 08/26 09/02 09/03 09/03 09/04 09/04 09/04
09/30 09/30
04/15 07/15
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 )
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 )
09/30 09/30
90% 80%
07/20 07/15

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/30 09/27 09/27
06/10 07/29 08/21
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] ITSM-115639OSPM(외주용역관리) 결재 대행자 지정 기능 추가 요청
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [OSPM] ITSM-115639OSPM(외주용역관리) 결재 대행자 지정 기능 추가 요청 - [E-Approval] ITSM-116174, ITSM-116179, ITSM-116176 , ITSM-116183, ITSM-116208, ITSM-116228, ITSM-11 6246 - [E-Approval] ITSM-116280, ITSM-116286, ITSM-116287 , ITSM-116290, ITSM-116303, ITSM-116298 - [E-Approval] ITSM-116333, ITSM-116334, ITSM-116381 , ITSM-116404, ITSM-116407 - [E-Approval] ITSM-116422, ITSM-116420, ITSM-116445 , ITSM-116446, ITSM-116451 - [E-Approval] ITSM-116475, ITSM-116494, ITSM-116498 , ITSM-116526, ITSM-116539, ITSM-116543
09/30 09/27 09/27 09/02 09/03 09/04 09/05 09/06
20% 60% 60% 09/02 09/03 09/04 09/05 09/06
06/10 07/29 08/21 09/02 09/03 09/04 09/05 09/06

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/13 09/13
09/09 09/03
- [LMS] 사용자 응대 - [LMS] ITSM-116331 LMS 스킬셋 인증현황 로직 수정
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] 공장 사용자들의 LMS 내 강의실 진도율 저장 실패에 대한 대처 방안 안내 및 원격 조치 - [ERS] 모바일 ERS 접속 방법 안내(배준규 주간과장) - [ERS] 일반특별안전규칙 수정 관련 수정처리 요청(S&H 기획팀 백선희 팀리더) - [LMS] ITSM-116331 LMS 스킬셋 인증현황 로직 수정 - [LMS] 연세대학교 경영전문대학원 최고경영자과정(AMP) 근태 미반영 처리(정연태 부문장) - [ERM] BCP 매뉴얼 첨부파일 표기 기능 개선 요청 - [LMS] PSM 안전교육관련 이수관련 시험 재응시 요청 처리 - [ERS] 사용자 배치 스케줄러 적용 오류 확인 요청(HCM 사용자 뷰 데이터 업데이트 시점 차이로 확인됨. ERS 스케줄러 실행 시 간 변경으로 오류해결) - [LMS] Soft Skill 평가서 기안시 결재선을 잘못 지정 하여 기안 문서 삭제 조치 및 재기안 안내 - [ERM] ERM sub committee 에서 sub committee 일정 수정 버튼이 보이도록 수정(sub committee 권한이 없어도 메뉴 수정 권한 이 있을 경우 표기)
09/02 09/02 09/04 09/13 09/04 09/04 09/06 09/06 09/06 09/06
09/02 09/02 09/04 80% 09/04 09/04 09/06 09/06 09/06 09/06
09/02 09/02 09/04 09/03 09/04 09/04 09/04 09/05 09/06 09/06

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/24 09/24
09/09 09/09
- [GCMS] GCMS 개발 AP 서버 구축 - SAP DS Upgrade EWS, GCMS 지원 (To-be ERP 스텐다드 테이블 변경 건)
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] [자재관리] 입고 확정 시 에러 메세지 확인 요청 - [WMS] [외부 감사] 사용자 권한 부여 증빙 자료 확인 요청 - [GCMS] [IT운영팀] JDK 1.5 -> JDK1.8 업그레이드 검토[서버 OS EOS] - [GCMS] [멤버십마케팅팀] 모바일상품권 운영 변경 관련 관련 개 발 회의 - [GCMS] [LPG팀] LPG팀 GCMS 권한 부여 요청 - [GCMS] [IT운영팀] EAI 테스트를 위한 개발 서버 구축 회의 - [GCMS] [멤버십마케팅팀] 일일 판매 보고 품의서 승인 요청 데이 터 확인 요청 - [EWS] [IT운영팀] JDK 1.5 -> JDK1.8 업그레이드 검토[서버 OS EOS] - [EWS] [회계팀] SP155 모니터링 관련 점검 결과 미조회 오류 확 인 요청 - [EWS] [회계팀] SP153 모니터링 예외 처리 요청
09/04 09/02 09/06 09/04 09/02 09/04 09/05 09/06 09/05 09/06
09/04 09/02 09/06 09/03 09/02 09/04 09/05 09/06 09/05 09/06
08/30 09/02 08/23 09/03 09/02 09/04 09/05 08/23 09/03 09/06

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/13 01/01 01/01 09/13 09/13 09/06
09/09 06/03 07/02 09/09 09/04 08/20
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요 청 ( * 운영 여부 모니터링 ) - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관 련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드) - [VOC] 일일점검보고 (태운광 차장님, 김지혜 대리님, 박경근 대리님) - [VOC] 김민주 팀장님, Summary 및 VOC 처리완료보 고서 수신 요청 - [PRM 품질관리] 보너스카드 > 주유소 찾기 > 품질정보 내 초저 유황 경유-1 세탄지수 법적규격 수정 요청 (하 기임에도 혹한기로 설정)
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] (개발) ESAUSER 운영 데이터 동기화 - [LOPAS] (개발) 사용자 전체 초기 비밀번호 설정 및 '수 송팀' 로그인 점검 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요 청 ( * 운영 여부 모니터링 ) - [VOC] 신규 상담사 '노금정'사원님 처리 항목 확인요 청 (커뮤니케이터 권한 부여) - [VOC] V240902-0000454-1, 아리랑주유소 (U000025970) 내 담당자 수정 요청 (이장혁 책 임님 -> 김수경 책임님) - [VOC] VOC 월별 정기점검 (주응선 책임님) - [VOC] A61-24-0074, VOCTEST(모의해킹) 내 권한 회수 - [VOC] 김민주 팀장님, Summary 수신 요청 (VOC 처 리완료보고서 건은 보류 요청) - [VOC] 일일점검보고 (태운광 차장님, 김지혜 대리님, 박경근 대리님) - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관 련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드) - [PRM 품질관리] 보너스카드 > 주유소 찾기 > 품질정보 내 초저 유황 경유-1 세탄지수 법적규격 수정 요청 (하 기임에도 혹한기로 설정)
09/06 09/02 09/03 01/01 09/06 09/03 09/03 09/03 09/13 09/06 01/01 09/06
09/06 09/02 09/03 30% 09/02 09/02 09/03 09/03 09/04 09/06 10% 09/04
09/02 09/02 09/03 06/03 08/27 09/02 09/03 09/03 09/04 09/03 07/02 08/20

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 09/30 09/30 10/31 09/30
08/23 09/06 03/22 07/12 09/02
- [EIS] 2024.7월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 8월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트 - [EAI] EAI 운영 AP서버 ESB모듈 설치 및 전문 테스트
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.7월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 8월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] EAI 운영 AP서버 ESB모듈 설치 및 전문 테스트 - [EAI] EAI Upgrade에 따른 물류-TAS/RAS/PO_TAS IF테스트 지원
10/31 09/30 09/30 09/30 09/06
90% 10% 90% 30% 09/06
08/23 09/06 03/22 09/06 09/02