## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/30
08/01
- [FI] 고정자산 Migration 프로그램 생성(ZFIB9060_MIG)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 고정자산 Migration 프로그램 개발(ZFIB9030_M) - [FI] 자산거래 결재상태 UPDATE 오류 수정(ZFIR9033) - [FI] 관세환급 신고자료 Upload 프로그램 수정(ZFIR7800) - [FI] 관세환급 신고자료 집계 프로그램 수정(ZFIR7801) - [CO] 투자예산 조정신청서 관련 기능 보완(LZCOF04F03)
09/09 09/10 09/11 09/12 09/13
09/09 09/10 09/11 09/12 09/13
09/09 09/10 09/11 09/12 09/13
09/30 09/30
08/23 09/09
- [MM] ZEPR2240 프로그램 로직 수정 요청 - [MM] HANA 구매 1차 통합테스트
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] PO 2건 미착 명시 예외 신청 - [MM] ZEPR2240 프로그램 로직 수정 요청 - [MM] HANA 구매 1차 통합테스트
09/27 09/30 09/30
09/13 60% 20%
07/31 08/23 09/09

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/23 09/23
09/17 09/17
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영/QA/개발 HANA시스템 QCI 관련 소스 검색 확인 및 업무지원 - [BC] HCM운영 Successfactor DNS 변경에 따른 설정작업 및 업 무지원 - [BC] ERP운영 기존 Batch Job Step 삭제 및 재설정 작업(ZSD_ BP_CASHBACK_UPLOAD) - [BC] 삼일회계법인 상반기 감사 3차 관련 요청자료 취합 및 전달 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
09/16 09/16 09/11 09/13 09/12 09/13 09/13
09/16 09/16 09/11 09/13 09/12 09/13 09/13
09/10 09/10 09/09 09/10 09/12 09/10 09/09
09/20
09/19
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 10 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 18 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 실습 만들기
09/13 09/30 09/10 09/30
09/06 20% 09/10 20%
09/09 07/24 09/09 09/11

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
10/31
90%
12/14

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/20
09/16
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경- [ITSM-1160 88] 방염작업복 신청신청 내역 필드추가
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] [HRDK911670] 사무직 Job Rotation 관련 HCM 시스템 개발 : 인사팀 테스트 및 수정요청사항 반영- [ITSM-11608 8] 방염작업복 신청신청 내역 필드추가 : 화면 수정(70%), oDa ta수정(50%) - [HCM] [ITSM-116088] 방염작업복 신청신청 내역 필드추가 : 화면 수정(100%), oData 수정(100%)- [ITSM-115752] SF F TP 접속 정보 변경에 따른 리포트 수정 건 운영반영 및 테스트 - [HCM] [ITSM-116533] 특근확인서 작성 알림 메일 발송시 특근 확인서 HCM화면 링크 추가- [ITSM-116576] 담당자 변경으로 인한 결재선 변경- [HRDK911670] 사무직 Job Rotation 관 련 HCM 시스템 개발 : 수정요청사항 반영 - [HCM] [HRDK911670] 사무직 Job Rotation 관련 HCM 시스템 개발 : 수정요청사항 반영(작성내용에 따른 안내문구 변경 외 )- [ITSM-116088] 방염작업복 신청신청 내역 필드추가 : 관 리뷰 수정 - [HCM] [ITSM-116088] 방염작업복 신청신청 내역 필드추가 : 신청관리 리포터화면 수정- 신입사원 입사일자 변경 안내 매뉴 얼 작성 배포
09/09 09/10 09/11 09/12 09/13
09/09 09.10 09/11 09/12 0[보류]
09/09 09/10 09/11 09/12 09/13

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31
06/24
- [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차) - [SD] ITSM-115143ERP Upgrade 프로젝트 소스 수정사항 반영 - [SD] ITSM-115036PP 인보이스 출력 관련 기능 추가 요청 - [TD] ITSM-113242자가수송 최적출하지 우선순위 프로그램 개 발 - [TD] ITSM-115542UET의 전산작업 중 벌크선적작업의 업무 - ITSM-116317[ERP Upgrade] 수송비 분석 리포트 개발을 위한 ERP 데이터 적재 요청
06/30 07/31 09/30 09/30 08/30 09/30 09/30
90% 70% 80% 90% 80% 90% 70%
05/17 06/24 08/06 08/06 07/15 09/05 09/04