## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트
09/30 09/30 09/30 10/31
ERP
[FI] 고정자산 Migration 프로그램 생성(ZFIB9060_MIG) [MM] ZEPR2240 프로그램 로직 수정 요청 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 *WBS요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2차)
09/30 09/30 10/31 09/30
WEB
[PRM] 영업시설물지원 추가 소스 수정 [E-Approval] CP의 주차신청서 관련 뷰테이블 생성 [LMS] PSM 절차 동영상 교육 시험응시 점수미달 Reset 요청 처리 [EIS] 2024.7월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
완료
09/10 09/11 09/13 09/12
ERP
[CO] 투자예산 조정신청서 관련 기능 보완(LZCOF04F03) [FI] 고정자산 Migration 프로그램 개발(ZFIB9030_M) [MM] PO 2건 미착 명시 예외 신청 [HCM] [ITSM-115752] SF FTP 접속 정보 변경에 따른 리포트 수정 건 운영반영 및 테스트
완료
09/13 09/09 09/13 09/10

## Slide 2
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트
09/30 09/30 09/30 10/31
ERP
[FI] 고정자산 Migration 프로그램 생성(ZFIB9060_MIG) [MM] ZEPR2240 프로그램 로직 수정 요청 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 *WBS요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2차)
09/30 09/30 10/31 09/30
WEB
[PRM] 영업시설물지원 추가 소스 수정 [E-Approval] CP의 주차신청서 관련 뷰테이블 생성 [LMS] PSM 절차 동영상 교육 시험응시 점수미달 Reset 요청 처리 [EIS] 2024.7월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
완료
09/10 09/11 09/13 09/12
ERP
[CO] 투자예산 조정신청서 관련 기능 보완(LZCOF04F03) [FI] 고정자산 Migration 프로그램 개발(ZFIB9030_M) [MM] PO 2건 미착 명시 예외 신청 [HCM] [ITSM-115752] SF FTP 접속 정보 변경에 따른 리포트 수정 건 운영반영 및 테스트
완료
09/13 09/09 09/13 09/10