## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/30
08/01
- [FI] 고정자산 Migration 프로그램 생성(ZFIB9060_MIG)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- 추석 - [FI] 고정자산 Migration 프로그램 개발(ZFIB9030_M) - [FI] 관세환급 신고자료 집계 프로그램 수정(ZFIR7801) - [FI] 증빙유형 값 E로 고정(ZEAM8000,ZEAM8010)
09/18 09/19 09/20 09/20
09/18 09/19 09/20 09/20
09/16 09/19 09/20 09/20
09/30 09/30
08/23 09/09
- [MM] ZEPR2240 프로그램 로직 수정 요청 - [MM] HANA 구매 1차 통합테스트
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] ZEPR2240 프로그램 로직 수정 요청 - [MM] HANA 구매 1차 통합테스트
09/30 09/30
60% 20%
08/23 09/09

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/30 09/30
09/24 09/24
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 e-Biz 관련 RFC 통신 정상여부 확인 및 업무지원 - [BC] ERP운영 Oracle DB Option 사용정보 확인 및 전달 - [BC] HCM운영 기존 Batch Job 재설정 작업 (ZHR_HR_MD_TO_ LEGACY_ABS) - [BC] BW개발 ERP Upgrade 프로젝트 투입인력 개발자 Key 신규 생성 및 전달 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
09/23 09/23 09/19 09/19 09/19 09/20 09/20
09/23 09/23 09/19 09/19 09/19 09/20 09/20
09/17 09/17 09/19 09/13 09/19 09/20 09/16
09/27
09/23
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 10 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 실습 만들기
09/20 09/30 09/30
09/20 20% 20%
09/19 07/24 09/11

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 09/27
12/14 09/23
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] ERP Upgrade 1차 통합테스트 출장
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
10/31
90%
12/14
09/27
09/23
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경 - [ITSM-116088] 방염작업복 신청신청 내역 필 드추가
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] [ITSM-116088] 방염작업복 신청 내역 필 드추가 : 신청관리 리포터화면 수정 - 휴일대근신청 결재 오류 외 문의 대응 - [HCM] 임시공휴일(10/1), 체육의 날(11/29) 지정관련 근태달력 생성 사전 작업 - 기준일자 인포타입(pa0041) 생성로직 파악 및 회신 - 계약직 퇴직자 연차보상 일자예외처리 방법 안내 및 매뉴얼 작성
09/19 09/20
9/19 9/20
09/19 09/20

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/30
06/24
- [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2차) - [SD] ITSM-115143 ERP Upgrade 프로젝트 소스 수정사항 반영 - [SD] ITSM-115036 PP 인보이스 출력 관련 기능 추가 요청 - [TD] ITSM-113242 자가수송 최적출하지 우선순위 프로그램 개발 - [TD] ITSM-115542 UET의 전산작업 중 벌크선적작업의 업무 - ITSM-116317 [ERP Upgrade] 수송비 분석 리포트 개발을 위 한 ERP 데이터 적재 요청
09/30 09/30 09/30 09/30 09/30 09/30 09/30
90% 70% 80% 90% 80% 90% 70%
05/17 06/24 08/06 08/06 07/15 09/05 09/04